2020年拦污栅清理维护项目

招标文件

招   标   单   位：南通市市区涵闸管理中心

招 标 代 理 单 位：南通通城建设工程项目管理有限公司

二〇二〇年四月

目        录

第一部分  投标须知	１

第一章  投标人须知前附表	１

第二章  总   则	３

第三章  投标文件	４

第四章  投标报价	５

第五章  投标文件密封和递交	６

第六章  开   标	６

第七章  合同签订	９

第二部分  主要合同条款	１０

第三部分  投标文件部分格式	１２

# 第一部分  投标须知

第一章  投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020年拦污栅清理维护项目 |
| 2 | 项目地点 | 任港闸站、幸福河闸站、郭里头闸站、兴石河闸站 |
| 3 | 项目内容 | 对四个闸站30组58片拦污栅进行清理和维护。任港闸站（36片），其中下游外侧的8片一年清理维护6次（因活水平台调度需要，任港闸站加大抽水频次，垃圾增多，故每2个月1次），其余28片一年清理维护2次（汛前汛后各1次）；幸福河闸站（8片）、郭里头闸站（6片）、兴石河闸站（8片），这三个闸站拦污栅一年清理维护3次（每4个月1次）。 |
| 4 | 承包方式 | 固定总价承包 |
| 5 | 资金来源及金额 | 预算资金8万元 |
| 6 | 实施期限 | 实施自2020年5月1日至2021年4月30日，各闸站每次清理维护时间需控制在7天内，具体实施时间由招标人安排。 |
| 7 | 实施要求 | 对各闸站拦污栅进行清理维护时必须将附着的淤泥、水生物、漂浮物及垃圾等清理干净，漂浮物、垃圾等必须外运，严禁入河，对部分变形的拦污栅必须及时整修。各闸站每片拦污栅清理维护完成后必须经招标人现场检查确认后方可吊装就位。清理过程中必须确保不损坏拦污栅，因运行而破损的拦污栅网片应及时向招标人汇报，如需更换费用另计。 |
| 8 | 具体分布 | 任港闸站：16组36片；幸福河闸站：8组8片；郭里头闸站：2组6片；兴石河闸站：4组8片；合计30组58片。 |
| 9 | 项目报价方式 | 固定总价 |
| 10 | 投标担保金额 | 保证金金额：壹仟伍佰元（1500元） 保证金形式：现金（密封在信封袋内） |
| 11 | 现场踏勘 | 自行踏勘，有疑问自行询问南通市市区涵闸管理中心 |
| 12 | 投标文件份数 | 正本 壹 份，副本 贰 份。 |
| 13 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收件人： 南通市市区涵闸管理中心 截止时间：2020 年4月28日15时00分 提交地点：南通市崇川区任港镇扬中后园26号南通市市区涵闸管理中心二楼会议室 |
| 14 | 开 标 | 开标时间：2020年4月28日15时00分 开标地点：南通市崇川区任港镇扬中后园26号南通市市区涵闸管理中心二楼会议室 |
| 15 | 招标人：南通市市区涵闸管理中心 地 址：南通市崇川区任港镇扬中后园26号 联系人：闻先生 联系电话：0513-83513902 招标代理机构： 南通通城建设工程项目管理有限公司 地 址： 南通市工农南路156号鑫乾广场A座22楼2202室 联系人： 杨女士 联系电话：18206295248 |  |

第二章  总   则

1、项目概况

1.1本招标项目说明详见本须知前附表第1项-第15项。

1.2招标范围

项目名称：2020年拦污栅清理维护项目

项目地点：任港闸站、幸福河闸站、郭里头闸站、兴石河闸站

项目内容：对四个闸站30组58片拦污栅进行清理和维护。任港闸站（36片），其中下游外侧的8片一年清理维护6次（因活水平台调度需要，任港闸站加大抽水频次，垃圾增多，故每2个月1次），其余28片一年清理维护2次（汛前汛后各1次）；幸福河闸站（8片）、郭里头闸站（6片）、兴石河闸站（8片），这三个闸站拦污栅一年清理维护3次（每4个月1次）。

项目预算资金8万元。

实施期限：实施自2020年5月1日至2021年4月30日，各闸站每次清理维护时间需控制在7天内，具体实施时间由招标人安排。

实施要求：对各闸站拦污栅进行清理维护时必须将附着的淤泥、水生物、漂浮物及垃圾等清理干净，漂浮物、垃圾等必须外运，严禁入河，对部分变形的拦污栅必须及时整修。各闸站每片拦污栅清理维护完成后必须经招标人现场检查确认后方可吊装就位。清理过程中必须确保不损坏拦污栅，因运行而破损的拦污栅网片应及时向招标人汇报，如需更换费用另计。

具体分布：任港闸站：16组36片；幸福河闸站：8组8片；郭里头闸站：2组6片；兴石河闸站：4组8片；合计30组58片。

2、投标人资格要求

2.1、投标人必须为独立法人，且营业执照经营范围包含建筑安装工程或水电安装工程；

2.2、本次不接受联合体参加投标。

3、招标文件

3.1招标文件的组成

本文件及对本文件所作的澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

3.2招标文件的澄清、修改

投标人在获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应在自行勘察现场时向甲方提出。

投标人对甲方提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，甲方概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解，以及甲方对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

甲方有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知投标人。澄清或修改作为招标文件的组成部分。

3.3 投标费用

投标人应自行承担其编制投标报价文件以及递交报价文件参加投标过程所产生之一切费用。无论投标结果如何，甲方对上述费用不负任何责任。

招标文件费每份300元，需与投标文件同时递交，否则投标文件将被拒绝接受。无论是否中标该费用不退，售后不退。

4、投标人的义务

4.1投标人应当认真阅读招标文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和工期，完全明了投标人所应具备的资质条件。

4.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标报价文件。投标报价文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

4.3投标人应在投标截止时间前，将密封的投标报价文件送达指定地点。

4.4投标人不得相互串通报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害甲方或者其他投标人合法权益。

4.5投标人在投标截止时间前，对所递交的投标报价文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知甲方。但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

第三章  投标文件

5、投标文件由资格后审资料、商务标两部分组成：

5.1资格后审资料（带原件备查）包括：

①法定代表人身份证明书，格式附后；

②授权委托书(如有授权)，格式附后；

③经营范围包含建筑安装工程或水电安装工程的有效企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）；

以上①-③条资格审查条件必须全部满足，否则资格审查不通过。

5.2商务标包括：

①投标函，格式附后；

②已标价的工程量清单。

6、本招标文件提供的文件格式(第三部分)投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

7、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

8、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

9、投标保证金

9.1本项目的投标保证金金额见前附表第10项。

9.2未成交的投标人的保证金在宣布成交结果时当场退还。

9.3成交单位的保证金待合同签订完毕后全额退还（无息）。

9.4投标人出现下列情况，甲方有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1) 成交投标人在中标后又撤回其投标文件；

(2) 成交投标人拒绝签订合同；

(3) 由于成交投标人的原因导致成交无效的。

10、现场踏勘见前附表第11项。

第四章  投标报价

11、投标报价应包括完成招标文件所确定的招标范围内及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人员、交通、培训、材料、资料的收集编制整理、全过程的服务、相关报告的编制、审查、修改等所需的全部费用。

12、投标报价方式

本项目采用固定总价方式。

依据国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格〔2003〕857号文件规定，本项目招标代理服务费由中标人支付，代理费用为叁仟元整，此项费用包含在投标报价中，由中标人在取得中标通知书时，向招标代理机构一次性付清。

13、投标报价的计价方法

投标人根据招标人提供的相关资料，通过查看现场、收集相关资料，按各自企业实际情况结合市场行情自主报价。

第五章  投标文件密封和递交

14、投标文件密封和递交

14.1投标人应将投标文件资格后审资料（正本及副本）、商务标（正本及副本）分别密封在密封袋中，并在包封上正确标明"商务标"、"资格后审资料"及“正本”、“副本”。

14.2 所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标单位公章和法定代表人印鉴，同时在封袋上写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

14.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

14.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

15、投标截止时间

投标人须在前附表中第13项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给甲方。

第六章  开   标

16、评标、定标方法（采用价格单因素评标办法）

16.1评标程序

16.2资格审查程序及办法：本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查合格条件后（具体资格审查标准详见本招标文件第三章5.1），方可参与商务标的评审。

16.3商务标评审

本项目最高限价为8万元，低于或等于最高限价的投标报价为有效报价。

①确定评标基准价

以有效投标文件（有效投标文件是指资格评审合格的投标文件，下同）的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件≥8家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后取算术平均值；若5≤有效投标文件≤7家时，去掉最高报价（最高报价相同的均剔除）后取算术平均值为 A；若有效投标文件＜5家时，则次低报价作为评标价A）。

评标基准价 =A×K，K值在开标时由招标人代表随机抽取确定，K 值的取值范围为95%、96%、97%、98%。

评标基准价只计算一次（算术计算错误除外），在后续评审中不论何种原因均不做调整。

②计算投标报价得分

投标人的投标报价与评标基准价相等的得满分100分，投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分（不足1%时采用插入法），得分保留小数点后两位。

③确定中标候选人及中标价

报价得分最高的投标人为第一中标候选人，报价得分按高低依次排名确定第二中标候选人、第三中标候选人；中标价为其投标报价。若最高得分有相同时，则按下列办法确定：

（1）若投标报价不同，则投标报价低者优先中标；

（2）若投标报价相同，则采取现场抽签的方式确定。

16.4本工程第一中标候选人原则上为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以选择第二中标候选人中标，也可以组织重新招标。

投标单位不足3家或通过资格审查的单位不足3家或有效投标报价不足3家时，本次招标流标。

17、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为报价文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标依据。

18、投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

19、投标报价可四舍五入到“元”。

20、开标、评标、定标

20.1开标

（1）开标按招标文件中规定的时间、地点举行。参加投标的投标人代表应签名报到，以证明其出席。

（2）投标会议由招标代理主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封报价文件，公布投标文件的主要内容。

20.2评标

（1）评标委员会。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及确定方式由甲方确定。

（2）评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

（3）评标、定标工作在南通市水利局机关纪委的监督下由甲方组织进行。

20.3定标

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标：

（1）投标文件未按招标文件的要求进行密封的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人及法定代表人印章的，或者企业法定代表人的委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的；

（3）投标文件未按规定的格式填写、内容不全或关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（5）不符合招标文件中规定的其他要求。

评标委员会在评标工作完成后，当场公布中标结果。

第七章  合同签订

21、投标人应当自中标公示结束、收到中标通知书后，按照招（投）标文件的约定和相关规定与甲方签订合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人最终投标文件作实质性修改。

# 第二部分  主要合同条款及相关格式

2020年拦污栅清理维护项目合同

南通市市区涵闸管理中心                               以下简称（甲方）

以下简称（乙方）

为确保任港闸站、幸福河闸站、郭里头闸站、兴石河闸站机组能安全运行，吸水口引水顺畅，减少漂浮物及水生物对拦污栅的阻水，经研究决定对四个闸站引水口拦污栅进行定期的清理和维护，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合对拦污栅清理维护，经双方协商，签订本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

- 项目名称：2020年拦污栅清理维护项目

2、项目地点：任港闸站、幸福河闸站、郭里头闸站、兴石河闸站

3、项目内容：对四个闸站30组58片拦污栅进行清理和维护。任港闸站（36片），其中下游外侧的8片一年清理维护6次（因活水平台调度需要，任港闸站加大抽水频次，垃圾增多，故每2个月1次），其余28片一年清理维护2次（汛前汛后各1次）；幸福河闸站（8片）、郭里头闸站（6片）、兴石河闸站（8片），这三个闸站拦污栅一年清理维护3次（每4个月1次）。

4、具体分布：任港闸站：16组36片；幸福河闸站：8组8片；郭里头闸站：2组6片；兴石河闸站：4组8片；合计30组58片。

二、实施期限

实施自2020年5月1日至2021年4月30日，各闸站每次清理维护时间需控制在7天内，具体实施时间由甲方安排。

三、甲方代表：           乙方项目经理：

四、清理维护注意事项

甲方向乙方交代实施的有关内容和注意事项，清理过程中必须确保不损坏拦污栅，因运行而破损的拦污栅网片应及时向甲方汇报，如需更换费用另计。乙方应提供清理维护前后及过程图片。乙方安排有经验的技术人员参加实施，在实施项目的过程中应严格遵守安全操作规范和维保要求，安全使用移动起吊设备，起吊作业应注意人身安全，实施期间发生的安全问题由乙方自行负责，甲方不承担。如因乙方清理拆卸导致设备运行障碍导致甲方造成的损失由乙方全额赔偿，并承担连带损失。

五、清理标准及要求

对各闸站拦污栅进行清理维护时必须将附着的淤泥、水生物、漂浮物及垃圾等清理干净，漂浮物、垃圾等必须外运，严禁入河，对部分变形的拦污栅必须及时整修。各闸站每片拦污栅清理维护完成后必须经甲方现场检查确认后方可吊装就位。

六、结算方式

本清理维护项目合同价为       元，如需更换网片及其它材料另行结算。合同签订后，拦污栅清理维护完成工程量的60%时，付至合同价的50%；清理维护全部完成，经甲方验收认可后，一次性付清余款。

七、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约的法律和经济责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失。

2、因乙方的原因，包括故意、过失造成甲方或任何第三人遭受任何损失的（包括但不限于人身损害、财产损失的），乙方应承担赔偿责任。

3、清理维护期间的安全责任及安全伤害等由乙方自行承担。

4、除本合同双方另有约定和本合同条款中解除合同的规定外，任何一方提前终止合同，须提前3个月通知对方，双方协商处理善后事宜。

八、合同争议解决

双方协商解决。

九、其他约定

合同期满，经双方协商，达成一致意见，可再续签下一年度维护合同。

十、合同份数

本合同双方各执壹份，合同自签订之日起生效。

甲方                               乙方

甲方代表：                         乙方代表：

2020年  月  日

# 第三部分  投标文件部分格式

一、投标函

南通市市区涵闸管理中心：

我单位收到“                               ”招标文件，经仔细阅读和研究，对招标文件无异议，决定参加投标，完全接受招标文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我方愿以人民币                  （大写）承接南通市市区涵闸管理中心2020年拦污栅清理维护项目。

3、我方拟派         为该项目的负责人。

4、我单位如果未按招标文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意承担本招标文件中所列的违约责任。

投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人公章：

法人代表或授权代表签字：

年  月  日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                  月                日

经营期限：

姓   名：         性别：           年龄：           职务：

系                                                      的法定代表人。

特此证明。

投标人：                    （盖公章）

日  期：          年        月       日

法定代表人身份证复印件或扫描件

三、授 权 委 托 书

本授权书声明：          （投标人名称）的              （法定代表人姓名、职务、联系电话、传真）授权 （被授权人的姓名、职务）为本次投标的合法代理人，全权负责参加                       的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书       年       月      日签字生效，特此声明。

代    理    人：             性别 ：            年龄：

身份证号码：                               职务：              .

投    标    人：

法定代表人：

日      期：

代理人身份证复印件或扫描件

# 第四部分  工程量清单（另附）