南通市“十三五”市区

城乡建设发展规划

南通市城乡建设局

2016年11月

- 前  言

“十三五”时期，南通将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神。这一时期，是南通率先全面建成小康社会的决胜阶段。

按照全市统一部署，根据《南通市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，对接国家住建部和江苏省住建厅相关“十三五”规划，编制《南通市“十三五”市区城乡建设发展规划》（以下简称《规划》）。

根据我市目前的城乡规划、建设、管理体制，《规划》紧紧围绕南通市城乡建设局的主要职能，包括城市建设、工程建设以及相关的市政公用事业和勘察设计咨询业等，涉及市政公用和园林绿化行业及抗震防灾、建筑节能与墙体材料革新等（建筑业有关内容另行单独编制《南通建筑业“十三五”发展规划》）。

《规划》文本结构采用章节形式，共分为四章、十五节。《规划》主要针对我市市区城乡建设的特点和实际，回顾“十二五”建设成就、存在问题及原因，分析“十三五”期间我市市区城乡建设事业面临的形势和需求，明确发展的指导思想、基本原则、预期目标和主要任务，并提出相应的政策措施，以保障“十三五”规划战略目标的全面实现。《规划》是“十三五”期间统揽我市市区城乡建设的全局性、综合性、战略性规划。

- 目 录

第一章  发展基础	1

第一节  城市建设发展情况	1

第二节  工程建设市场管理情况	14

第三节  建筑节能与墙体材料革新情况	17

第四节  抗震防灾情况	21

第二章  指导思想、基本原则和发展目标	26

第一节  指导思想	26

第二节  基本原则	26

第三节  发展目标	26

第三章  主要任务	31

第一节  城市建设主要任务	31

第二节  工程建设市场管理主要任务	45

第三节  建筑节能与墙体材料革新主要任务	46

第四节  抗震防灾主要任务	49

第四章  政策措施	51

第一节  城市建设政策措施	51

第二节  工程建设市场管理政策措施	54

第三节  建筑节能与墙体材料革新发展	55

政策措施	55

第四节  抗震防灾政策措施	56

第五章  环境影响评价	58

附图

1   市政工程拟建重点工程项目图

2   公益事业拟建重点工程项目图

3   园林绿化拟建重点工程项目图

- 第一章  发展基础

“十二五”期间，是南通市城乡建设事业发展最快的时期。全市城乡建设系统认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府的各项战略决策，团结奋斗，开拓创新，城乡建设事业持续、快速、健康发展。城乡基础设施和环境建设日新月异，城乡建设各项事业齐头并进，为全市的国民经济和社会发展奠定了良好的基础。新型城镇化试点扎实推进，城乡空间格局进一步优化，常住人口城镇化率达到62.8%，比“十一五”末提高6.8个百分点。市政公用设施服务能力和保障水平不断增强和提高，中心城市宜居创业功能不断增强。市区快速路网基本形成，城市快速轨道交通建设规划获国家批准。市区园林绿化进一步增量提质，绿地布局更加优化，城市面貌和环境质量有效改善。

- 第一节  城市建设发展情况

- 一、“十二五”建设成就、存在问题及原因

- （一）“十二五”时期取得的主要成绩

“十二五”期间，市区城建投入呈现规模大、效率高、运行好的良好态势，每年城建项目百个以上，“十二五”期间，城建资金累计投入超千亿元，建成一大批重大基础设施和功能性项目，有力地推动了城市建设的快速发展、载体功能的显著提升、人居环境的日益改善。

- 1．市政工程

“十二五”期间，市政建设从平面交通向立体交通、从核心城区向组团沟通、从空间拓展向品位提升发展；从过去侧重于“通”（拉开城市框架）调整为侧重于“快”（让市民出行更方便快捷）；从带状城市向组团城市格局转变。2015年底，市区城市道路总长度达到2677.51公里，人均城市道路面积30.05平方米。

（1）快速路网

围绕“一轴一环八射”快速路网系统开展建设工作，基本完成首轮快速路网系统建成的目标。主要建成江海大道高架、通盛大道高架、通沪大道高架、长江路快速化改造、通京大道快速化改造、通启路高架、东方大道等。除啬园路-长江路未实现快速化外，首轮 “一轴一环八射” 快速路网已基本建设到位，主城区机动车辆“10分钟上快速路、20分钟上高速、30分钟通勤”目标基本实现。“十二五”末，建成快速路网总里程达83.4公里，位于全省第一方阵。

（2）骨干路网

1）实现带状城市向组团城市转变，加强了核心城区与通州区、开发区等组团的联系。主要建设了钟秀路东延、人民路东延、世纪大道东延、崇川路东延、永怡路东延、永和路东延、工农路北延、通刘路拓宽改造、胜利路南段、世纪大道东延、龙盛大道、星湖大道改造工程，宏兴路工程、新开北路工程等项目，加强主城区与通州区、开发区的联系通道，加快了各区的城乡一体化建设，支撑了区域发展。

2）加大了对观音新城、市北新城、新城区等重要组团路网投入，优化了路网结构，形成了新的城市路网格局。主要建设了永兴大道东延、幸余路、河东路、树西路、永和路东延、幸余路东延、城北大道东段、永兴路、国强路北延、河东二路、总渠路、国胜路、观阳路、通甲路、胜利路、崇川区经十八路、世纪大道东延等工程。

3）围绕提升城市形象，逐步重点打造通吕运河、海港引河“第二生态圈”建设。建成北城大桥、静海大桥、通盛大桥、通甲路桥等桥梁，开工建设光阳路桥、园林路桥。至“十二五”末，通吕运河上的桥达到11座。

（3）支路网

着力解决交通堵点，加大了对重要节点的改造、支路及后街后巷建设。主要建设了青年西路与外环西路交叉口改造、时代超市地下通道、国美电器地下通道、工农路公交专用车道改造等工程，建成了南郊路东段、新城小区支路、万象北路、河西街、北园路、银通路、平安路等工程，提高了道路节点的通行能力，发挥了支路及后街后巷的 “微循环”作用。

（4）停车场

针对城市日益突出的停车难问题，逐年安排停车场项目，建设了青年路世伦路、长江中路、麦客隆、五一路等停车场，一定程度上缓解了市区停车难的矛盾。

（5）轨道交通

积极开展轨道交通前期工作，2012年5月，轨道交通线网规划获得南通市人民政府的批复；2014年4月，轨道交通1、2号线一期工程建设规划通过住建部组织的专家审查；2014年8月，轨道交通建设规划获得国家发改委批复；启动了轨道交通1、2号线一期工程可行性研究报告编制工作。

- 2．公用事业

（1）市政养护

设施养护水平取得新突破。“十二五”期间，围绕“转型升级求突破、管养主业上台阶、设施管理上水平、改革创新增活力”的总体目标。全面加强市政设施日常巡查和维护能力建设，做到“应修尽修、随坏随修”。

一是养护总量大幅提升。“十二五”期间，市区共完成道板维修约216035平方米、路牙沿维修约57579米、沥青路维修约504410平方米，沥青坑塘修补73365平方米，其它各类附属设施维修12万余件，市区道路设施完好率明显提高。

二是预防性养护得到创新。道路灌缝技术、雾封罩面技术、基层注浆技术等一批新型预防性养护技术得到应用，大大提高我市道路管养水平。累计实施沥青路面道路裂缝灌缝425000米，沥青路面雾封层26000平方米，基层地聚合物注浆处理18000平方米。

三是中修大修全面推进。对市区一些“重点道路”、“病害道路”进行大中修改造，完成环濠河周边的环城路、桃坞路、濠南路、城山路等十余条道路的沥青面层SMA改造，提升了城市整体形象。对工农路与青年路交叉口、世伦路、外环西路等九条路况较差的路段进行整体大修，恢复其正常使用功能。

（2）照明

截止“十二五”期间，市区路灯共29.62万盏，亮灯率99％；景观亮化亮灯率98％；道路照明设施完好率达到95％以上；景观照明设施完好率达90%以上。2015年，在省厅组织的城市绿色照明考核中，位居全省第五名。城市照明智能化管理取得新成绩，主要实现“七大”转变。

一是由原来的查修一体化模式向查修分开模式转变。将查修一体化改为查修分开的修灯模式，提高维护效率；二是由原区域分片区设施维护模式向设施类型分组维修模式转变。人员效率提高，设备需求减少，提高利用率；三是由原人工巡查向无线监控转变。通过无线视频监控进行查灯，发现故障及时通知维修人员，节约人力、物力成本；四是由区域统一控制向单灯控制进行转变。开展单灯控制技术试点，实现精准控制，节电、节能、控光、省钱，提升城市照明智能化水平；五是由政府主导投资向“PPP模式”转变。大胆探索“PPP模式”，改变公用事业项目靠政府主导投资变为由投资方通过节省电费分成收回成本的模式。全市老小区照明工程有4000盏路灯采用 “PPP模式”，进行节能改造，每年节约电费近70万元；六是由传统人工管理向智能平台转变。建立城市照明动态数据库，把全市路灯杆号牌重新编号，贴上二维码，市民可通过智能手机扫描二维码，了解路灯设施基本信息，在线报修、咨询、反映情况。建立城市照明综合管理平台，把三遥控制系统的报修报警信息在GIS上精确定位并实现指令自动派发。建立电费自动分析系统，加强绿色照明；七是实现由后端管理到前期把控的转变。严格按照《城市道路照明设计标准》进行设计，确保优先建设发展功能照明，严控景观照明的范围、亮度和能耗密度。限时淘汰低效照明产品，优先采用对照度和角度可控的LED灯具。

（3）城市供水

“十二五”期间，我市大力推进区域供水工程建设，实现城乡全覆盖。我市共投资20多亿元用于水厂、管网、应急水库等供水设施建设，供水安全保障能力得到较大突破。截止2015年底，市区自来水普及率为100%，全市区域供水乡镇覆盖率100%，人口受益率98%以上，供水能力达210万立方米/日，出厂水各项指标均优于国家相关标准。

一是供水能力稳步提升。完成区域供水崇海水厂（一期40万立方米/日）项目建设，该水厂定位“国际领先、国内一流”，成为苏中、苏北首家具有深度处理能力的大型现代化净水厂。

二是区域供水网络基本形成。先后建成通洋、通吕、通久区域供水线，区域供水主干管网络基本形成，保供能力持续提升。

三是应急水源初建成效。建成南通市老洪港应急水库、市区应急深井群等应急水源项目，南通供水统筹及安全保障能力提升。

四是源水预警系统建成投运。狼山、洪港两大主力水厂，源水预警系统建成上线，为原水预警提供科技保证。

五是老旧管网进一步更新改造。完成人民西路、江海大道、长江路等67条管网更新、改造，供水管网得到进一步完善。

六是“智慧水务”初步建成。南通市区供水管网地理信息系统基本建成，主城区市政主干管网复核上网，南通供水迈入“智慧水务”时代。

（4）城市排水

“十二五”期间，我市认真贯彻国家和省节能减排总体部署，把城镇污水设施建设作为一项重大民生工程，大力推进城镇污水处理及再生利用设施建设。市区基本形成5大污水处理系统，即港闸区污水处理系统、主城区污水处理系统、观音山污水处理系统、开发区污水处理系统、通州城区污水处理系统。

一是污水处理能力明显增强。市区共有7座污水处理厂，总规模达到74.7万吨/日，污水处理能力全省第四，城镇污水处理综合考核名列前茅，多次位列全省第一。

二是污水收集处理率大幅提高。市区现状道路和已建成区域，都配套建设了污水管道，各污水处理厂污水收集主干管网已基本形成，形成较为完善的污水收集系统，市区主次干道上建成污水管道总长约474.27公里。城市污水集中处理率达90%，全省第三。

市区排水防涝能力显著提升，全面配套完善城区雨水管网，市区形成较为完善的雨水收集和排放系统。市区主次干道建成雨水管道长874.59公里，雨、污水泵房合计39座。通过对城市道路中的积水路段进行逐年梳理改造，明确排水防涝紧急处置措施，采取部门联动机制，市区排水防涝能力明显提升，在河道排水畅通、水位不高的情况下，基本不会出现大面积内涝现象。同时，根据市区河道的实际情况，2013年以来共组织实施62条河道截污工程，大大提升市区水环境质量。

（5）城市燃气

“十二五”期间，我市加大投入力度，引入天然气，加快燃气管网等设施建设，扩大用户数量，方便用户用气，最大限度地降低燃煤燃油锅炉比重，安全供气持续平稳。

一是大投入大建设。投入约6亿元引入“西气东输”天然气，建成中调压站10个、高压管网86.1公里。全市燃气管道总长度2200公里，比“十一五”期末延升了约600公里。投资约4500万元，对老旧燃气管道进行改造。

二是增加用户和用气量。天然气需求量不断增长，用气量由2013年的1.24亿立方米增长到2015年的1.7亿立方米，用户数从2013年的23.5万户增加到2015年的42万户。

三是提高应急能力。投资约90万元扩建开发区LNG站，新增4台2000Nm3/h空温式气化器，气化能力提高一倍；投资约1000万元，在开发区增设6座150立方米地上立式低温储罐，储存能力达1800立方米（折合天然气100万立方米），除工业用气外，能保证我市5～6日应急用气量。

（6）垃圾处理

“十二五”期间，市区垃圾处理由单一填埋向以焚烧为主、填埋为辅的方向转变。2015年底，市区拥有垃圾无害化填埋处理场1座，垃圾无害化处理量达250吨/日，生活垃圾无害化填埋处理率达100%。

一是垃圾焚烧能力不断提升。2015年，市区处理生活垃圾59.88吨，其中填埋处理3.41万吨，焚烧量占比94.32%，处于全省领先水平。

二是扩容填埋场。新建垃圾填埋池1座，填埋容量30万立方米。

三是垃圾基础设施实现区域共建共享。市区生活垃圾焚烧厂负责集中处理南通市区、如皋市、泰州市、靖江市等城市，建成全省乃至全国第一个跨区域的城市、城乡统筹规划的垃圾发电厂。

四是垃圾渗滤液提标处理达到了新水平。2012年，投入3600万元对垃圾渗滤液处理设施进行二次提标改造，尾水排放达到国内最高标准。

五是场区工作和生活环境得到改善。投资2000多万元，实施垃圾处理中心绿化建设、改造提升工程。填埋区域及周边区域简易绿化加水面达800亩。

- 3.园林绿化

“十二五”期间，我市全面推进城市园林绿化建设和管理，园林绿化事业快速发展。2011年-2015年，市区建成区绿地率从37.2%增长至39.92%，市区建成区绿化覆盖率从40.8%增长至42.77%。截至2015年底，市区建成区绿地面积达8173公顷，公园绿地服务半径覆盖率达80%。

(1)新建一批特色公园绿地。新建了环保公园、唐闸公园、古港花都、龙潭公园、幸福公园、能达公园、老洪港湿地公园(一期)、南山湖公园等一批具有个性化主题特色的公园绿地。

(2)扎实推进小游园民生工程建设。建成人民东路小游园、城山路滨河小游园、世纪花城南侧小游园、开发区安富路东侧小游园、通州区五一小游园等30多个小游园，进一步完善了市区公园绿地布局。

(3)持续加大道路绿化建设力度。相继建成了通宁大道、世纪大道、江海大道、城北大道、通沪大道、园林路、崇川路、星湖大道、通扬运河等一大批道路、河道绿化景观带。

(4)提升风景名胜区档次。濠河风景名胜区进一步做优做美，成功晋升国家5A级旅游景区。狼山风景名胜区实施了民俗文化博览园、配套服务中心等一批项目，景区形象大幅提升。

(5)全面推进“两河两岸”景观带建设。完成了通吕运河、海港引河(“两河两岸”)整体概念性规划设计，通吕运河绿廊(通宁大桥—崇川大桥)、船闸东路段建成。

- （二）存在问题及主要原因

- 1．市政工程

“十二五”期间，我市加大了道路建设的力度，尤其是第一轮快速路网基本形成，对改善市民出行发挥了巨大的作用，但是路网结构尚需进一步完善。

一是快速化路网系统尚未完全闭合，“南环”中的啬园路-长江路尚未建设，“八射”中青年路往通州、星湖大道往竹行收费站等射线尚未启动。

二是城市道路结构比例还需完善，支路网建设尚需加强。

三是城市交通存在瓶颈节点。由于城市快速发展，机动车数量大幅增长，老城区的孩儿巷北路、桃坞路、跃龙路、人民路、青年路等道路存在交通瓶颈。

- 2．公用事业

当前，公用事业面临的主要问题有专业人员匮乏、专用设备不足、财政投入少等。

（1）市政养护

一是市区还存在道路老化、破损、带病运行。少量上世纪七、八十年代建造的主次干道，如跃龙路、青年路等，由于建造年代久远，超期服役，坑塘、裂缝、拥包、沉陷等道路病害较为常见，通过日常养护无法根本解决问题。

二是专业养护人员及设备不足。随着市区首轮快速路网系统的建成，高架桥日常养护管理提出更高要求，但专业养护人员及设备明显不足。

（2）照明

一是部分地区照明设施有待完善。随着老小区节能改造项目的实施，逐步消除无灯小区，但港闸区、崇川区两区仍有部分支路未安装路灯。

二是智慧平台有待进一步改善。由于智慧平台处于初建阶段，运行中难免出现各种问题，需及时修改和完善。

（3）城市供水

一是供水水源地存在安全隐患。我市水源单一，长江南通段船舶较多，上游环境难控，容易发生污染事故。长江岸线南通段企业码头、排水口与取水口犬牙交错，存在安全隐患。

二是供水管网需优化改造。市区仍有部分供水管网老化，急需进行改造优化，区域供水通如线、通汇线时常发生暴管问题，亟需改造。

三是应急供水能力有待提高。部分县（市）区应急水源还没建设到位，应对水源突发污染能力不强。

四是供水管网信息系统有待完善。区域供水管网信息管理系统尚未建立，不能满足区域供水生产调度需求。

（4）城市排水

一是部分排水设施老化，建造标准低。老城区部分排水设施建造年代较久、建设标准偏低、管径偏小，局部管道出现不同程度的淤塞和损坏，影响排水效果。

二是非常规水资源利用水平低。我市水资源较为丰富，雨水调蓄利用、污水再生利用需前期投入，工艺复杂，社会了解和重视程度低，导致非常规水资源利用未能广泛推广。

三是排水管网信息系统亟待完善。由于雨水、污水管网产权单位不同，对资料、信息管理方式也不相同，资料数据整合难度大，共享难度大，信息化程度低。

（5）城市燃气

供气设施安全风险高、监管难度大。随着天然气使用范围扩大、供气设施数量及规模不断增加、管网设施老化，使得安全风险越来越高，监管难度越来越大。

（6）垃圾处理

一是垃圾管理和运行的水平有待提高，垃圾处理能力有待提升。随着城市发展，垃圾量猛增，当前应急填埋处理量约在400吨/日，极端情况下可达1800吨/日，填埋池库容以及渗滤液处理能力严重不足。

二是垃圾处理点（焚烧厂和填埋场）规划选址难。

- 3．园林绿化

（1）城市绿化总量不足，公园绿地分布不均衡。我市城市园林绿化发展基础差，起步晚，且建成区范围扩张较快，相比而言，城市绿化总量稍显不足，城市建成区绿地率、绿化覆盖率在全省排名处于中等水平。由于规划指标落实及前期拆迁等问题，老城区内公园绿地分布不均衡，构建“城市公园绿地十分钟服务圈”的要求仍有不小差距。

（2）道路绿化缺乏特色，林荫效果较差。道路绿化布局形式单一，乡土树种应用比例较低，行道树树种不够丰富，同质化现象较严重，道路绿化景观特色不明显。行道树树种选择及种植条件不佳，行道树树穴尺寸偏小，侧分带较窄，部分商业路段缺株断线现象较严重，非机动车道两侧树木冠幅较难闭合，达不到林荫效果。

（3）绿化精细化管理水平有待提升。我市绿化管理体制、机制不完善，经费标准较低，绿化管理较粗放、技术含量低、监管手段落后，措施不能完全到位。

- 二、“十三五”期间发展形势及需求

- （一）市政工程

顺应城市发展规律，围绕建设“长三角北翼经济中心、区域性综合交通枢纽（节点城市）、具有区域影响力的创新之都、宜居宜业富有魅力的花园城市”要求，以“三城同创”为重要抓手，全力推进中心城市建设，实现由外延型向内涵型、功能型向生态型、管理型向服务型转变，集中精力、调动要素，积极推进畅通工程建设，打造与宜居宜业、特色鲜明、富有文化魅力的城市相匹配的交通体系。

1．优化城市空间布局，构建便捷高效的交通体系，完善市区首轮快速路网、提升快速路网功能、加强与如皋、海门等中心城市协调发展区的联接。

2．优化路网级配关系，形成更加合理的主次支路网结构，提高道路交通通行能力。

3．逐步解决市区交通瓶颈节点，缓解重要路口交通压力。

4．结合我市停车场规划及轨道交通站点布置，合理设置停车设施。

5．加快提升城市功能品质，推进海绵城市、综合管廊，顺应城市发展规律，不断提升城市形象。

6．提升城市首位度和竞争力，加快推进轨道交通，集中精力、调动要素，全力推进中心城市建设，加快打造长三角北翼中心城市。

- （二）公用事业

1．市政养护

（1）养护管理科技化成为趋势。目前，市区首轮快速路网已经形成，市政设施养护量的大幅增加，道路管养工作水平亟待提高，养护管理科技化成为趋势。新技术、新材料、新工艺的不断应用，是提高养护作业科学化和精细化的必由之路。

（2）养护管理亟需知识化人才。随着城市大框架的初步确定，特别是115万平方米的高架道路、城市隧道及大型特殊结构桥梁的建成，无论在养护技术还是难度上，都要求紧贴现代建桥、养桥技术的迅猛发展，储备、培养一批相关专业技术的人才具体研究管养对策，精准养护。

（3）养护管理信息化成为必然。随着市政设施养护量的大幅增加，城市道路管养信息系统互联互通成为必然，管养科学化、快速化是现代城市基础设施养护的根本途径。

2．城市照明

（1）节能、减排、低碳、绿色是主旋律。“十三五”期间，绿色照明，推广高效照明电器产品，节约照明用电，建立优质高效、经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统，满足社会对照明质量、照明环境和减少环境污染的需要，由“亮”到“美”照明品质提升转变，全面推进绿色照明技术改造，构建绿色照明体系，建立全过程、全系统的绿色照明系统框架，实现节能、减排、低碳、绿色的目标。

（2）新型半导体照明广泛应用。到2020年，全省白炽灯全部淘汰，LED照明产品市场占有率进一步提高，核心器件发光效率与应用产品质量保持国际先进水平。为保障我市照明设施优质、促使半导体照明产业健康持续向前发展，在新建道路工程照明设计阶段将考虑传统光源和新型节能光源（LED灯）结合使用，在偏远的主、次照明设计中逐步试点新型节能光源，在支路以及公园绿地、小区推广使用LED灯具。

（3）发展城市智慧照明顺应时代要求。城市绿色照明作为城市重要基础设施，统一规划布局，分步实施。提高照明管理服务水平，努力建设智慧照明，提高城市的宜居性，为建设智慧城市提供支持。城市监控设施资源共享，将为完善城市照明管理综合系统提供契机，为实现智慧照明、智慧城市提供基础。

3．城市供水

（1）扩大供水规模，满足用水需求。随着经济的发展，需水量不断增长，用水供求矛盾将进一步加大，南通新型城镇化将为供水提供新的发展机遇。根据发展要求，进一步扩大水厂规模，提高供水能力，“十三五”末，供水能力扩大到200万立方米/日规模。

（2）提高输配水能力，降低漏损率。计划新建管网200千米，计划改造主要给水管道52.5千米，降低漏失率，提高输配水能力。

（3）加快深度处理步伐，提升供水水质。“十二五”末，已开始对现有洪港水厂进行深度处理改造，“十三五” 期间还将实施狼山水厂深度处理改造，进一步提高水厂供水水质，努力实现从供“合格水”向供“优质水”的转变，保障饮用水水质安全稳定达标，提高安全供水能力。

（4）提倡节水优先，保护水资源。宣传节水理念，落实阶梯水价和累进加价制度，加强供水计量和管网维护管理。鼓励和支持建设污水再生利用设施和雨水利用设施，规划用地面积2万平方米以上的新建建筑，同步建设雨水收集利用系统。城市景观用水、工业和城市杂用水要优先利用再生水。

（5）完善信息系统建设，构建“智慧水务”。以制水工艺为先导，供水管网地理信息系统为基础，管网模型为核心，构建“智慧水务”平台，实现供水系统自动化，水质水量监测的现代化，信息资源共享化，管理决策智能化，保证城市供水工作水平与快速发展的社会和经济水平相适应。

4．城市排水

（1）加强雨水管网改造。在全球气候异常的大背景下，极端天气频发，造成我市暴雨内涝积水不断增多，城市雨水管网系统遭受考验，城市排水防涝形势严峻，亟需对部分老化、破损、标准偏低的雨水管道进行改造。

（2）规范污水排放行为。部分区域、企业存在雨污混流、偷排现象。“十三五”期间，水环境保护仍是重中之重，需进一步规范排水户的排水行为，大力推行排水许可证制度，依法排水。

（3）提升污水处理能力。随着城市的不断发展，排水户大幅增加，排入城市污水管网的水量逐年递增，现有管道规模及污水处理厂的处理能力必须与之匹配。

（4）提高污水尾水排放标准。加强污水深度处理，在全面达到一级A的基础上，努力向地表Ⅳ类水排放标准方向发展。

（5）编制区域排水规划。从改善长江水环境质量，保障饮用水水源地安全的角度出发，着力优化我市污水处理厂达标尾水排放格局，积极开展区域达标尾水排海规划研究。

（6）落实海绵城市理念。创新城市雨水管理理念，按照海绵城市建设要求，落实“蓄、滞、渗、净、用、排”六位一体的生态化、综合化排水理念，降低内涝灾害，节约水资源，保护和改善城市生态环境，促进生态文明建设，最终将南通建设成具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市。

5．城市燃气

（1）构建稳定多元的天然气供应体系。

“十三五”期间，将加快燃气设施建设，实现在特许经营权范围内管网全覆盖，预计新建燃气管网200公里。同时，在满足居民用气的前提下，积极开拓市场，大力发展公建、商业用户和工业用户，提高工业用户用气比例，优化用气结构，保障南通市的能源供应。

（2）推动清洁能源使用。

随着本市“蓝天工程”的不断推进，继续改善城市环境，以清洁能源取代原煤、油类等传统能源，打造南通市的蓝天碧水。

6．垃圾处理

“十三五”期间，推进垃圾填埋从日常填埋向应急填埋发展，加强垃圾填埋场填埋区域的管理。

一是加强垃圾处理基础施设规划建设。建设生活垃圾填埋场后期完善工程，完善雨污分流系统，对垃圾填埋已达设计要求的部分进行终池封场处理，恢复生态；新建垃圾渗滤液应急收集调节塘及污水预处理后的纳管系统，加强填埋库区建设，以满足应急填埋需求。

二是推进垃圾分类处理。将垃圾分类管理作为民生实事项目，作为生态环境建设的主攻方向，强化政策扶持科学制定综合治理目标，。

三是加快推进建筑垃圾中转消纳场所和街道装修垃圾集中点、餐厨废弃物资源化处理项目，建设生活垃圾焚烧项目，为生活垃圾增量及应急量做准备。

- （三）园林绿化

1．进一步完善城市绿地系统。形成多层次、多功能、复合型的绿色生态网络，优化城市绿网、路网、水网布局，着力打造“碧水环绕、绿树掩映、鸟语花香、整洁舒适、生态宜居”的现代花园城市。

2．科学规划、合理布局。完善城市园林绿地均衡分布和综合服务功能，改善市区特别是老城区公园绿地分布不均的现状，全面满足市民出行“300米见绿，500米见园”要求。

3．建设功能性、节约型、生态型园林绿化。融合海绵城市建设理念，实现城市园林绿化的可持续发展，打造景观优美的宜居环境。

4．建设特色鲜明的城市园林绿化景观。园林绿化设计坚持内涵丰富、美观自然、经济实用、彰显个性的原则，根据地域特色，利用本土植物，突破单一设计，建设特色鲜明、符合本地实际的城市园林绿化景观

5．推进园林绿化信息化管理。划分养护管理区域，完善网格布局，以网格化为抓手，提升精细化管理水平。

- 第二节  工程建设市场管理情况

- 一、“十二五”建设成就、存在问题及原因

- （一）“十二五”时期取得的主要成绩

“十二五”期间，我市突出监管与巡查，规范程序与行为，完善制度与服务，工程质量水平稳步提高，工程建设领域综合监管的整体联动和市场诚信机制有效建成，建筑市场秩序得到进一步规范。

1．建筑市场秩序进一步好转，质量治理两年行动稳步推进，电子招投标全面实现。理顺了承发包关系，规范了合同备案行为，建筑市场秩序得到进一步规范，违法分包转包行为得到了有效遏制和打击，市场长效管理机制基本建成。

2．建筑业信用平台有效建成，行业诚信度进一步提高。顺利建成了我市建筑市场信用平台，企业库、从业人员库及项目库“三大库”实现了动态更新，系统信息采集和录入工作实现了与电子化招投标平台的对接共享。信用评价和三合一评标工作如期实施，为全市2000多家建筑业企业及10万多从业人员建立了电子信用档案。

3．创新制度，服务效率进一步提高。以经济建设为中心，方便业主，高效率服务成为工程建设管理的核心内容，先后创造性建立了“阳光执法”、“绿色通道”、“上门服务”、“网络审批”等工作制度，以施工许可、竣工备案两个环节为重点，加强对建设项目执行基本建设程序的管理，将住宅小区配套工程纳入了管理范畴，推动了我市经济建设的快速发展。

4．完善制度建设和监督模式，工程质量稳中有升。健全了以抽查和巡查为主要方式、以行政执法为基本特征的工程质量监督模式，全面落实住宅工程质量分户验收制度，分户验收工作的覆盖率已达到100%；广泛开展质量创优评先活动，工程质量通病得到了有效控制，省优工程项目数量逐步增加，文明施工工地不断涌现。

5．中介机构实力进一步提升。勘察、设计、监理、检测等中介机构的实力得到壮大，从业人员素质进一步提升。资质结构趋于合理，至“十二五”期末，全市勘察设计单位甲级资质比例达到36%，监理企业甲级资质比例达到43%，全市已有120人获一级注册建筑师资格，170人获一级注册结构工程师资格，832人获注册监理工程师资格。

6．城建档案管理进一步规范。加强建设档案法规建设，提高档案执法工作力度，使档案馆成为保管城市建设档案资料的重要基地，不仅及时提供城市建设现状信息和城市历史信息，而且是爱国主义教育的宣传基地，展示着城市文化形象和环境变迁。“十二五”末，全市城建档案馆馆藏量增加15%，馆藏数量和质量迈上了新的台阶。

- （二）存在问题及主要原因

“十二五”期间工程建设市场秩序虽然得到有效整顿，六方责任主体市场行为得到一定的规范，勘察设计、监理等咨询业队伍得到一定的发展，但还存在不少的问题，具体表现在：

1．专业种类不齐全，设计资质偏低。以勘察设计行业发展情况为例，依然主要集中在建筑工程和装饰装修上，智能、幕墙等专业设计单位资质偏低，消防、照明等设计资质在我市还处于空白等，与南京、苏州相比还有差距。

2．高级人才短缺，执业人员不足。“十二五”以来，我市对培养和引进人才，特别是高级技术人才做了大量的工作，但是，我市现有专业技术人员和省内其他市相比还存在不少的差距。以勘察设计行业为例，一级注册建筑师、一级注册结构工程师全市总数为246人，和南京、苏州相比还有很大的差距。

3．从业人员的业务水平需进一步提高。虽然建设行政主管部门十分注重从业人员的知识更新和继续再教育工作，针对不同的专业特点多次组织了从业人员的业务培训，但通过对建设工程专项检查发现，从业人员对国家的法律法规和强制性条文的掌握程度还不够，违反强制性条文的现象时有发生。

4．监管模式有待优化和改进。“十二五”以来，我市工程质量整体水平保持稳中有升，工程质量常见问题治理取得显著进步，但是住宅工程质量满意度不高，建设工程质量监管模式有待进一步探索和完善，工程建设标准体系需进一步健全。

存在以上问题的主要原因是：

1．法制建设需进一步完善。“十二五”期间，国家为维护建设市场秩序出台了许多法律法规，有效地维护了建设市场秩序，然而，法律法规尚不健全，如：对建设工程中介机构的从业人员和单位的行政执法没有明确的条文规定，在执法过程中无法做到严肃查处，起不到警示作用。

2．产业结构需进一步优化。南通建筑业长期以来注重对建筑总承包的发展，建筑施工总承包企业居多，而专业资质配套欠齐全，装饰、幕墙、钢结构、智能等专业企业发展缓慢，不能满足当地建设的需要。

3．人才培养需进一步加强。勘察设计、监理等咨询业改制后，许多企业仍存在计划经济的思维方式，缺乏对外开拓的主动性，企业不注重高级人才的储备和培养，部分人才外流。

- 二、“十三五”期间发展形势及需求

1．加快建筑业企业结构转型。中央明确提出了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大工作任务，对建筑业发展产生比较大的影响，主动适应新常态，加快建筑业企业结构转型和提高从业人员素质，突出风险防范，推动建筑业平稳持续增长。

2．调整优化队伍结构。“十二五”期间，执业资格管理制度全面实现，培养造就了一批满足工程建设需要的专业技术人才和复合型人才。但是提高企业综合竞争力，还需进一步调整优化队伍结构，提高施工现场人员操作技能和标准化意识。

3．技术进步目标。高层建筑、地下工程、高速铁路、公路等重要工程建设领域的勘察设计、施工技术、标准规范还需加大科技投入，进一步提高科技水平。

4．建筑市场监管目标。建筑市场监管法规尤其在市场准入清出、工程招标投标、工程监理、合同管理和工程造价管理等方面需进一步完善，进一步探索建立工程担保、保险制度。

5．质量安全监管目标。“十二五”期间，我市工程质量整体水平保持稳中有升，工程质量常见问题治理取得显著进步，但是住宅工程质量满意度不高，建设工程质量监管模式有待进一步探索和完善，工程建设标准体系需进一步健全。

- 第三节  建筑节能与墙体材料革新情况

- 一、“十二五”建设成就、存在问题及原因

- （一）“十二五”时期取得的主要成绩

1．建筑节能

（1）“十二五”期间，我市认真贯彻实施《民用建筑节能条例》、《江苏省建筑节能管理办法》以及 《江苏省绿色建筑发展条例》，通过建立健全建筑节能与绿色建筑政策法规体系、行政监管体系、技术支撑体系、市场服务体系，形成了具有南通地区特点的建筑节能与绿色建筑技术路线和工作推进机制，圆满完成了省住房和城乡建设厅下达的建筑节能目标任务，在新建建筑节能、既有建筑节能改造、可再生能源应用以及公共建筑节能监管体系建设等方面均超额完成任务指标，较大地提升了全市建筑节能工作的水平。

（2）“十二五”期间 ，南通地区年平均新增1264万平方米节能建筑，既有建筑存量达1.2亿平方米；南通地区创建了三个省级绿色建筑示范区，分别是南通苏通科技产业园绿色建筑示范区、如东洋口港绿色建筑示范区和通州区绿色建筑示范区；共获得43项绿色建筑标识，建筑面积累计498.89万平方米，对照省住房和城乡建设厅下达的“十二五”期间任务指标，我市完成率达121%。

（3）“十二五”期间，严格执行国家、省相关规定，出台了一系列建筑节能政策要求。规定从2013年起，南通市市区凡由政府投资新建的机关办公用房和大型科教文卫、交通场站等公共事业项目，一律率先执行65%节能设计标准；从2014年开始，全市新建保障性住房、建筑节能与绿色建筑示范区中的新建项目、各类政府投资的公益性建筑以及大型公共建筑四类新建项目，率先全面按绿色建筑标准设计建造，每年新增绿色建筑项目不少于120万平方米，创绿色建筑标识项目不少于9个；居住建筑、公共建筑在执行节能设计标准的前提下，每年新增65%节能设计标准的项目均不少于30万平方米。从2015年起，全市城镇新建建筑全面按一星及以上绿色建筑标准设计建造。

（4）“十二五”期间，南通市成为全国首批试行“新建建筑65%节能标准”的城市；海安县获国家批准追加可再生能源建筑应用面积30万平方米；如东县获国家太阳能光电建筑应用集中示范区，并获批太阳能光电建筑应用装机容量15兆瓦；南通市较早在全省建成市级建筑能耗数据平台，累计实现对227座机关建筑和大型公建能耗数据实时监控、上传；太阳能热水、太阳能光伏、地源热泵等可再生能源应用技术在民用建筑上得到推广应用；墙体自保温、节能门窗、外遮阳、太阳能建筑一体化、保温装饰一体化、建筑反射隔热涂料等技术和产品，在民用建筑中被广泛应用。

2．墙体材料革新

（1）“十二五”期间，我市认真贯彻实施《江苏省发展新型墙体材料条例》及《江苏省建筑节能管理办法》等法律法规。坚持经济效益、社会效益与环境效益统筹兼顾的方针，紧紧围绕节能、节土、利废宗旨，实施城市和乡镇同步推进发展战略，始终抓住新墙材技术和产品的研究开发、成果转化、试点示范、推广应用等环节，整体联动，协调推进，圆满完成了我市“十二五”墙材革新各项目标。“十二五”期间，共生产313.28亿块标砖，其中新墙材折标砖298.19亿块，新墙材占墙材总量的95.18%，节约标煤185.67万吨，利废2188.2万吨，保护耕地49477亩。

（2）紧抓国家、省发布了新产业发展导向和多种产品的新标准的有利契机，运用调研、考察、考核等手段，多措并举，积极推动我市新墙材产业结构调整，优化产业布局，提升产品档次，推动产业升级。目前，落后的生产工艺已基本上被排除在管理序列之外，一大批生产工艺先进、质量上乘、高端产品迅猛发展，极大地丰富了我市新墙材市场，满足了建筑功能不断提升的需求。

（3）加大技术创新力度，推动科研成果转化。通过与南通大学、南通市建筑设计研究院有限公司等单位的合作，取得了一批国内领先的《江河淤泥烧结砖生产技术》、《节约型城乡建设适用技术目录研究》、《反射隔热涂料复合保温墙体性能及应用研究》等9项科研成果。参与编制了国家级标准《淤泥多孔砖应用技术规程》、《蒸压加气混凝土砌块自保温系统应用技术规程》、《淤泥烧结节能保温砖自保温砌体应用技术规程》。科研成果既为我市的墙改节能事业发展提供了坚实的理论基础，也为我市新墙材企业转型升级和建筑节能的推广应用提供了有力的技术支撑。

（4）以点带面，筑牢“全面禁粘”基础。通过大力宣传发动，并采取切实可行的闭合管理、执法巡查等多种措施，多部门齐抓共管，在全面“禁实”的基础上，城区全部通过了省墙改办组织的“禁粘”城区试点验收，为我市城乡“全面禁粘”筑牢了坚实的基础。

（5）严格执法，确保《江苏省发展新型墙体材料条例》执行到位。采取多种形式宣传《条例》，多部门联合执法，不断提高监管力度，净化新型墙材市场环境，维护了《条例》的严肃性、权威性。

（6）加大扶持，强化基金带动效应。及时出台多项专项基金扶持政策，鼓励新墙材企业转型升级、提档增效；鼓励建设施工单位使用新产品、新技术，给予技改项目、新型墙体材料示范工程墙改基金补贴，带动社会资金在新墙材领域的投入，为墙改与建筑节能事业的发展注入了新动力。

- （二）存在问题及主要原因

1．建筑节能

（1）在开展建筑节能与绿色建筑工作中，部分地区和单位存在认识不足，缺乏全局性、长久性的眼光，在推动绿色建筑工作中缺乏主动性。

（2）全市绿色建筑工作在地域发展和成效上存在差异，尤其是在绿建标识申领工作和建筑节能专项资金设立上还有一定差距。

（3）全市推进既有建筑节能改造任重道远。机关办公建筑、大型公建和量广面大的既有居住建筑的节能改造模式较为单一，数量有限，不能很好的形成规模效益。

（4）机关办公建筑和大型公建节能运行监管措施还需加大力度。

2．墙体材料革新

（1）新墙材产品单一。我市资源匮乏，可利用的资源有限，本地区的产品种类较少。

（2）区域发展不平衡。各地经济规模及发展速度不尽相同，墙改工作也参差不齐。

（3）墙改专项基金未能充分发挥作用。部分县（市）、区未能及时出台相关政策引导鼓励新型墙材发展。

（4）新墙材企业转型升级较慢。国家、省明确淘汰的项目还未能全面停产或淘汰，转型升级任重道远。

- 二、“十三五”期间发展形势及需求

- （一）建筑节能

1．进一步推进建筑节能与绿色建筑工作的法制化水平。建筑节能是节能减排的重要内容，其工作需各部门、各条线综合管理，在条块结合、上下联动、齐抓共管等方面下大力气。

2．进一步创新建筑节能与绿色建筑工作的发展思路。均衡发展各县（市、区）建筑节能工作，在建筑节能监管体系和推进绿色建筑发展方面，促进各地区形成新跨越。

3．进一步确保绿色建筑设计水平、建造质量、设备节能效率的提高。强化超低能耗建筑试点示范作用，不断引导科技进步，积极倡导和支持建筑节能与绿色建筑技术产品的研发。

4．进一步切实解决建筑节能工作中的难点、热点问题。既有建筑节能改造量相当庞大，任务十分艰巨，其改造计划、资金来源及其实施模式亟待确立；机关办公建筑和大型公共建筑的能耗较高，急需加快落实能效监管措施。

- （二）墙体材料革新

1．加快新型墙材研发速度。随着国家新型城镇化和绿色建筑的快速推进，我市对附加值和技术含量高的新型墙体材料的需求将保持旺盛的势头，需要加快新型墙体材料研发速度。

2．引导建材企业转型升级。建筑业发展方式的深刻变革和环境治理的迫切需求，呼应新墙材的生产迅速向规模化、集约化、精细化方向转变。

3．加大新型墙材向乡镇和农村推广应用。制定与之相适应的政策措施，确保推广依据充分，成效明显。

4．推进新型墙材绿色发展。积极引导墙材企业，加快新型墙材产品绿色建材标识认证工作，发挥专项基金的杠杆作用，鼓励墙材企业绿色发展。

- 第四节  抗震防灾情况

- 一、“十二五”建设成就、存在问题及原因

- （一）“十二五”时期取得的主要成绩

“十二五”期间，全市抗震防灾工作牢牢把保护人民生命财产安全放在首位，坚持抗震设防、鉴定加固和应急避险 “三位一体”，围绕“全市建设系统抗震防灾工作保持省内领先、国内有名”的工作目标，在大力提升我市城乡抗震防灾能力上真抓实干，抗震防灾工作取得阶段性成果。

1．凝心聚力，抗震专项审查迈出新步伐

（1）不断优化房屋建筑工程抗震设计审查流程。先后对房屋建筑工程抗震设防专项审查模式做了多次微调，使原来部分工程项目在初步设计和施工图阶段开展两次抗震审查，改变为根据项目性质、抗震设防标准、建筑物分类等诸元，在初步设计或施工图设计阶段，进行一次审查，最后由施工图审查中心进行复核的新的工作机制，减少了工作流程，缩短了工作时间。

（2）有序推进市政公用基础设施抗震专项论证全覆盖。按照《江苏省防震减灾条例》和住建部《市政公用设施抗灾设防管理规定》，在省内率先开展了市政公用基础设施抗震设防专项论证工作，先后对苏通工业园区高架工程、通启路高架工程、崇海水厂一期工程等一大批重要市政公用工程进行了抗震专项论证。

（3）加强抗震设防专项审查队伍建设。形成了新的委员会领导班子，聘用了新一届委员会专家，向省住建厅分别推荐了超限高层抗震审查专家2人、市政公用设施审查专家5人及震后评估专家1人。强化了对专家的法律法规和规范的培训。

（4）加大抗震设防监管力度。将抗震设防监管措施落实到工程建设全过程，不断完善“设计审查—施工监督—行政检查—竣工验收—归档复核”的闭合管理机制。对所有审查的勘察设计文件均存档备查，并对通过审查的初步设计和施工图设计文件统一加盖南通市建设工程抗震设防审查专用章，堵塞了抗震审查与施工图审查过程中可能存在的漏洞。强化超限高层以及采用新技术、新材料、新结构体系的工程项目的抗震设防监管，严格审查程序，杜绝了漏审和越级审查现象。

2．防患于未然，抗震鉴定加固喜获新成果

（1）主动参与学校校舍抗震加固工作。牵头组织专家对中小学校舍进行了抗震性能鉴定，并对不满足抗震鉴定要求的进行了加固设计和设计审查。圆满完成省政府确定的南通市校安工程目标任务，在列入省考核的三项指标中，开工面积、竣工面积及总面积均名列前茅。开展《中小学校舍抗震鉴定与加固技术规程》及《中小学校舍抗震加固工程施工质量验收规程》培训，协同崇川区、通州区、港闸区和如皋市开展了幼儿园建筑抗震性能鉴定。

（2）在省内率先启动医疗系统建筑抗震防灾工作。协同市卫生局开展了医技楼、门诊楼、住院楼的抗震鉴定工作，完成120急救中心、血站、肿瘤医院、第三人民医院等单位2.5万平方米的建筑抗震鉴定任务。

（3）开展了城区重点文物建筑等建（构）筑物的抗震鉴定加固工作。先后组织专家完成通棉二厂旧址、伶工学社旧址、1895文化产业园一期等文博工程的抗震鉴定和抗震加固。

（4）开展改扩建既有建筑抗震性能鉴定。对已经建成、未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到抗震设防要求的以及改变主体结构、增加荷载、改变使用功能的建设工程，按照国家有关规定进行了抗震性能鉴定，先后完成南通市少保中心、市经济技术开发区污水处理厂等86个改扩建工程项目的抗震性能鉴定和抗震加固设计审查，面积累计达到43.3万平方米。

（5）在省内率先开展市区桥梁的抗震鉴定。对市区“08细则”（《公路桥梁抗震设计细则JTG/T B02-01—2008》）出台前建设的、原设计未采取抗震设防措施且未列入近期改造、改建、拆除计划的桥梁以及“08细则”出台后、2010年以前建设的未进行抗震专项审查的桥梁按照《城市桥梁抗震设计规范》进行抗震性能鉴定。

3．未雨绸缪，地震应急避难场所建设取得新突破

将地震应急避难场所建设工作作为经常性和基础性工作，列入日常工作加以谋划，做到工作同时布置、措施同时落实、成果同时考核。

（1）开展《城市应急避难场所建设技术标准》专题培训。结合《城市应急避难场所建设技术标准》（DGJ32/J122-2011）的实施，举办了《综合防灾与应急避难场所建设技术讲座》及《应急避难场所规划建设讲座》。

（2）不断创新地震应急避难场所建设新机制。协同市民防局、市地震局在省内率先出台了《南通市市区单建式地下空间地震应急避难场所建设管理办法》及《南通市城乡建设局关于城市公园、广场、绿地等空旷区域建设地震应急避难场所的通知》，明确要求各区建设局和园林管理专业部门，今后凡新建、改建、扩建城市公园、广场、绿地等空旷区域，除不具备安全性和防灾避难基本条件的以外，凡面积大于1000平方米的，均应根据《南通市城市抗震防灾规划》和《南通市地震应急避难场所布局规划》的要求，分类同步建设场地型地震应急避难场所。

（3）扎实有序的推进地震应急避难场所建设。先后完成园博园-滨江公园、古港花都、南山湖、环保公园等9个场地型，完成商贸技院体育馆、南通大学体育馆、五山小学风雨操场、韩香坝小学风雨操场等8个建筑型避难场所，江海佳苑人防工程等32处利用地下空间地震应急避难场所正在有序建设中，部分已经建成。基本形成各类地震应急避难场所合理搭配、室内室外有机结合、地上地下统筹兼顾的立体地震应急救援空间体系。

（4）开展地震应急避难场所建设检查，落实各方责任。市建设局、地震局和民防局联合组成检查组对全市地震应急避难场所规划建设情况进行了24次专项检查。南通市地震应急避难场所建设工作在省组织的检查中屡获佳绩。

4．城乡并重，区域统筹发展取得新进展

（1）加大法律法规的宣传力度，在全社会不断营造依法抗震监管的氛围。联合市司法局在《南通崇法报》中开辟“地震及建筑抗震设防专版”，印制3万份免费向市民发放。结合第24个国际防灾减灾日，在中国．南通网站制作了南通建设工程抗震专题。组织编印《南通市建设工程抗震设防工作手册》，免费发给建设工程各方主体和县（市、区）从事建设工程抗震工作的管理人员和技术专家，不断营造依法管理的氛围。

（2）坚持急事急办，特事特办，难事巧办和随到随办，努力缩短办事时间，提高办事效率。对拆迁安置房以及县（市）区一些重大的产业投资项目，组织专家上门开展专题服务。创新举措，在技术审查环节建立了“温馨提醒”制度。

（3）按照分期分批，结合小区危旧房改造等进行综合整治，不断提升综合抗震能力的工作思路，近年来共在73个点拆除不满足抗震要求的危旧房建筑1．4万户，230万平方米，新建房屋均达到抗震设防要求。

（4）开展农民集中居住区抗震设计图集设计、评选和推广使用工作。在省内率先开展了农民集中居住区民房抗震专项设计活动，对《江苏省村镇住房抗震构造图集（苏CG01-2006）》进行了设计更新，编制了《南通市农民集中居住区建房通用设计图集》，免费发放至基层和农户手中。

南通市强化建设工程抗震设防管理的实践、经验和做法，多次在建设部和省相关会议上专门介绍，部省行业领导多次给予了好评。在住建部编印的《建筑防灾年鉴》（首刊）中专题介绍，南通市成为地级市中唯一入编该年鉴的城市。2013年江苏省抗震防灾管理工作会议上做了经验交流。

- （二）存在问题及主要原因

“十二五”规划实施以来，抗震防灾工作虽然取得了一些成绩，但依然存在以下问题：

1．突发地震灾害形势依然较为严峻，作为国务院确定的地震重点监视防御区，南通发生中强以上地震的风险依然存在。

2．我市仍存在大量的未抗震设防或抗震设防严重不足的房屋建筑，传统民居、生命线工程、公共设施工程、易发生次生灾害工程及其他重要工程的抗震鉴定和抗震加固工作缺少推力，进展缓慢，不少建筑物的抗震能力仍在低位运行，小震大灾的可能性依然存在。

3．我市城市市政公用设施抗震能力不足情况改善缓慢，2010年以前建设的城市给排水、燃气、垃圾处理等设施管抗震设防水准低，抗震防灾能力堪忧。

4．作为城市抗震防灾第二道防线的避难场所建设刚刚起步，地震应急避难场所设备配置还不够齐全，部分避难疏散场所的配套设施还没有完全到位，地震应急避难场所空间布局还不够均衡，县（市）区工作推进不平衡。

5．农村房屋抗震设防情况较差，农民自建房普遍未进行抗震设防或设防不足，地震易损性高。村镇抗震监管较为薄弱、技术力量差的局面未得到根本改善。

产生这些问题的主要原因：一是抗震防灾观念不强，意识淡薄。由于地震发生的周期比较长，不少人认为地震不大可能在我市发生，思想麻痹，心存侥幸；二是机构不健全，管理力量薄弱。县（市）虽然设有抗震设防管理机构，但只有数名兼职人员，抗震设防管理职责无法切实履行；三是对城乡抗震能力严重不足的历史欠债办法不多，对需要破题的一些重大问题研究不够。

- 二、“十三五”期间发展形势及需求

（一）地震参数大幅提高。南通全市域作为地震重点监视防御区，《中国地震动参数区划图》修订后，我市40%的城镇的工程建设地震作用进行了提高，地震动参数从0.05G增加到0.10G，我市综合抗震能力建设面临严峻挑战。

（二）国家对抗震防灾提出了新要求。党中央、国务院多次提出：完善灾害监测和预警体系，加强城市抗震等设施和救援救助能力建设，提高城市建筑灾害设防标准，合理规划布局和建设应急避难场所，强化公共建筑物和设施应急避难功能等重大任务。防震减灾面临政府高度重视、社会高度关注、加强和创新社会治理的挑战，建设工程的抗震能力和灾后应急处置能力在突发灾害应对过程中的社会关注程度越来越高，社会突发灾害应对中的抗震抗灾方面的认识日趋理性，要求城乡建设系统做出应对。

（三）新型城镇化的要求提出了严峻挑战。未来十年是我市城镇化发展的关键阶段，城市也是抗震防灾问题最集中的区域。由于工程抗震措施落实的滞后，其易损性也呈几何倍数增长，城市可持续发展对城市综合抗震能力的要求与城市基础设施相对滞后的矛盾越来越突出。随着基础设施规模不断增大，各种新型生命线系统不断涌现，相应的防灾问题也越来越复杂，带来的防灾压力也不断提高。

（四）当前城乡建设抗震防灾供给难以满足社会需求。以大数据、大平台、广覆盖为特征的互联网+技术快速发展，为提升抗震减灾管理信息化水平、信息流通利用能力、防灾减灾技术体系向互联网拓展、建设防灾减灾公共服务体系等提供了机遇，也面临挑战。

- 第二章  指导思想、基本原则和发展目标

- 第一节  指导思想

以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市城市工作会议及省第十三次、市第十二次党代会精神为指导，落实“五大发展理念”，坚持“五大统筹”，认识、尊重、顺应城市发展规律，依法规划建设管理城市，注重以人为本、安全为先、管建并举、管理为重，转变城市发展方式，塑造城市特色风貌，提升城市生活品质，改善城市管理服务，努力构建城市形态与城市功能相统一、首位度与影响力相匹配、人与自然相和谐的花园城市。

- 第二节  基本原则

一是坚持民生优先。大力推进城市共建共享，让市民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

二是坚持改革创新。深入推进体制机制改革，加大科技创新力度，着力转变发展方式，提高城市治理能力。

三是坚持统筹协调。推进区域重大基础设施互联互通，统筹规划、建设、管理工作，推进城乡发展一体化。

四是坚持绿色发展。把生态文明理念全面融入城乡建设和管理，树立全生命周期管理理念，着力形成绿色低碳的城市发展模式。

- 第三节  发展目标

- 一、总体目标

到2020年，城乡建设和管理绿色化、精细化、智能化、法治化水平显著提高，城市综合管理体系和城乡基础设施体系进一步完善，城市综合竞争力进一步增强，让群众生活得更幸福。

具体分目标为：

一是建成绿色低碳、循环发展的城乡生态环境。河流湿地得到有效保护和修复，园林绿化实现增量提质，城市环境质量和管理水平不断提升，“三城同创”目标基本实现。

二是建成运行高效、安全稳定的基础设施体系。城市路网系统级配合理、功能清晰、衔接高效，“外成环、内成网”的城市交通格局基本形成，水、电、气等城市公共产品充足。完善城乡建设防灾减灾体系，提升预防和处置突发事件能力，确保城市运行安全。

三是形成创新引领、规范有序的行业发展趋势。推动信息化在城市建设和管理领域的深度应用，提升城乡建设管理智能化水平，加强建设工程质量安全管理，实现建设工程安全生产形势持续稳定好转。

- 二、分行业主要预期目标

- （一）城市建设主要预期目标

- 1．市政工程主要预期目标

（1）加快轨道交通建设，构建城市立体交通，促进城市全面发展、缓解交通矛盾、提升南通在长三角城市群的竞争力。

（2）继续推进快速路网建设，闭合市区首轮快速路网，实现机场、火车西站、锡通高速等重要交通枢纽快速化，提升快速路网的功能，构筑现代化交通网络的基础，使城市片区发展更加紧密均衡，中心城区的吸引力更加突出。

（3）建设主次干路，考虑城市组团间和组团内通勤需求，建设过河通道，提升主城区南北向路网功能系统，完善重点组团、重要节点交通连接体系，使城市路网结构更加合理。提升改造一批主次干路，打造景观路、林荫路。

（4）加强支路建设，加强交通微循环，优化市区路网结构，提高道路通行能力，为市民提供更便捷、舒适的出行环境。

2020年，市区道路总长度达到3077公里，比“十二五”末新增道路长度400公里，人均道路面积达31.02 平方米。

- 2．公用事业主要预期目标

（1）城市道路养护

1）市区道路完好率95%以上。

2）依据《城镇道路养护技术规范》的标准，按里程配足、配齐养护设备、检测设备。

3）建立较为完善的城市道路、桥梁养护管理信息系统。

（2）城市照明

1）新建、改建道路照明功率密度值100%达标，城市照明节电率达到20%。

2）新建、改建城市道路装灯率达到100%，主干路亮灯率达到100%，其他道路亮灯率不低于99%，公共区域亮灯率不低于98%。

3）城市功能照明设施完好率达到96%，景观照明设施完好率不低于92%。

（3）城市供水

继续实施水厂、管网提标改造建设，提高供水能力和输水能力，同时随着道路维修及新村改造，同步实施城区老旧供水管网改造工程，降低漏损率。

1）供水水质合格率：100%

2）供水普及率：100%。

3）供水水压：市政供水管网最小服务水头28米。

4）供水规模：市区形成供水规模200万立方米/日，全市总供水规模突破250万立方米/日。

（4）城市排水

1）以“大雨不涝、大旱有水、大风大雨大汛无大灾”为目标，着力开展排水设施建设、改造、养护工作。2020年，建成较完善的城市排水防涝工程体系。规划区域的内涝防治设计重现期标准达到30年一遇。

2）主干路管网养护机械化率达到50%。

3）建设南通市污水处理中心深度处理工程，东港污水处理厂一、二期提标改造工程，开发区第一污水处理厂，开发区第二污水处理厂扩建工程，通州益民水处理有限公司扩建工程。新增污水处理厂建设规模12.5万立方米/日，形成总规模79.7万立方米/日。

4） 2020年，城市污水处理率达95%。

（5）城市燃气

1）年发展天然气用户约2.5万户，2020年天然气用户总数约45万户。

2）年供应天然气约2.2亿立方米。

（6）垃圾处理

1）城乡生活垃圾无害化处理率达到98%。

2）完善垃圾填埋池后续工程，提高垃圾填埋场管理水平，对具备封场条件的垃圾填埋池进行封场。

3）不断增加垃圾填埋场的应急处置能力建设，新建垃圾填埋池一座，满足不断增加的垃圾无害化处理要求。

- 3．园林绿化主要预期目标

“十三五”期间，市区将以科学发展观为指导，全面推进花园城市建设和国家生态园林城市的创建工作，切实加强城市绿地建设，因地制宜推动城市型、郊野型、滨水型等不同类型绿道建设，进一步优化生态环境，提升城市景观品质，改善城市人居环境，将南通打造成为绿地功能完善、系统结构合理、城市景观优美的生态宜居城市。2020年，达到生态园林城市各项指标，力争市区建成区绿化覆盖率达43.8%，“城市公园绿地十分钟服务圈”覆盖率达90%，建成绿道达100公里。

- （二）工程建设市场管理主要预期目标

“十三五”期间，建设市场秩序得到进一步规范，诚信成为工程建设各方责任主体共同追求的目标。工程建设程序得到严格执行，国有投资项目招标投标率、施工许可发放、竣工验收备案率均达到100%。

- （三）建筑节能与墙体材料革新主要预期目标

1． 建筑节能主要预期目标

“十三五”期间，建筑节能对全社会节能贡献率进一步提升，新建民用建筑全部按照绿色建筑标准设计、建造，新建居住建筑和甲类公建达到65%节能设计标准。每年新增绿色建筑标识项目不少于12个、建筑面积不少于250万平方米。确保2020年，全市50%的城镇新建民用建筑按二星级以上绿色建筑标准设计、建造。既有建筑节能改造有所突破，可再生能源建筑应用再上台阶，建筑用能系统运行节能管理更为科学。

2． 墙体材料革新主要预期目标

“十三五”期间，以推进行业发展方式转变、人与自然和谐共处为宗旨，以建设高科技含量的绿色环保新墙材产业为目标，继续深入淘汰落后、深化产业结构调整和转型升级，推进墙材革新与建筑节能工作迈向新台阶。

（1）到2020年，全市城镇使用新墙材的建筑房屋竣工面积占当年总竣工面积的比例达99%。

（2）继续压缩实心粘土砖生产，到“十三五”期末基本禁绝粘土实心砖的生产，并杜绝毁田毁堤制砖，完成所有砖瓦轮窑淘汰任务。

（3）到2020年，全市新墙材产量占墙体材料总产量比例达到98%。

- （四）抗震防灾主要预期目标

“十三五”期间，全市抗震防灾工作的预期目标是：全社会抗震能力不断增强，城市安全风险进一步减低，抗震防灾各项工作继续保持省内领先态势：

1．城乡建设工程抗震防灾能力明显增强。新建、改建、扩建工程全部达到抗震设防要求，保持建设工程抗震设防全覆盖。新建应急指挥中心、学校、医院建筑采用减隔震技术比例达到50%以上，提高公共建筑抗震设防能力。超限高层建筑工程抗震设防专项审查率达到100%；全面推行重大市政公用设施抗灾专项论证。

2．抗震风险排查基本完成。城市重大市政公用设施、重大次生灾害源、城市抗震危房及其他病险工程底数基本摸清，开展抗震风险排查、监测与控制动态监测预警管理平台试点建设。既有建筑特别是幼儿园、医院等抗震能力不足的重要建设工程鉴定加固改造工作扎实推进。加快改造城市存量抗震危房，使城市抗震危房数量明显下降。

3．农村抗震民居比例有较大幅度提高。新建民房工程基本达到抗震设防要求，70%以上的农村房屋采取抗震措施，统筹实施农房抗震改造。

4．推动城市中心城区加快构建以防灾避难场所、应急通道为中心，应急供水、医疗、物资、环卫设施相配套的应急救灾和应急服务体系。强化公共建筑和设施应急救灾和避难能力，推动依托学校、医院和大型公共建筑建设震后可运行的防灾设施建设，实现省政府确定的到2020年全面完成地震应急避难场所建设的工作目标。

5．完善应急预案，健全专家队伍、抢险队伍、物资和装备等应急储备，健全应急响应机制。规范震后房屋建筑安全应急评估工作，完善各级应急专家队伍建设，整合设计、施工和监理等环节的专家，组成专家团队，实现设计、施工和监理环节的一体化，不断提升应急救援能力。

6．启动并完善城市抗震防灾信息公开体系，初步实现抗震防灾信息资源的社会共享。

- 第三章  主要任务

- 第一节  城市建设主要任务

- 一、市政工程“十三五”规划主要任务

（一）任务

1．积极推动城市轨道交通各项前期工作。力争在2017年和2018年分别开工建设轨道交通1号线和2号线一期工程。深入研究轨道交通建设监督管理体制。

2．重点安排快速路提升完善项目。按照快速路网预研成果，重点安排一批快速路提升完善项目，如机场大道、啬园路快速化、长江西路与锡通高速连接线、铁路西站站前快速路等，加快向市经济技术开发区“一射”以及市区至通州快速通道的方案深化，合理安排建设时序。

3．梳理路网结构，提高市区路网空间通达性。推进主次干道建设，重要道口节点改造和智能交通项目，建设跃龙路拓宽改造、长江中路地面道路等。强化交通微循环，按“片区化”思路强化城市支路网、老新村出入通道和疏堵工程建设，试点新桥新村片区，对改造的片区深化研究，努力改善市区“微循环”。

4．积极推进综合管廊试点示范项目。按市区综合管廊规划研究成果，鼓励有条件的封闭区域、城市重要组团开发中按综合管廊模式开发建设。

（二）具体项目

1．开工建设轨道交通1号线和2号线一期工程。

2．完善快速路网，实现功能提升。

快速路系统续建长江路西延，新建机场大道、长江路西延与锡通高速连接线、铁路西站站前快速路、啬园路快速路改造、通州与市区快速路网衔接工程、通沪大道至开发区快速通道等工程，研究市区外围快速路网等。

3．强化区域路网建设，支撑板块发展。

建设园林路北延、跃龙路改建工程、长江中路地面道路、节制闸路东延、战胜路北段、纬五路、幸余路西延等工程。

4．实施交通节点、支路及后街后巷改造，提高通行能力。

实施横河路、石桥路东侧规划路、长青路、中环路东延 、振兴路改造、上海路改造等城市支路及后街后巷，强化交通“微循环”。

城市道路（桥梁）拟建重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 起讫点 |  | 道路规模 |  |  |  | 总投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长（km） | 宽（m） |  |  |  |  |
| 一 | 轨道交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号线一期工程（含火车西站市政配套工程、两站两区间先行段） | 平潮站—振兴路站 | 39.6 |  |  |  | 2850000 |  |  |
| 2 | 2号线一期工程 | 幸福镇站—先锋镇站 | 20 |  |  |  | 25000 |  |  |
| 3 | 铁路西站综合交通枢纽 |  |  |  |  |  | 125000 |  |  |
| 4 | 国铁西站站房建设 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |
| 5 | 铁路东站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 3020000 |  | 不含铁路东站 |
| 二 | 快速路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机场大道 | 江海大道—金通三大道 |  | 7 |  | 70 |  | 230000 |  |
| 2 | 长江西路与锡通高速连接线 | 脚盆圩河东—天后宫路西 |  | 1.64 |  | 50 |  | 122000 |  |
| 3 | 铁路西站站前快速路与长江路立交 |  |  | 2 |  |  |  | 40000 |  |
| 4 | 铁路西站站前快速路 | 长江路西延—新G204 |  | 8.05 |  | 60 |  | 360000 |  |
| 5 | 啬园路快速化改造工程 | 跃龙路—通富路 |  | 4.82 |  | 110 |  | 280000 |  |
| 6 | 铁路西站站前快速路北延 | 新G204—如皋界 |  | 6.5 |  | 60 |  | 290000 |  |
| 7 | 江海大道东延 | 沈海高速—新通掘公路 |  | 11 |  | 60 |  | 310000 |  |
| 8 | 通富南路快速化改造 | 通沪大道—源兴路 |  | 2.5 |  | 60 |  | 104000 |  |
| 9 | 通宁大道—长泰路快速化改造工程 | 通宁大道—铁路西站 |  | 6.7 |  | 50 |  | 250000 |  |
| 10 | 通京大道北段快速化改造 | 永和路—沈海高速 |  | 4.5 |  | 60 |  | 120000 |  |
| 11 | 虹桥路快速化改造研究 | 通京大道—姚港路 |  | 4 |  | 50 |  | 50 |  |
| 12 | 城北大道快速化改造研究 | 长江路—通京大道 |  | 16 |  | 70 |  | 50 |  |
| 13 | 洪江东路快速化研究 | 通富路—东快速路 |  | 3.2 |  | 60 |  | 50 |  |
| 14 | 沿江公路快速化改造项目开发区段 | 南通开发区东方大道— 海门交界 |  | 10050 |  | ≥35 |  | 67206 |  |
| 15 | 通如快速通道通州段 | 南通火车西站站前快速路—如皋交界 |  | 57000 |  | ≥35 |  | 104000 |  |
| 16 | 平海公路快速化改造项目通州段 | G228—通州湾示范区 交界 |  | 10000 |  | ≥35 |  | 34965 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 2312321 |  |
| 二 | 骨干路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 观阳路 | 海港引河桥 |  | 5.1 |  | 30 |  | 46000 |  |
| 2 | 洪江东路 | 通富路—东快速路 |  | 2.6 |  | 50 |  | 20000 |  |
| 3 | 经十七路C | 国胜路—通甲路 |  | 0.65 |  | 18 |  | 1600 |  |
| 4 | 跃龙路拓宽拓宽改造工程 | 青年中路—长江路 |  | 4.5 |  | 61 |  | 72000 |  |
| 5 | 园林路北延(含通吕运河桥） | 江海大道—钟秀路 |  | 1.1 |  | 50 |  | 34750 |  |
| 6 | 战胜路北段（含配套支路） | 任港路—人民西路 |  | 0.8 |  | 24 |  | 3200 |  |
|  |  | 人民西路—钟秀西路 |  | 1 |  | 24 |  | 6480 |  |
| 7 | 港秀路（原经十二路） | 钟秀路—任港路 |  | 1.1 |  | 24 |  | 11880 |  |
| 8 | 城北大道 | 通州界—工农路北延 |  | 0.9 |  | 60 |  | 14580 |  |
| 9 | 幸福路（原福星路） | 通州界—工农路北延 |  | 0.9 |  | 30 |  | 7290 |  |
| 10 | 顺达路（原纬十三路） | 通京大道—通州界 |  | 1.4 |  | 30 |  | 14340 |  |
| 11 | 幸余路西延 | 大生路—城港路 |  | 3 |  | 50 |  | 24300 |  |
| 12 | 新华路 | 长平路—福煦路 （原经七路） |  | 0.8 |  | 30 |  | 6480 |  |
| 13 | 工农北路北延 | 幸福中心路—城北大道 |  | 0.6 |  | 48 |  | 5642 |  |
| 14 | 通欣路 | 南通界—通甲路 |  | 1.1 |  | 50 |  | 12693 |  |
| 15 | 新港镇路（原民博园东区道路） | 工农路—常青路 |  | 3 |  | 9-24m |  | 2980 |  |
| 16 | 长江中路地面道路（洪江路-跃龙路）工程 | 洪江路—跃龙路 |  | 2.6 |  | 77.2 |  | 50000 |  |
| 17 | 江北大道（原纬五路） | 幸余路—永安路 （原纬三路） |  | 0.6 |  | 50 |  | 6500 |  |
|  |  | 城北大道—站前快速路 |  | 2.6 |  | 50 |  | 35100 |  |
| 18 | 运河物流园路5 | 运河物流园路2— 运河物流园路4 |  | 0.92 |  | 18 |  | 2484 |  |
| 19 | 平港大桥 （深南路跨九圩港桥） | 海螺路—新平路 |  | 1 |  | 40 |  | 35000 |  |
| 20 | 深南路改造 | 城闸大桥—大生路 |  | 2.8 |  | 42 |  | 31752 |  |
| 21 | 城北大道东延 | 工农路—通京大道 |  | 3.2 |  | 60 |  | 51840 |  |
| 22 | 江通路北延 | 通州界—城北大道 |  | 1.2 |  | 30 |  | 9720 |  |
| 23 | 石桥路 | 幸余路—城北大道 |  | 0.8 |  | 30 |  | 6480 |  |
| 24 | 友谊路北延 | 幸福路—城北大道 |  | 0.23 |  | 30 |  | 559 |  |
| 25 | 节制闸路东延 | 深南路—怡运路 |  | 0.86 |  | 24 |  | 14000 |  |
| 26 | 海华路（园林路东侧路） | 洪江路—老通启路 |  | 0.7 |  | 30 |  | 5670 |  |
| 27 | 啬东路 | 花园路—啬园路 |  | 1.3 |  | 18 |  | 1500 |  |
| 28 | 朝阳路东延 | 兴富路—通盛大道 |  | 2.6 |  | 50 |  | 20000 |  |
| 29 | 振兴路改造 | 通富南路—新开南路 |  | 2.9 |  | 40 |  | 13000 |  |
| 30 | 上海路改造 | 通州路—富民港河 |  | 1 |  | 30 |  | 4000 |  |
| 31 | 中央路改造 | 复兴路—吉兴路 |  | 2.5 |  | 24-50 |  | 5000 |  |
| 32 | 江海路改造 | 通盛南路—东方大道 |  | 2.5 |  | 16 |  | 3000 |  |
| 33 | 江山路改造 | 通盛南路—东方大道 |  | 2.5 |  | 16 |  | 3000 |  |
| 34 | 龙田路 | 竹波路—竹林路 |  | 0.829 |  | 24 |  | 2150 |  |
| 35 | 竹波路 （原沈海高速西辅道） | 竹波路原施工段—龙兴路 |  | 0.354 |  | 24 |  | 950 |  |
| 36 | 海澳路东延 | 江景路—团结河东路 |  | 0.653 |  | 53 |  | 2700 |  |
| 37 | 团结河东路新建 | 团结闸—保税前路 |  | 0.995 |  | 40 |  | 2950 |  |
| 38 | 团结河东路拓宽改造 | 团结闸—海亚路 |  | 1.243 |  | 40 |  | 3200 |  |
| 39 | 滨海大道东延、如港路、黄河路东延、港池西接线等道路工程 | 三夹沙片区 |  | 8 |  | 24-60 |  | 40000 |  |
| 40 | 三余人民路中小修 工程 | 三余人民路 |  | 3 |  | 30 |  | 980 |  |
| 41 | 高端纺织园产业起步区主干路等3条道路工程 | 临海高等级路西侧 |  | 5 |  | 24-50 |  | 3100 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 638850 |  |
| 三 | 支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双拥路 | 食品路—人民路 |  | 0.5 |  | 9 |  | 1200 |  |
| 2 | 横河路 | 濠北路—濠锦路 |  | 0.5 |  | 10 |  | 1200 |  |
| 3 | 文新路（支五路） | 新桥中学西—钟秀路 |  | 0.55 |  | 11 |  | 1600 |  |
| 4 | 临江安置点周边路 | 世纪大道—崇川路 |  | 0.5 |  | 18 |  | 900 |  |
|  |  | A支路—跃龙南路 |  | 0.3 |  | 18 |  | 630 |  |
|  |  | B支路—世纪大道 |  | 0.25 |  | 15 |  | 375 |  |
| 5 | 镇区东北角区间路 | 镇区东北角区间 |  | 0.87 |  | 15 |  | 1500 |  |
| 6 | 印象城配套路 | 洪江路车行道—沿河路 |  | 0.41 |  | 20 |  | 820 |  |
|  |  | 洪江路非机动车道— 沿河路 |  | 0.41 |  | 7 |  | 300 |  |
| 7 | 星光域地块周边规划道路 | 石桥路—通吕运河北侧路 |  | 0.7 |  | 24 |  | 1680 |  |
|  |  | 江海大道辅路— 通吕运河北侧路 |  | 0.46 |  | 24 |  | 1200 |  |
| 8 | 新区学校北侧规划支路 | 盘香路—世伦路 |  |  |  |  |  | 1200 |  |
| 9 | 福临路 | 幸余路—顺达路 |  | 0.33 |  | 24 |  | 523 |  |
| 10 | 文慈路（原通宁大道东侧规划路） | 永兴大道—港兴路 |  | 0.25 |  | 15 |  | 249 |  |
| 11 | 通港路 | 兴泰路—江海大道 |  | 0.5 |  | 18 |  | 597 |  |
| 12 | 长青路 | 永达路—永和路 |  | 0.5 |  | 24 |  | 796 |  |
| 13 | 中深路 | 中心河路—深南路 |  | 0.44 |  | 15 |  | 436 |  |
| 14 | 白龙庙路 | 总渠路—大生路 |  | 0.41 |  | 14 |  | 379 |  |
| 15 | 国诚路 | 长江北路—绿谷路 |  | 0.54 |  | 18 |  | 645 |  |
| 16 | 中环路东延 | 江海大道—船闸东路 |  | 0.58 |  | 18 |  | 693 |  |
| 17 | 站北路 | 石桥路—友谊路 |  | 0.5 |  | 18 |  | 1200 |  |
| 18 | 中央创新区支路网建设 |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |
| 19 | 创兴路（原纬八路） | 景微路—林翠路 |  | 0.78 |  | 18 |  | 1500 |  |
| 20 | 生态通廊西环路 | 诚兴路南侧路—复兴路 |  | 1.5 |  | 6-8m |  | 1000 |  |
| 21 | 诚兴路南侧路 | 景微路—林翠路 |  | 0.78 |  | 18 |  | 1500 |  |
| 22 | 海川路 | 小海小学南侧路— 老通启路 |  | 0.14 |  | 18 |  | 300 |  |
| 23 | 数据产业园配套道路 （共9条） | 南北向：宏广路—诚兴路；东西向：中央路—富民路 |  | 4.03 |  | 8~24 |  | 9000 |  |
| 24 | 海悦路 | 苏通路—江泰路 |  | 3 |  | 36 |  | 9000 |  |
| 25 | 金英东路南段 | 沿江公路—江景路 |  | 2.2 |  | 53 |  | 8500 |  |
| 26 | 江泰路南段 | 沿江公路—海纳路 |  | 0.56 |  | 36 |  | 1500 |  |
| 27 | 海纳路 | 金英东路—江泰路 |  | 0.8 |  | 53 |  | 2400 |  |
| 28 | 巢湖路 | 莫干山路—五台山路 |  | 1.51 |  | 36 |  | 4000 |  |
| 29 | 莫愁湖路 | 职工公寓北侧路— 五台山路 |  | 0.65 |  | 24 |  | 1250 |  |
| 30 | 乐成路 | 江泰路南延—S223南延 |  | 1.04 |  | 24 |  | 1650 |  |
| 31 | 海明路 | 江泰路南延—云龙湖路 |  | 0.84 |  | 24 |  | 1550 |  |
| 32 | 黄山路 | 江泰路南延—云龙湖路 |  | 0.84 |  | 24 |  | 1550 |  |
| 33 | 延寿路西延 | 金洲路西延—金富路 |  | 0.55 |  | 22 |  | 1720 |  |
| 34 | 金富路北延 | 张园路北延—延寿路 |  | 0.3 |  | 22 |  | 1080 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 115623 |  |

- 二、公用事业“十三五”规划主要任务

- 1．市政养护

进一步加强道路设施管养。对使用2-5年的道路设施实施预防性养护，计划实施道路面积30万平方米，桥梁（含高架桥梁）50万平方米；对使用5-10年的道路设施实施综合性养护，计划实施道路面积40万平方米；对使用10年以上的道路设施实施大中修改造，计划实施道路面积30万平方米；加强I类、II类桥梁的定期检测，加固维修；对城市老旧雨污水管网实施改造，主要是易淹易涝路段的雨水设施改造、部分污水设施改造工作，计划实施改造管网长度50公里。进一步加强管养信息化建设。加快市政养护数字化平台建设进程，建设排水泵站数字化管理平台，及桥梁基础信息平台，并做好与省住建厅信息化管理平台的对接工作。

道路桥梁大中修拟建重点项目表

| 项目名称 | 规模 | 计划投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 道路信息管理系统 | 道路、桥梁及挖掘信息管理系统 | 5000 |
| 城市桥梁维修 |  | 8000 |
| 市政设施大修 | 跃龙路（人民路-虹桥路） | 2000 |
|  | 紫琅路（世纪大道-长江路） | 1500 |
|  | 孩儿巷北路（人民路-钟秀路） | 2000 |
|  | 城闸路（江海大道-1895） | 1800 |
|  | 港闸路（疏航桥-黄海路） | 1200 |
|  | 永兴路（港闸路-芦泾路） | 2000 |

- 2．城市照明

落实城市照明管理办法，形成完善的城市照明管理体系，提倡绿色照明，节约能源，保护生态，提高城市绿色照明质量。城市功能照明道路照明亮度及照度、均匀度、环境比达标率达到95%，交通道路炫光限制、诱导性达标率达到90%。城市道路照明交汇区照度达标率达到95%，人行道照明质量达标率不低于95%，新建道路照明达标率达到100%。新建、改建道路照明功率密度值100%达标，城市照明节电率达到20%。新建、改建城市道路装灯率不低于100%，主干路亮灯率达到100%，其他道路亮灯率不低于99%，公共区域亮灯率不低于98%。城市功能照明智能化集中控制系统覆盖率不低于98%，景观照明智能化集中控制系统覆盖率不低于95%。城市功能照明设施完好率达到100%，景观照明设施完好率不低于98%。

- 3．城市供水

继续以区域供水为抓手，以提高供水能力，扩大人口受益面，提升供水管理水平为目标，加快供水设施建设，做好水质监管，让全市人民真正享受到区域供水工程所带来的生活便利和品质提高，不断促进全市经济社会的全面、协调和可持续发展。继续以“清水连通、原水互备、深井应急、深度处理、原厂保留”的思路，完善应急水源建设，提高供水安全保障能力。

（1）推进崇海水厂（二期）40万立方米/日新建项目。

（2）推进洪港水厂60万立方米/日深度处理改造。

（3）推进应急水库后续项目建设。

（4）推进区域供水通如线改造工程建设。

（5）推进市区与如皋海安片清水连通管工程建设

（6）启动狼山水厂60万立方米/日深度处理改造。

（7）启动李港水厂60万立方米/日前期工作。

（8）启动区域供水平海线。

（9）新建苏通产业园4万立方米/日增压泵站。

供水工程拟建重点项目表

| 序号 | 工程项目 | 新增规模 (万立方米/日) | 形成规模 (万立方米/日) | 投资 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李港水厂及水库 （启动前期工作） | 60 | 60 | 120000 | 由于选址未定， 属于待定项目 |
| 2 | 狼山水厂深度改造项目 | 60 | 60 | 26000 |  |
| 3 | 老洪港应急水源后续项目 |  |  | 3000 | 不含每年维护费用 |
| 4 | 市区老旧供水管网改造 |  |  | 3200 | 改造约50公里（≥DN75）老旧管线 |
| 5 | 市政管网配套及新建 |  |  | 30000 | 约400公里（≥DN75） |
| 6 | 通如线改造 |  | 20 | 30066 | 约54公里 |
| 7 | 市区与如海片清水连通管 |  | 20 | 15000 | 约10.5公里 |
| 8 | 区域供水平海线 |  |  | 30000 | 约30公里 |
| 9 | 苏通产业园增压泵站 | 4 | 4 | 5000 |  |

- 4．城市排水

（1）完善污水收集和处理系统，提高污水处理率和处理能力。

（2）结合道路建设，完善城市雨水和污水管网。

（3）继续推进雨污分流，对破损、老化的雨、污水管网进行改造。

（4）做好排水许可的普查及许可证的发放工作。

（5）启动新一轮水环境整治，计划再用三年时间对市区45条河道开展截污整治，其中崇川区27条、港闸区12条、开发区6条。

城市排水拟建重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 现状规模 (万立方米/日) | 建设内容 | 形成规模 (万立方米/日) | 投资 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市污水处理中心 | 25 | 5万立方米/日 深度处理 | 25 | 2000 | 设备按10万立方米/日安装，预留余量 |
| 2 | 开发区 第一污水处理厂 | 10.3 | 新增2.5万立方米/日 处理能力 | 12.8 | 8000 |  |
| 3 | 开发区 第二污水处理厂 | 9.8 | 新增5万立方米/日 处理能力 | 14.8 | 20000 |  |
| 4 | 东港污水处理厂 | 15 | 5万立方米/日 提标改造 | 15 | 4000 |  |
| 5 | 益民水处理有限公司 | 4.8 | 新增5万立方米/日 处理能力 | 9.8 | 20000 |  |
| 6 | 雨水管道 |  | 公里 |  |  | 注：结合新、改、扩城市道路，建设雨水、污水管道。 |
| 7 | 污水管道 |  | 公里 |  |  |  |

- 5．城市燃气

（1）“十三五”期间，构建稳定多元的天然气供应体系。实现在特许经营权范围内管网全覆盖，新建燃气管网200公里。

（2）积极发展用户。预计到“十三五”末，天然气用户总数约45万户，年供应天然气2.2亿立方米。

（3）“十三五”期末，拟着手考虑在如东-崇明高压管线中石油海门分输站后建设至南通市的高压管线及门站。

（4）推进老旧管网改造。“十三五”末，完成市区老旧燃气管网约70公里的改造工程，保障供气安全。

燃气工程拟建项目表

| 序号 | 工程项目 | 主要工程量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老旧燃气管网改造 | 20公里 | 1200 |
| 2 | 发展居民客户 | 15万户 | 30000 |
| 3 | 南通北LNG应急气源建设 | 12只150m3低温LNG储罐和 4台4000m3/h气化器 | 4000 |
| 4 | 户内立管改造 | 2万户 | 1700 |
| 5 | 新建中压管线 | 进一步完善燃气中压管的布局，实施城市燃气管网配套工程。 | 25000 |

- 6．垃圾处理

十三五期间，全面开展城乡生活垃圾分类收集，加快垃圾分类收集、中转和处理处置体系建设，推进城乡垃圾源头减量和资源化利用。垃圾处理以“焚烧为主、填埋应急”为基本处置原则，提高垃圾填埋场的处置能力。

一是新建生活垃圾填埋池一座、飞灰填埋池一座。

二是优化垃圾渗滤液处理工艺，推进提标改造工程建设。

三是完善垃圾填埋池后续工程，提高垃圾填埋场管理水平，对具备封场条件的垃圾填埋池进行封场。

- 三、园林绿化“十三五”规划主要任务

始终坚持“以人为本”的原则，进一步加大绿化建设力度，完善城市生态绿地系统，打造“山、水、城、林”相互交融的宜居城市。

1．公园绿地建设。修编完成并组织实施《南通市城市绿地系统规划》和《南通市城市小游园规划》，加快推进公园建设，建成一批高品质公园绿地、郊野公园、湿地公园。通过“四拆一转”（拆违、拆破、拆旧、拆临，空地转绿地）作，腾出城市绿化空间，从2016年起，原则上建成区范围内零星地块都要用于公园绿地建设，已收储的待建用地必须实施占领性绿化。三年内，建成6座100公顷左右的市级重点公园，4座15公顷左右的市级公园、8座5公顷左右的区级公园、以及60个小游园。

2．沿河、沿路绿廊建设。加强防护林带建设，重点打造城市高速公路环线和滨江沿线围合的生态防护林带，构筑城市外围“绿色屏障”。继续推行“503020”道路绿线标准（沿快速路、主干路、次干道两侧各建设50、30、20米以上的绿带），塑造各具特色的道路绿化景观。继续加大”两河两岸”建设力度。根据城市河道等级，在两侧建设宽度20-50米不等的沿河绿地。通过沿路、沿河绿廊建设，构建城乡绿色通道，满足城市居民郊外游憩、健身、休闲需求。

3． 林荫路和景观路建设。加快城市道路林荫化提升，适度推行两排或多排行道树。对既有城市道路，要通过树穴扩穴、淘汰病（残）树、补植乔木等措施，提升林荫效果。对新建城市道路，要从建设源头抓起，优化道路横断面，城市主次干道原则上都要设置侧分带，满足乔木种植要求。解决行道树规格偏小问题，优先选择长势快、林荫效果好、适应能力强的阔叶乔木作为行道树。加强生态停车场建设，加速老旧停车场林荫化改造。加强城市街道断面分配、道路景观、街面整治、夜景亮化“四位一体”建设，提升道路层次感、序列感，注重细节化设计，建设具有较高水平和品位的城市特色景观路。2020年，在中心城区建成8条林荫路、20个林荫停车场和8条景观大道。

4．立体绿化建设。制定立体绿化推广办法，新建公共建筑50%的屋面原则上用于屋顶绿化，新改扩建项目附属绿化绿地率不达标的，必须实施屋顶绿化，提倡对建筑物、构筑物墙体、立柱、桥墩、廊栏、灯柱、棚架、驳岸等进行垂直绿化。积极引导开发小区、机关企事业单位推行拆墙透绿，阳台绿化，提高城市绿视率。

5．风景名胜区建设。加强自然景区资源保护和利用，加快完善狼山、濠河景区详细规划，维护景区的自然特性、生态功能、文化内涵与地方特色。整合“五山”与沿江岸线生态资源，大力推进景区东延、西拓，扩大景区生态空间。进一步提升优化濠河景区环境，开展工人文化宫、少年宫、总工会地块整治，逐步再现张謇“五公园”等历史风貌。

园林绿化重点工程拟建项目表

| 序号 | 工程项目 | 规模 | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公园建设 |  |  |  |
| (一) | 市级公园 |  |  |  |
| 1 | 白龙湖公园 | 31.8公顷 | 20000 |  |
| 2 | 老洪港湿地公园（扩建） | 800公顷 | 122000 | 规划总面积800公顷，已建270公顷，扩建530公顷 |
| 3 | 进鲜港湿地公园 | 300公顷 | 142000 |  |
| 4 | 五山森林公园 军山片区建设 | 135公顷 | 65000 |  |
| 5 | 南通水上植物园（含静海湖） | 192公顷 | 140000 |  |
| 6 | 定海生态公园（含定海湖） | 506公顷 | 255000 |  |
| 7 | 绿博园（扩建） | 108公顷 | 64000 |  |
| 8 | 宝龙公园 | 29.3公顷 | 32000 |  |
| 9 | 中央公园 | 145公顷 | 113000 |  |
| 10 | 北城公园 | 15公顷 | 35000 |  |
| 11 | 观音湖公园 | 28公顷 | 52000 |  |
| (二) | 区级公园 |  |  |  |
| 1 | 城山公园 | 10公顷 | 10000 |  |
| 2 | 观音山公园 | 11.4公顷 | 12000 |  |
| 3 | 韵城公园 | 6.3公顷 | 5600 |  |
| 4 | 姚港公园 | 14.4公顷 | 12000 |  |
| 5 | 金西中心横河公园 | 5.0公顷 | 10000 |  |
| 6 | 永和公园 | 7.2公顷 | 11000 |  |
| 7 | 任港公园 | 10公顷 | 24000 |  |
| 8 | 新桥公园 | 11.3公顷 | 10000 |  |
| 二 | 小游园建设 | 每年建设20个左右 | 100000 |  |
| 三 | 道路绿化景观带（景观大道）建设 |  | 398470 |  |
| (一) | 道路绿化景观带 |  | 218470 |  |
| 1 | 长江路西延绿带 （城北大道—沿江公路） | 25公顷 | 8000 |  |
| 2 | 经十八路绿带 （纬十三路—通沪大道） | 10公顷 | 4000 |  |
| 3 | 太平路绿带 （青年东路—通沪大道） | 20公顷 | 8000 |  |
| 4 | 通刘路绿带 （通宁大道—通州界） | 25公顷 | 8000 |  |
| 5 | 集贤路景观带 （永兴大道—永和路， 永怡路—江海大道） | 8公顷 | 4400 |  |
| 6 | 站前二号路绿带 （长泰路—通宁大道） | 5公顷 | 2750 |  |
| 7 | 福星路（原经八路）西侧绿带 （幸福中心路—城北大道） | 8公顷 | 1470 |  |
| 8 | 源兴路绿带 （营船港河—东方大道） | 12公顷 | 3000 |  |
| 9 | 东方大道绿带（源兴路—景兴路） | 30公顷 | 4500 |  |
| 10 | 张江路绿带 （通盛大道—东方大道） | 16.5公顷 | 3500 |  |
| 11 | 新开北路绿带 （源兴路—通沪大道） | 14公顷 | 2000 |  |
| 12 | 盘香路绿带（青年东路—崇川路） | 8公顷 | 4400 |  |
| 13 | 机场大道绿带 （江海大道—金通三大道） | 60公顷 | 12000 |  |
| 14 | 幸余路西延绿带 （城港路—大生路） | 18公顷 | 9000 |  |
| 15 | 崇川经十三路绿带 （虹桥路—洪江路） | 8公顷 | 4400 |  |
| 16 | 港闸纬十三路绿带 （通京大道—通州界） | 5.6公顷 | 8100 |  |
| 17 | 江海大道东延绿带 （工农路-机场大道） | 135公顷 | 106000 |  |
| 18 | 园林路两侧景观带 （世纪大道—江海大道） | 30公顷 | 12000 |  |
| 19 | 城北大道东延两侧景观带 （通州界—工农路北延） | 9公顷 | 4950 |  |
| 20 | 长江西路与锡通高速 连接线两侧绿化 （脚盆圩河东—天后宫路西） | 15公顷 | 8000 |  |
| (二) | 景观大道 | 8条 | 180000 | 跃龙路、城山路、城闸路、河东路等 |
| 四 | 林荫路建设 | 50公里 | 50000 | 洪江路、园林路、虹桥路等 |
| 五 | 滨河绿廊建设 |  |  |  |
| 1 | 通吕运河绿廊 （通宁大桥—船闸东路地块） | 30公顷 | 20000 |  |
| 2 | 通吕运河绿廊（燃气公司地块） | 30公顷 | 26000 |  |
| 3 | 通吕运河绿廊 （外环西路东、西分水岛） | 18公顷 | 17000 |  |
| 4 | 通吕运河绿廊 （外环西路—长江路） | 18公顷 | 24000 |  |
| 5 | 海港引河绿廊 （通吕运河—观阳路）东侧地块 | 85公顷 | 64000 |  |
| 6 | 海港引河绿廊 （通吕运河—南川河立交）西侧地块 | 25公顷 | 15000 |  |
| 7 | 中国南通盆景大观园 （含通派盆景园） | 60公顷 | 60000 |  |
| 8 | 海港引河绿廊（跃龙路—长江路） | 10公顷 | 13000 |  |
| 9 | 通启运河生态廊道 （营船港河-东方大道） | 30公顷 | 10000 |  |
| 10 | 南川河绿廊（濠河—裤子港） | 20公顷 | 11000 |  |
| 11 | 天生港河绿廊 （长江北路—黄海路） | 7公顷 | 3850 |  |
| 12 | 盐河绿廊（秦灶河—市界） | 18公顷 | 9900 |  |
| 13 | 裤子港河绿廊（界港河—长江） | 22公顷 | 12100 |  |
| 14 | 界港河绿廊（裤子港—通吕运河） | 14公顷 | 7700 |  |
| 15 | 样板河绿廊 （小海竖河—庙桥竖河） | 15公顷 | 8250 |  |
| 16 | 长洪河绿廊 （市界-长江新开港闸） | 18公顷 | 9900 |  |
| 17 | 姚港河绿廊（濠河—长江） | 20公顷 | 11000 |  |
| 18 | 长桥港竖河绿廊 （通启运河—长桥港） | 95.83公顷 | 53300 |  |
| 六 | 风景区建设 |  |  |  |
| 1 | 濠河景区景观建设 |  | 25000 | 进一步完善生态绿化，提升优化濠河整体环境。 |
| 2 | 狼山景区景观建设 |  | 50000 | 剑山东侧地块建设、啬园东扩、景区生态绿化提升等 |

- 第二节  工程建设市场管理主要任务

“十三五”期间，工程建设管理将围绕工程建设诚信服务这个主题，解决工程建设市场中存在的问题，力求使工程建设管理的各个环节和部门做到工作到位，服务超前，水平一流，整体联动。

一、进一步抓好六方责任主体的管理。

勘察、设计成果质量是建设工程质量的源头保证，将继续加强勘察设计的质量管理，杜绝地下设计、挂靠设计、无证设计等现象的发生。对监理行业将紧紧抓住监理企业、人员和现场监理工作这三个主控因素，规范现场监理工作，提高监理水平。对检测机构等中介机构将进一步强化查处弄虚作假违规问题的力度，继续做好检测数据自动采集自动传输工作，确保检测数据的科学准确公正。

二、做好工程建设监管工作。

质量安全监督是确保工程顺利完成的重要关口，随着建设工程规模的不断扩大，原有的工程建设监督模式显然已不能满足市场的需要。“十三五”期间要完成工程建设监督的模式改革，引入网络数字等先进技术，招标投标和造价管理、质量监督等部门要密切配合。全面采用网上招标和远程评标，实行资格后审制度，开展标后管理，确保工程招投标的科学性、公正性。施工图审查机构要继续做好对违反国家工程建设标准强制性条文的记录工作。

三、充分发挥行业协会的作用。

随着政府行政审批等职能的调整，行业协会的作用将日益显现。“十三五”期间，注意引导行业协会的工作，出台行业自律公约，通过行业协会来约束会员单位的市场行为，制止企业间的恶性竞争，以规范建筑市场各方行为，为我市建设行业发展创造有序的市场环境。

四、进一步加快市场诚信建设。

推进信用平台建设在县市区的覆盖，加大技术支持，做好项目数据与招投标系统数据接口的实时推送；进一步完善信用平台的日常考核机制。加强对建筑业企业日常建筑活动的现场监管，将现场行为与信用平台的日常考核结合动态结合；加大信用评价成果应用范围，继续推进监理、设计等行业的信用建设，逐步完善各方主体的信用评价体系。

- 第三节  建筑节能与墙体材料革新主要任务

- 一、建筑节能主要任务

1．进一步完善建筑节能的配套政策。

依据《江苏省绿色建筑发展条例》，不断加强建筑节能专项资金引导，着重推进绿色建筑发展，支持可再生能源建筑应用、低能耗建筑示范、既有建筑节能改造及建筑节能技术支撑体系研发等。在财政补贴、金融贷款、税收优惠等方面给予宽松的经济扶持政策，加大对建筑节能科技创新的资金扶持，通过经济杠杆和奖励措施，激励建筑节能技术和产品的研发，推广合同能源管理模式，充分调动建设各方责任主体实施节能的积极性，通过量化既有住宅建筑节能改造费用的承担比例，努力促使建筑所有权人认同负担并配合节能改造工作。

2．进一步规范建筑节能的项目审批。

切实加强新建、改建、扩建工程立项审批到竣工验收备案各环节的监管，建立绿色建筑设计方案审查制度，要求项目可行性研究报告或设计任务书中有“绿色建筑专篇”，对不符合建筑节能标准和绿色建筑星级的项目，或节能投资未落实的项目，不得批准立项，有关部门不得发放建设工程规划许可证、施工许可证，不得备案验收投入使用，不得参加评优，也不得予享受有关经济优惠政策。应加强对建筑节能措施落实情况的核查，严把工程项目竣工验收和房屋销售环节关，对不执行或擅自降低建筑节能标准的，应依据有关法律法规严肃查处。

3．大力推广可再生能源建筑应用。

加快可再生能源在建筑领域的大规模应用，对本地区太阳能及浅层地质资源分布和可利用情况进行充分调研评估，制定出可再生能源建筑应用专项发展规划和扶持政策，积极培植培育可再生能源建筑应用示范。加快推进可再生能源建筑应用的产业化，进一步加强太阳能光热光电、热泵系统应用技术的整合，力争在可再生能源建筑应用水平、适用范围等方面实现新突破。不断扩大可再生能源建筑应用规模，新建民用建筑的采暖制冷、热水供应系统、照明设备等优先采用太阳能、浅层地能、工业余热、生物质能等可再生能源，切实抓好可再生能源与建筑一体化应用，坚持同步设计、同步施工、同步验收。

4．积极开展建筑能耗统计、能源审计、能效测评标识等工作。

认真贯彻落实《民用建筑节能管理条例》，加强监管能力建设，积极开展机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计和能效公示工作，研究制定能耗定额和超定额加价制度，完善节能监管体系，加强对节能建筑的管理，提高能源使用效率。对现有机关办公建筑和大型公共建筑进行分类统计，达不到节能标准的，包括建筑外围护结构及暖通空调设备、室内照明等方面存在问题的，制订计划予以节能改造。

5．扎实推进既有建筑节能改造。

对行政区域内既有建筑进行摸底调查，区别不同产权主体、不同使用年限、不同结构的建筑，科学合理制订节能改造总体规划、年度改造计划和改造方案。积极探索适合当地的节能改造模式，从围护结构改造、采暖制冷系统改造、照明设备改造和热水供应设施改造等方面入手，优先采取门窗改造、增加遮阳、屋面保温改造、统一安装太阳能热水器、改装节能灯等低成本、易实现的改造措施。住宅节能改造要与旧城改造、小区出新相结合，有条件的住宅小区可以将基础设施、居住环境等一起进行综合改造，将小区庭院绿化、屋顶“平改坡”、临街建筑外墙美化相结合，增加雨水收集、中水回用、照明设施，改善居住环境。

6．加快建筑节能市场服务体系发展。

通过政府引导和市场推动相结合，创新建筑节能发展的思路，积极培育建筑节能服务市场。加强建筑节能产品、设备质量监督，强化市场准入，研究建立相关应用产品、设备的认证标识体系，建立以建筑能效测评标识为特征的市场准入、建筑节能技术及绿色节能产品认证制度，进一步规范市场行为。积极开展合同能源管理，形成面向市场的节能机制和应用模式，鼓励引导发展与建筑节能服务相关的技术、融资、信息、人才、管理等方面的中介组织，积极扶持培育相应的建筑节能服务公司，使其成为建筑节能科技创新的主体和推动技术进步的骨干，不断促进节能服务的产业化。

- 二、墙体材料革新主要任务

1．着重发展绿色、环保、节能、优质的新型墙体材料，全面提升墙材行业的整体水平。根据“技术创新、综合利用、节能环保、因地制宜”的原则，按照“支持技术革新，鼓励龙头企业，带动行业改造，淘汰落后轮窑”的思路，对我市现有烧结砖企业分批关停淘汰或转型改造。重点研发和推广节能环保、功能多元、自保温型新型墙体材料，以及墙体自保温体系。发展符合建筑体系和建筑功能要求、保温性好、防火性好、轻质高强、装饰性强、利废节能的承重型和非承重复合保温砌块（砖）。建立技术支撑体系，积极帮助推介应用，设立新墙材应用平台。

2．转换观念和思路，打造适应建筑产业现代化的装配式生产基地。我市提出了加快推进以“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、成品化装修、信息化管理”为特征的建筑产业现代化，努力实现建设更高水平的全国一流建筑强市目标。为适应这一目标要求，我们拟在组织机构、制度保障、任务分解等方面加强建设，综合运用各项政策措施，鼓励有条件的墙材生产企业改变传统的生产模式，向建筑产业装配化推进。在引导龙头企业建立建筑结构体系生产基地的同时，充分发挥部品生产企业支撑作用，“十三五”期间扶持6～8家规模合理、创新能力强、机械化水平高的部品生产企业，向预制构件和住宅部品部件生产企业转型。

3．以质量管理为抓手，加快淘汰落后产能，扶持骨干企业发展壮大。对不符合相关产业政策规定，工艺技术落后、装备水平低，坚决采取措施予以淘汰。合理布局新型墙体材料生产基地，建成一批产品质量较高、规模优势明显、技术装备先进的龙头企业。把“产业规模化、管理现代化、装备自动化、生产多元化”作为行业发展方向，提高准入门槛，提高生产效率和管理水平。加强与院校的产学研合作，研发生产标准化、系列化的新墙材，积极适应建筑产业现代化发展的形势。不断培育各种类型的新型墙材转型升级示范基地增强示范效应，推动高端新墙材的发展壮大，提高市场竞争力和占有率。加快制定行之有效的政策措施，加大淘汰落后产能和产品的力度。

4．加大执法力度，规范墙体材料应用。建立“禁实”、 “禁粘”的长效管理机制，确保不反弹。及时修订有关新型墙体材料的政策措施，推进依法行政。严格执行新型墙材专项基金的征收返退政策，优化工作流程，足额征收、应返尽返。

5．加快职能转变，提高行业监管和服务水平。不断优化认定制度，科学开展认定工作。注重事中事后监管，规范生产应用。严格执行国家、省、市的有关规定，采取行业监督、联合执法、群众监督等多种监督模式，建立集中排查、日常突击检查和随机抽查的执法检查工作制度，及时查处违法违规问题。

6．多措并举，加快农村新墙材推广应用步伐。加快乡镇“禁实”、 “禁粘”工作开展和推广，提高新墙材的应用水平，总结经验做法，全面带动新墙材在乡镇和农村的应用。积极探索建立农村推广使用新型墙体材料的工作机制，制定发展规划和政策措施，以新型城镇化建设为契机逐步将农民建房纳入监管范围。

- 第四节  抗震防灾主要任务

“十三五”期间，全市建设系统抗震防灾工作的主要任务是：以全面实施《南通市城市抗震防灾规划》为抓手，不断推进建设工程抗震防灾工作进入新阶段，迈入新常态。

一、继续抓好建设工程抗震设防管理

1．进一步完善房屋建筑工程及市政公用设施抗震设防审查（论证）制度，继续保持房屋建筑抗震专项审查全覆盖，实现市政公用基础设施抗震论证全覆盖，启动装配式住宅抗震论证。

2．加大抗震设防监管力度，将抗震设防监管措施落实到工程建设全过程，形成“方案论证—设计审查—施工监督—行政检查—竣工验收—归档复核”的闭合管理机制。从源头把关，做到达不到抗震设防质量标准的工程不得建设，不得验收，不得交付使用。继续开展建设工程抗震检查。

3．继续强化对疏散道路两侧建筑物抗震设防管理，逐步实现抗震设防管理从工程管理向工区管理的迈进。

二、切实做好建（构）筑物和市政公用设施抗震鉴定和加固

开展抗震风险排查，按照“优先加固重点工程后加固一般工程、优先解决后果严重的问题、后处理后果较轻的问题”的原则，应先安排重点建筑及安排问题严重的建筑进行抗震加固。继续加强中小学校舍抗震鉴定、抗震加固和新建工程质量安全监管，确保经过加固和新建的校舍达到现行抗震设防要求。

严格执行基本建设程序，全面推进《中小学校舍抗震鉴定与加固技术规程》及《中小学校舍抗震加固工程施工质量验收规程》的实施。

三、有序推进地震应急避难场所建设

实现地震应急避难场所与所依附的主体工程同步设计、同步实施、同步交付使用。

1．充分利用各种行之有效的形式，广泛宣传《南通市城市抗震防灾规划》及《南通市城市地震应急避难场所布局规划》；

2．充分利用公园绿地建设场地型地震应急避难场所，协同教育部门逐步有计划的将学校操场改造成场地型地震应急避难场所，充分利用学校体育场馆建设建筑型地震应急避难场所。优先选择有条件的中小学，建成地震应急避难场所。充分利用4000平方米以上单建式民防工程建设建筑型地震应急避难场所。

3．加强地震应急避难场所管理，确保各类应急避难场所的规划布局、服务范围、用地规模和道路、给水、供电、排水等配套基础设施基本满足应急避难需要。强化日常管理，确保各项设施功能完善，随时可用。

四、稳步推进农村综合抗震能力的提升

进一步加强农村基础设施、公共建筑和统建住宅抗震设防的政策引导和技术指导。有序推进民房安居工程建设，加强村镇建设管理人员和农村建筑工匠技术培训，引导农民在建房时采取科学的抗震措施，不断探索建立农房质量安全长效机制。

五、努力提升建设系统抗震防灾信息化管理水平

启动抗震防灾暨掌上智慧信息系统软件开发，初步实现抗震防灾信息资源的多联互通、社会共享，并将之纳入智慧城市创建内容。

- 第四章  政策措施

- 第一节  城市建设政策措施

- 一、市政工程

1．科学安排、量力而行。坚持先规划、后建设，科学编制各类规划，严格执行规划，加强各类规划之间、规划成果和实施之间的衔接。坚持量力而行，不盲目“铺摊子”，根据轻重缓急，合理安排项目建设时序，坚持项目可行性和必要性的统一，加强项目安排前期评估工作，提高项目的整体性、系统性和可实施性。

2．服务民生、突出重点。按照“民生优先”的指导思想，对群众反映强烈、需求迫切的项目，在科学论证的基础上，建设条件成熟的确保给予安排。把有限资金集中用到老百姓头上。对中心城区及其它城市建设的重点区域，如中央创新区、市北新城、五山地区、西部滨江区域等，给予重点安排。

3．消除“短板”、保障功能。围绕城市安全顺畅运行，提高城市综合承载能力的要求，对市区城市建设中的一些“短板”，结合工作现状作出科学评估，提出近期和中长期的应对策略。如城市支路等，建立项目库，有计划地逐年安排。

4．积极探索、投融改革。积极探索投融资模式多元化，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与海绵城市、地下综合管廊等公共基础设施的建设，转换政府职能，减轻财政负担，促进了投资主体的多元化，将民间资本和政府工作结合起来，推动社会事业建设。

- 二、公用事业

（一）市政养护

1．加大对城市道路建设、养护的资金投入，开创建养同重的新局面。

2．提高城市道路管理格局，开创齐抓共管的新局面，建立信息共享制度，城市道路的管理更加精细化。

（二）城市照明

加强地下管线统一管理。明确责任单位，制定全市管线管理办法，强化地下管线信息化管理，切实保护配套管线单位的产权。

（三）城市供水

1．加大国有公用事业型企业政策、财政支持力度，推进区域供水一体化建设。

2．完善有利于水环境建设和资源合理配置的水价形成机制，促进供水工程长效良性运行机制建立。

3．根据城市发展整体规划及标准，保障供水（生产、服务等）设施用地。

（四）城市排水

1．加强城市排水源头管理。在新建项目审批阶段和既有项目证照年审阶段应当在批前征询排水管理机构的意见，变“事后整治”为“事前规范”，为城市排水管理创造“抓手”。

2．理顺市区排水管理机制和体制。打破当前市、区两级排水各管一段，效能不高的局面，通过建立精干、高效、统一的市级排水管理机构，实现对市区排水的“一级”管理，形成源头管理、过程管理和标本兼治的新局面。

3．推进排水管理社区化。加强五小行业常态监管，既要发挥市区各职能部门的管理指导作用，更要体现街道、社区的主体作用；集聚全社会的力量，以“政府主导，部门协作，社会参与”的工作模式，实施“属地管理，以路带面，成片治理”，实现市区水环境“面源”治理的长效管理。

（五）城市燃气

1．制定管理规章。结合我市燃气设施管理现状以及存在的隐患问题制定相应的规章制度，规范燃气管理，确保燃气设施的安全运营。

2．引导消费，优化利用方向。配合国家新型化城镇建设，改善民生和环境保护等工作需求，加大和保障城镇居民天然气利用。结合环境保护，产品质量升级等要求，加大工业领域天然气利用。

（六）垃圾处理

1．完善建设运行机制。加大公共财政投入，加强对已运营的垃圾焚烧及填埋场设施运营状况和处理效果监督，提高运营效率。

2．加强设施运营监管。对现有垃圾处理场加强运营监管，严格按照运行维护技术规程和技术规范的相关要求，切实抓好垃圾无害化处置运营工作的运行监督管理。加强封场技术指导，确保安全，防止二次污染。

- 三、园林绿化

（一）引领规划建绿，保障发展空间。重视规划编制和修编工作，修编《南通市城市小游园规划》，在项目的操作性、实效性上下功夫，确保城市绿地建设导向更加清晰。在《南通市城市绿地系统规划》的基础上做好《南通市区绿线规划》的编制工作，形成完善的城市绿地系统规划体系，以规划为引领，落实绿线划定；围绕规划确定的目标任务，制定年度实施计划，确保规划目标和任务有计划、按步骤全面落实。严格执行《南通市市区城市绿线管理实施办法》，城市绿线批准实施后任何单位和个人不得擅自调整，确需城市建设需要，须按法定程序调整。

（二）强化组织领导，培养专业人才。进一步建立健全城市绿化管理机构，加强对园林绿化工作的领导，促进城市绿化工作的正常开展；加强园林绿化领域各类行业学会、协会的建设和管理，强化园林绿化专业人才队伍建设，定期开展专业技术培训，提升从业人员专业素质，为南通创建国家生态园林城市提供智力支撑。

（三）加大政策支撑，增强发展后劲。进一步加大对园林绿化事业的财政投入，在加大政府投入的同时，发挥市场机制作用，为绿地建设多渠道筹集资金。建议出台相关政策，市规划、国土部门加大绿化建设用地指标安排，切实解决我市公共绿地分布不均的问题，做匀做绿城区。

（四）完善绿地管控，提高管养水平。进一步深化完善城市绿地养护管理制度，引入科技手段，建立城市园林绿化管信息管理平台，实时收集、分析处理各类信息数据，对绿化成果进行科学化、精细化、规范化管理；及时发现并制止侵占毁坏绿化等行为，有效保护城市绿化；完善植物病虫害防控措施，切实保护绿化成果；加强古树名木及后续资源保护工作，完善古树名木及后续资源纸质及电子档案，建立信息系统，实行动态管理，做好日常管护及综合检查，保证树木良好长势。

- 第二节  工程建设市场管理政策措施

一、完善诚信体系建设。

在建立了造价咨询机构、招标代理机构、监理企业、检测机构的诚信分类制度基础上，把诚信体系扩大到工程建设的各方责任主体，形成工程建设领域的信用分类考核体系。依托现有工程管理各专业网络平台，逐步 完善工程项目、建设企业和执业人员的数据库，建立企业和个人的信用档案，充分利用网络平台，对违反工程建设和国家法律法规的不良行为进行公告，对严重违反国家有关规定的企业和个人，限制其在我市境内承接业务，真正做好建设市场的准入和清出工作。

二、进一步加强监管，规范市场行为。

统筹市场准入、施工许可、招标投标、合同备案、质量安全、行政执法等各个环节的监管力量，建立综合执法机制。要加强对建设单位、施工单位及相关人员法律法规教育，充分运用典型案例进行警示教育，增强自觉抵制违法发包、转包、违法分包、挂靠等行为意识。

三、加强对勘察设计等咨询行业人员的业务培训。

“十三五”期间要把提高勘察设计等咨询行业人员水平的提高作为工作重点，力求通过对国家工程建设标准强制性条文的宣贯学习、勘察设计成果评优活动、市场质量综合检查等手段，促进我市咨询业的健康发展，人员业务素质的明显提高。

四、进一步加强不良行为公告执法制度

“十三五”期间，我市将继续坚持对违反国家标准强制性条文等不良行为记录公告制度，继续做好对违反国家工程建设标准强制性条文执法制度，要通过对不良行为的处罚和公告来确保工程建设的质量，确保国家标准的贯彻执行，为我市建设行业发展创造有序的市场环境。

五、搭建信息化平台，规范招投标市场

进行招标活动的所有房屋建筑和市政基础设施工程（邀请招标除外）均实施网上招标。建立完善的、多功能网上交易平台。项目的公告发布、招标报名、招标文件获取、答疑、投标、评标等各个环节均应通过网络进行操作。

六、开展工程质量专项治理和施工转包违法分包行为专项治理

通过专项治理行动，全面落实工程建设五方主体项目负责人质量终身责任，严厉打击建筑施工转包违法分包行为，不断健全工程质量监督、监理机制，推进建筑产业现代化，提高从业人员素质，加快建筑市场诚信体系建设，使建筑市场秩序进一步规范，工程建设各方主体质量责任意识进一步增强，工程质量监管体制进一步完善，工程质量水平进一步提高。营造良好的市场环境，促进建筑业持续健康发展。

- 第三节  建筑节能与墙体材料革新发展

- 政策措施

一、建筑节能政策措施

1．加强建筑节能政策体系建设。

认真贯彻实施国家、省及市里已经出台的建筑节能法律法规和相关政策。进一步完善配套政策措施，形成省市配套、层次分明、目标统一、相互衔接的法规政策体系。结合我市实际，加快构建节约型城乡建设体系。

2．协调建筑节能工作统筹机制。

建筑节能是一项系统工程和长期任务，各级政府部门要进一步重视做好这项工作的重大意义，将此项工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，墙材革新与建筑节能领导小组要定期研究，部署计划，充分吸收社会各方意见，及时解决和协调有关难题，建立工作目标责任制和评价考核体系，将建筑节能与墙材革新目标任务的完成情况与节能减排工作挂钩。城乡建设部门作为主管部门，综合协调，研究制定节能目标、政策措施、技术标准，指导和推进节能新产品、新工艺、新技术、新设备的推广应用，其他各有关部门要密切协作配合，主动承担任务，合力推进建筑节能与绿色建筑工作向前发展。

3．完善建筑节能闭合管理体系。

建筑节能各相关职能部门和单位严格把关，各负其职，不断优化建筑节能闭合管理措施，健全和完善建筑节能“专项审查、专项设计、专项图审、专项备案、专项施工、专项监理、专项检测、专项验收和专项检查”等制度，尤其在方案审批、规划许可、工程质量监督等环节要严格监督管理，达不到建筑节能标准和绿色建筑星级的项目，一律不得开工、验收和销售使用，对拒不执行的应坚决依法严肃查处。

4．加强建筑节能宣传培训工作。

加大新政策宣传和技术标准的培训力度，确保建筑节能和绿色建筑新要求和新规定能及时得到全面地贯彻落实。强化舆论引导，大力宣传建筑节能法律法规和各项政策，普及建筑节能和绿色建筑知识，提高社会认知水平，在全社会营造主动关心、大力支持、积极参与的良好氛围。

二、墙体材料革新政策措施

为适应新常态，我们应在促进新墙材加速发展、提升新墙材的工艺装备水平、加快淘汰落后产能，以扶持骨干企业发展壮大、因地制宜优化区域布局、加快农村新墙材推广应用等方面制定相互衔接配套的政策措施，积极推动墙体材料发展方式的转变。

- 第四节  抗震防灾政策措施

一、健全管理体系，加强队伍建设

加强城乡建设防震减灾管理和专家队伍的建设。落实防震减灾行政首长负责制；完善城乡建设系统防震减灾工作制度，保障人员、经费、设备等基本工作条件；建立有效的专家参与防震减灾的工作机制，充分发挥建设工程抗震设防专项审查工作委员会的辅助决策作用。

建立、健全市、县、镇、村四级抗震设防管理体系，各县（市）、区建设行政主管部门设立专职抗震管理机构，配备专职管理人员，镇（乡）、村建设管理人员兼管抗震防灾工作。加强对抗震设防管理人员的培训和再教育，努力提高抗震系统干部，特别是镇（乡）、村建管人员的业务水平和管理能力。

二、实行整体联动，形成部门合力

主动与发改、财政、规划、民防、地震等部门共同研究和协调抗震防灾重大问题，形成合力，保证抗震防灾工作的落实。与规划、设计、施工、监理、质监等过程对接，充分发挥部门有势，实现整体联动，落实抗震防灾的方针、政策。

三、整合信息资源，建立信息网络

按照智慧城市创建要求，结合数字化城市建设，整合城市基础资料数据信息资源，建立健全城市抗震防灾数据库和信息网络，实时监控、评价抗震防灾措施和成效，形成平震结合的动态管理机制。充分利用现代传输手段，促进信息交流和资源共享，提高工作效率。建立城市抗震能力数据库，并随着城市建设、改造同步更新相关数据，保障灾害发生时尽快掌握相关基础资料。适时启动城市抗震能力普查

四、加强宣传引导，提高全民意识

加强抗震防灾知识宣传，提高公民的抗震防灾意识；通过各种手段，不断提高抗震防灾的公众参与度，掌握抗震防灾及应急救援基本知识和基本技能。

五、组织专业培训，提高队伍素质

要强化抗震防灾法律法规和技术规范的宣传贯彻，通过举办培训班、研讨班、技术讲座等，对在职从事抗震设计、审查、施工、监理、质检、管理等的有关人员进行抗震法律法规、设计规范、标准的再学习，交流学习和应用抗震规范的经验和体会，不断提高全市抗震防灾技术队伍的素质和水平。

六、整合各方资源，提高应急能力

整合设计、施工和科研等单位的技术力量，建立平灾结合的房屋建筑应急鉴定队伍；建立机动灵活、装备精良的市政公用设施抢险抢修专业队伍；通过培训、演练，提高抢险抢修和应急鉴定队伍的快速反应能力和技术水平；做好物资储备。

七、制定经济政策，提高防灾能力

建立应急评估和工程抢险的激励政策和投入补偿机制；研究应用隔震减震等抗灾新技术的激励政策，提高行业采用新技术的积极性；配合相关部门启动灾害保险机制。

- 第五章  环境影响评价

- 一、环境概况

南通市属北亚热带湿润性气候区，季风影响明显，四季分明，气候温和，光照充足，雨水充沛，无霜期长。海洋性气候明显。

根据《南通市环境状况公报2015》，我市环境空气主要污染指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）。2015 年，全市环境空气质量以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价：市区（不含通州区）二氧化硫年均浓度为30μg/m3、二氧化氮年均浓度为38μg/ m3，均达到二级标准；颗粒物PM10 和PM2.5 年均浓度分别为88μg/ m3 和58μg/ m3，劣于二级标准；臭氧日最大8 小时滑动平均浓度夏季出现超标。

全市均以长江水作为饮用水源，长江水厂水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。

市区濠河水质保持在Ⅲ类～Ⅳ类之间。南通市境内9 条主要内河中，通吕运河、通启运河、焦港河、新通扬运河河流水质在Ⅲ类～Ⅳ类之间，其它河流水质以Ⅳ类～Ⅴ类为主，部分断面出现劣V 类水质。市区其它河道地表水水质在Ⅲ～Ⅴ类之间波动，部分时段少数河道（河段）存在黑臭现象。

南通市区区域声环境质量平均等效声级值分别为57.7 分贝。南通市区1 类功能区（居民、文教区）、2 类功能区（居住、商业、工业混杂区）、3 类功能区（工业区）昼、夜间等效声级值均符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准；4a 类功能区（交通干线两侧等区域）昼间等效声级值符合标准，夜间超过标准5.1 分贝。

- 二、施工期环境影响分析

1．生态环境

“十三五”建设项目施工，临时占地将破坏局部植被，破坏动物的原有生境，造成一定的生物量损失，水土流失程度也将加剧。施工期对生态环境的影响是可恢复的。必须采取可行的生态恢复和水土保持措施。要合理减少对场地现有植被的破坏，做好挖填土方的合理调配工作，合理堆放弃渣土并采取防护措施，施工结束后及时恢复植被。因此，对当地动植物总量和生态环境造成影响较小。

2．环境空气

(1)施工扬尘

施工过程中建筑材料的运输/装卸、路基开挖、土地平整及房屋拆迁等过程将产生扬尘。施工期扬尘将对周围环境敏感点产生不利影响。施工期间应采取一定抑尘措施：对作业面和临时土堆洒水抑尘；场地内土堆、料堆要加遮盖或喷洒覆盖剂；运输车辆要采取遮盖、封闭措施，同时避免大风天气施工等。采取以上措施后，施工期扬尘影响范围将减小，施工结束即可消除。

(2)施工车辆尾气

施工机械包括挖掘机、装载机、推土机、平地机、沥青砼推铺机等，均以柴油作为燃料，运作时将会产生燃油烟气，主要污染因子为NOx、THC、CO和颗粒物等，属短时间、无组织、无规律、不连续的少量排放。施工期车辆尾气经大气的稀释扩散后，对周边环境影响不大。

3．噪声

建设施工阶段的主要噪声来自于施工机械和运输车辆产生的噪声，其对环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。施工道路两旁的居民等均会不同程度的受到影响。因此，施工单位应加强施工管理，选用低噪音设备或带隔声、消声设备，禁止高噪声、高振动设备在中午和夜间作业，合理安排施工时间和施工场所等。

4．地表水环境

施工期产生的废水主要来自施工人员的生活污水，材料搅拌和水泥构件所排的废水及各种设备冷却外排污水，露天机械、建筑材料、生活垃圾等被雨水冲刷产生含油、泥污水等。施工期废水主要污染因子为COD、石油类、SS、氨氮等。施工人员驻地废水，经预处理后排入城市排水管网由城市污水处理厂处理；生活垃圾组织回收、分类、贮藏和处理；施工机械保证完好，防止漏油等。施工期废水对地表水环境影响较小。

5．固体废物

施工期固体废物主要是施工中产生的建筑垃圾、土石方挖掘及拆除旧建筑物渣土以及生活垃圾等。项目施工人员的生活垃圾，应分类收集，不得随意丢弃，及时运往垃圾填埋场填埋；运输车辆散落的固体废物，应及时进行清理。施工期固体废物对环境影响较小。

6．景观

施工过程中拆迁住宅等，一定程度损坏局部区域景观；施工土石方和建筑垃圾等会影响城市卫生环境和城市景观；施工护栏和围布对城市景观带来一定破坏等。工程结束后，对施工场地进行及时绿化，进行生态恢复，沿线景观会逐步恢复。

- 三、运营期环境影响分析

1．生态环境

在“十三五”建设项目周围未发现国家及省市级重点保护的稀有动植物及受保护的野生动植物种群。项目建成后，空气扩散条件较好，因此汽车尾气对沿线植物的影响程度较小，工程建设不会对区域内动植物产生不良影响。工程建设采取生态补偿措施，在隔离带及建筑物附近栽植树木、种植草皮，恢复植被，以减少对环境的影响。

2．环境空气

“十三五”项目运营期环境空气的主要污染源是汽车尾气和污水厂散发气味。为防止对环境空气的影响：应禁止尾气污染物超标排放的机动车通行；污水厂反应池应加盖；进行园林绿化，采取乔、灌、草相结合方式栽植，增强植被的生态功能，净化空气，美化环境。采取上述措施后，项目营运期空气污染物对周围敏感点空气环境的影响较小。

3．噪声

运营期对声环境的影响主要是交通噪声。其对沿线居民点有一定影响。交通噪声防治措施：采用低噪声路面，道路两侧设置了绿化隔离带，以减少交通噪声的影响；定期检测机动车噪声，淘汰噪声较大的车辆。

4．地表水环境

营运期对水体产生影响主要来自暴雨冲刷地面，形成地面径流污染水体。轻污染雨水径流，可经雨水管网排入附近河道，对受纳水体的影响不大。污染严重的地面雨水径流，应排入污水管网送至污水厂进行处理。

5．景观

“十三五”项目投运后，宽敞的路面、优美的园林绿化以及路灯、广告牌等的实施，将有效提升城市景观。

- 四、环境管理和环境监测

建设单位负责环境管理工作和环境监测工作。由于工程施工期和运营期的环境管理内容有较大差异，环境管理机构应采用分阶段负责的方式对拟建工程进行环境管理，指定分期环境监测方案，认真落实各时期的环境保护措施。

- 五、结论

“十三五”工程建设对市区大气环境、水环境、声环境和生态环境等均有一定影响，除工程占地造成土地利用情况不可逆转外，其他环境均可通过采取相应的环保措施及环境管理措施予以减缓。初步分析，“十三五”工程建设不会对环境产生较大影响。