南通市第十四届人民代表大会第四次会议

《关于加强水环境治理保护提升生态文明

建设水平的议案》办理方案

南通市第十四届人民代表大会第四次会议通过了《关于加强水环境治理保护提升生态文明建设水平的议案》（以下简称《议案》），为认真办理好该《议案》，大力推进水环境治理和保护，全面提升生态文明建设水平，特制定本办理方案。

一、现状问题

水是生命之源、生产之要、生态之基。加强水环境治理和保护，不断提高城乡水环境质量，对于我市实现“两个率先”、全面建成更高水平小康社会意义十分重大。近年来，我市高度重视水环境治理和保护，制定出台一系列政策文件，投入大量财力物力，充分发挥滨江临海引排便利优势，大力实施沿江口门引水能力提升工程、骨干河网畅流工程，建立健全农村河道轮浚机制和农村环境“四位一体”长效管护机制。大力加强市区水环境综合整治，依据《南通市城市水系规划》，对城市河道采取疏浚整治、控源截污、生态治理、水系贯通等措施，加大引江调水、水体置换力度，努力打造“水清流畅、岸绿景美、人水和谐”的城市水景观。持续加大水污染治理基础设施建设，开展重点行业专项整治，城乡水环境质量有了明显改善，群众的满意度逐年提升。但是，我市城乡水环境治理保护工作依然面临不少挑战和压力，特别是工业、生活污水超标排放、畜禽粪便未经处理直排入河和农药、化肥等农业面源污染给全市水环境质量的持续改善带来了较大影响，水环境污染事故时有发生。据南通市环境质量公报显示，近年来全市主要内河、入海河口、近岸海域水质均受到不同程度污染。2014年底全市国控、省控、市控断面水质达标比例仅为64.3%，污水处理和再生利用率的实现程度为65.2%，南通水质型缺水危机加剧，形势不容乐观。

二、思路目标

（一）总体思路。坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神，按照市委十一届八次全会、市人大十四届四次会议部署要求，以创建国家生态文明示范区和海绵城市水生态文明城市为总目标，大力推进水环境治理和保护，深入开展水生态文明建设，努力改善水环境质量，打造“水通、水清、水活、水美”的水生态系统，为争当苏中新一轮发展“领头雁”、扎实开创南通“两个率先”新局面提供坚强保障，为南通陆海统筹发展和建设长三角北翼经济中心奠定坚实的基础和支撑。

（二）目标任务。精心编制规划，切实提升水环境保护治理工作前瞻性和科学性。充分发挥规划的龙头引领作用，全面实施长江流域水污染防治规划、淮河流域水污染防治规划、通榆河水污染防治规划，确保考核断面水质达标。抓好重点减排工程建设运行，确保完成“十二五”主要污染物总量减排目标任务，力争“十三五”末全市国控、省控、市控断面水质达标比例达到90%，清除黑臭河道，消灭V类水体。探索推广各种高效生态农业模式和无公害种养技术，减少农业面源污染，加强畜禽养殖污染治理。加快农村生活污水集中式处理设施、收水管网和分布式处理设施建设，全面提升农村生活污水处理率。加强全市污水处理基础设施建设，大力提升污水处理能力，到2015年末全市城市（含县城）污水处理率达到89%。畅通城乡河网，盘活打通水系，加强引江调水，促进水体流动，不断提高水环境容量和水体自净能力。继续实施河道轮浚机制，加大河道清障力度，大力推进拆坝建桥（涵）工作，不断完善 “四位一体”长效管理机制。全力推进市区河道查污、截污整治，努力实现市区三年清水目标。扎实开展水美乡村、水文化建设，全面提升水生态文明建设水平。

三、主要措施

根据创建国家生态示范区的要求，精心编制一系列水环境治理和保护规划，围绕“水通、水活、水清、水美”的目标，大力实施农村河道疏浚整治、城市水环境综合治理、工业和生活污水集中处理、农业面源污染处理、引江调水和节水减排以及河道长效管护等六大工程，为营造水清流畅、岸绿景美、人水和谐的生态宜居城市提供支撑和保障。

（一）科学制定规划。

立足于建设长三角北翼经济中心、更高水平小康社会的目标，围绕创建国家生态文明示范区、水生态文明城市的要求，高点定位，科学论证，处理好好局部与整体、当前与长远、安全与景观、需要与可能的关系，综合考虑水安全、水生态、水景观、水文化多功能融合，精心组织编制“十三五”环境治理保护规划、“十三五”水资源保护规划、“十三五”农村河道疏浚整治规划，修编市区水系规、排水和防洪规划、城市河道控制线规划和今后三年市区水环境综合整治规划，充分发挥规划的龙头引领作用，突出标本兼治、建管并重，依法、科学、系统提升水环境综合治理保护能力水平。（责任部门：市环保局、市城乡建设局、市规划局、市农委、市建设局、市水利局）

（二）实施六大工程。

1．大力实施农村河道疏浚整治工程。按照轮浚规划，整镇整村推进，集中连片治理，清除河床污染淤泥，减轻河道自身污染，加强岸坡治理，减少水土流失。优先将影响面大、社会关注度高、人民群众呼声强烈的镇、村骨干河道，列入新一轮河道整治规划。2015年计划疏浚县乡以上河道60条段，清淤土方325万立方米。重点推进690个行政村村庄河塘整治，清淤土方2332万立方米，全面完成2013-2015年农村河道轮浚建设任务。加强中心城镇和农村景观河道建设，因地制宜建设生态护岸，通过在河坡种植自然植被、灌木和乔木，在河底种植沉水、挺水、浮水植物，组合放养浮游动物、滤食性鱼类及底栖动物等多种措施，有效增加水体自净能力，构建河网生态廊道。

用两年时间全面清除农村等级以上河道坝头、坝埂、渔网渔簖等阻水设施，实施拆坝建桥（涵），进一步沟通河网水系。2015年拆除河道坝头（埂）3080座（处），建桥（涵）2705座；2016年计划拆除河道坝头（埂）4631座（处），建桥（涵）4057座。同时全面清理等级河道的拦网和网箱养殖，采取增殖放流的方式，增加渔业资源，改善河道生态环境。在三级以下适宜发展水产养殖的河道，科学确定养殖方式，将水产养殖与河道长效管护有机结合，采取整河发包的形式进行承包养殖。力争在2016年底，全市城乡河道基本实现“水畅、水洁、岸绿、景美”的目标。（责任部门：各县（市）区政府（管委会）、市水利局、市海洋与渔业局）

2．大力实施城市水环境综合整治工程。南通市区及各县（市、区）所在城镇要继续深入推进城市水环境综合治理，在打通、盘活水系的基础上，全面排查入河污染源，实施治污截污、雨污分流。市区对已经完成整治的33条（段）河道，要组织开展回头看。对列入今年计划的29条（段）河道，要严格按照标准，确保整一条，清一条。要把查污治污作为重中之重，彻底摸清整治河道污染状况，彻底消除非法排污行为。加强对“五小行业”、小区阳台、车库等污水排放管理力度；对城市所有申请用水户（居民住户除外）实行先落实排水后实施供水的管理模式，要大力提高截污方案的针对性、实效性，做到科学截污，精准发力。加强对截污项目实施过程的监管，2015年度完成15条河道截污整治。河道整治要在清淤和贯通水系上下功夫，加强生态河道建设，市区河道要在全面清淤和清除坝埂的基础上，完成20条河道疏浚整治任务。通过市、县共同努力，全面完成省政府与市政府签订的河道目标整治任务，努力改善城市水环境。（责任部门：市建设局、市水利局、市环保局、各县（市）区政府（管委会））

3．大力实施工业和生活污水集中处理工程。确保已建成的市污水处理中心扩建工程、东港污水处理厂三期工程稳定运行，达标排放。2015年完成海安城北污水处理厂、海安滨海新区污水处理厂、如东县城二污、洋口港开发区污水处理厂、海门二污扩建、海门灵甸水务一期提标、启东城市污水处理厂三期、通州益民污水处理厂扩建工程，南通经济技术开发区二污一、二期提标改造和三期等工程建设。完成海门黄海水务、启东滨海污水处理厂、启东江海污水处理厂、南通经济技术开发区能达水务中水回用示范项目等工程验收，及早发挥减排效益。启动实施东港污水处理厂一、二期提标改造。持续推进乡镇污水处理厂达标建设和配套管网，不断提高农村生活污水处理率。认真贯彻实施新《环保法》，保持铁腕治污力度不减、标准不降、考核不松。深入开展沿江、沿海、沿河化工、印染、钢丝绳等重点企业的污染治理，通过产业转型升级、“腾笼换凤”、退城进园，增量式搬迁、集聚式调整，推动重点企业、污染大户向园区集中、污染物治理达标排放。对治理无望的企业，依法予以强制关闭。（责任部门：市发改委、市经信委、市建设局、市环保局、各县（市）区政府（管委会））

4．大力实施农业面源污染处理工程。积极推广高效低残留农药应用，建立完善基层测报点，强化病虫害预警能力，提高测报准确率；积极开展专业化防治，提高绿色防控技术覆盖率。加强科学施肥，继续做好肥料总量控制工作，大力推广测土配方施肥技术，减少肥料用量，提高肥料利用率。科学编制“十三五”生态畜牧业发展规划，依法划定畜禽养殖禁养区、限养区、适养区。加快推进畜牧业转型升级，稳定畜禽养殖总量规模,发展适度规模养殖。年新增部、省级畜禽标准化养殖示范场20家，新增畜禽沼气利用工程30处，大中型规模养殖场畜禽粪便综合利用率2015年达到87%以上，“十三五”期间达到93%以上。坚持种养结合、循环发展的理念,大力推广“大田种养循环”畜禽粪便综合利用模式，大力推行“清洁生产+沼气工程+污水处理工程”的工业化处理技术,力争在沼气发电并网上取得新突破。（责任部门：市农委）

5．大力实施引江调水和节水减排工程。进一步提高认识，按照市委、市政府的工作要求，全力以赴、科学调度，对引江调水工作进行专题研究和协商，修改完善引江调水方案。加快九圩港泵站工程建设，建设改造一批引水、排水工程，拓宽贯通一批骨干河道工程，加强全市涵闸和泵站联合调度，科学组织实施引江调水工作，增加引排频次，做到大引大排，不断增强水体流动性，着力提高水体自净能力和水环境容量，尽可能改善河道水质，为工农业及生活用水提供有力保障。

开展生活污水零排放试点工作，出台“污水零排放”减免污水处理费办法，推动生活污水分散处理与集中处理相结合的模式。切实做好“节水三同时”相关政策的落实工作，创建国家级节水城市。加强工业节水技术改造，2015年完成5家企业节水改造项目。不断加大自动监控设施建设力度，先行在新通扬运河、通榆河、如泰运河、通吕运河、任港河等河道交界断面开展区域生态双向补偿试点，强化落实区域治污责任。真正做到谁污染、谁治理，谁达标、谁受益，谁超标、谁补偿。（责任部门：市环保局、市水利局、市建设局、各县（市）区政府（管委会））

6．大力实施农村河道管护工程。巩固村庄环境综合整治成果，进一步深化农村“四位一体”环境长效管理，不断加大工作力度，拓展工作深度。要在农路保洁和农村生活垃圾收集处置取得成功经验的基础上，不断开拓创新，将河道长效管护和日常保洁作为今后的工作重点，一、二、三级河道按照属地管理的原则以县为单位实行机械化保洁，四级以下河道以镇村为主，全面落实保洁责任制。要在集中清理河坡积存垃圾并对岸坡进行治理的基础上，按照河面无漂浮垃圾、无丛生恶性水生植物，河道两侧无暴露垃圾、无乱堆乱放的标准，继续巩固和深化农村河道长效管护工作，对所有河道实行常态化保洁。继续坚持以示范镇、水美乡镇和水美村庄创建为抓手，推进市场化保洁，加强监督考核。通过典型引领，全面提高全市面上管护水平，进一步改善农村水环境面貌。（责任部门：市水利局、市长效办、各县（市）区政府（管委会））

（三）加强组织保障。

1．组织领导保障。成立议案办理工作领导小组，由张国华市长任组长，赵闻斌副市长、沈雷副市长任副组长，市政府有关秘书长及相关部门主要负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在市水利局，牵头负责议案办理的日常工作（见附件1）。相关部门成立相应的工作小组，组建工作班子，完成各自工作任务，共同推进议案办理工作的顺利实施（见附件2）。

2．政策资金保障。根据生态南通建设任务，各级政府进一步加大对水环境治理保护的投入，各级财政要将整治和养护管理资金纳入财政预算，强化资金保障，形成长效稳定的投资渠道。同时积极引导社会资金，积极参与到水环境治理保护中来，形成政府主导、社会支持、群众参与的强大合力。

3．工作落实保障。建立完善《议案》办理工作落实保障机制。一是任务分解落实机制。将《议案》办理方案提出的每一项具体工作任务分解到牵头部门和责任单位，明确工作时限和要求。二是跟踪通报机制。对《议案》办理工作进展情况，由市水利局按季度收集、整理议案办理情况，并向市人大报告。三是督促检查机制。市政府督查室将《议案》办理工作作为重要的督办事项，负责全程跟踪督办。

4．宣传舆论保障。积极动员全社会共同关心水环境治理和保护工作。充分发挥新闻媒体的主阵地作用，利用广播、电视、报纸、网络等多种渠道，采用多种形式大力宣传加强水环境治理保护，提升生态文明建设水平的重大意义，提高全社会对水环境治理保护的知晓度和关注度，调动全社会的积极性和创造力，努力营造爱护水环境的良好氛围。主动接受人大代表、政协委员的监督，广泛接受公众监督，形成强大的工作合力和良好的社会氛围，确保水环境治理保护工作的有序实施和深入推进。

四、进度安排。

（一）制定方案阶段（2015年3月）

1．制定议案办理方案。

2．召开议案办理协调会，分解落实办理工作任务，明确工作责任。

3．征求市人大意见。

（二）组织实施阶段（2015年3月～10月）

1．各部门根据议案办理方案开展承办工作。

2．汇总阶段办理情况，市人大领导和部分人大代表视察检查办理情况并征询代表意见，改进办理工作。

3．根据办理方案及办理结果，形成议案办理报告。

（三）总结验收阶段（2015年10月～12月）

1．向人大代表回复议案办理情况，进一步征求人大代表意见，市人大常委会组成人员及有关代表对议案办理情况和办理结果进行视察。

2．向人大常委会汇报议案办理情况。

3．对议案办理情况进行总结。

附件：1．南通市第十四届人民代表大会第四次会议代表议案办理工作领导小组成员名单

2．2015年《议案》办理工作任务分工

3．南通市2015年度水环境治理建设任务分解表

附件1

南通市第十四届人民代表大会第四次会议

代表议案办理工作领导小组成员名单

组  长：张国华

副组长：赵闻斌、沈雷

成  员：薛谦、倪永平；各县（市）、区政府（管委会）主要负责人；市委宣传部分管领导；市政府办、市发改委、市经信委、市公安局、市财政局、市环保局、市城乡建设局、市规划局、市城管局、市交通运输局、市农委、市水利局、市海洋与渔业局等部门（单位）主要负责人。

领导小组下设办公室，办公室设在市水利局。

办公室主任：刘新华

附件2

2015年《议案》办理工作任务分工

一、市委宣传部：发挥新闻媒体的主阵地作用，指导督促电台、电视台、报纸、网络等多种媒体，采用多种形式大力宣传加强水环境治理保护和提升生态文明建设水平的重大意义，提高全社会对水环境治理保护的知晓度和关注度，调动全社会共同参与的积极性和创造力，努力营造爱护水环境的良好氛围。

二、市政府办：督促各责任单位按责任分工狠抓落实；联系对接市人大代表视察、检查。

三、市水利局：负责起草《议案》办理方案初稿，做好办理过程中的信息综合及跟踪反馈工作。牵头制定年度水环境治理保护计划，组织实施农村河道疏浚整治和市区水环境综合治理，组织实施拆坝建桥（涵）工程，全面沟通水系。组织修编城市水系规划和城市防洪规划，建设改造防洪和排涝水利工程，组织实施全市引江调水工作。全面推行河道管理“河长制”，健全河道管护机构，加强督查巡查频次，巩固整治成效。组织开展水环境治理保护专项督查、检查验收等工作。

四、市环保局：组织编制全市《“十三五”环境保护和生态建设规划》，将水环境治理与保护纳入其中，并认真组织实施；严格环保执法标准，完善联动执法机制，坚决查处超标、超总量及偷排等违法违规行为，对造成水体破坏的一律按上限处罚；配合水利部门取缔非法设置的排污口；加大自动监控设施建设力度，提升监控能力；加强源头控制，严格执行建设项目环保准入标准，配合发改委、经信委等部门做好优化产业结构、淘汰落后产能等工作；协调推进覆盖拉网式农村环境综合整治，提升农村水环境质量；组织实施水环境区域生态补偿工作，强化落实区域治污责任，做到谁达标、谁收益，谁超标，谁补偿。

五、市建设局：加强全市工业、生活污水处理。加快配套管网工程建设步伐，稳步推进城区、集镇雨污分流改造工程建设，不断扩大污水管网覆盖范围，提高污水入管率和处理能力，切实提升治理能力。

六、市发改委、市经信委：加快淘汰落后产能，优化产业结构，从源头上控制新的污染产生。

七、市农委：加强农业面源污染治理（农药、化肥、畜禽粪便直排）。重视高效农业的发展，探索推广各种高效生态农业模式和无公害种养技术，减少农业面源污染，实现资源综合利用。加强畜禽养殖污染治理，引导畜禽养殖企业推广生态养殖模式和治理措施，杜绝污水直排，减少养殖场粪污对河道的影响。加强农业生产科学种植管理，控制化肥和化肥使用量，鼓励使用农家肥和高效低毒农药。

八、市规划局：配合市水利局完成城市水系规划和城市控制线规划，对规划成果在城市控制性详细规划中进行落实，为城市水环境改善提供空间保障。

九、市公安局：加大对环境污染案件的执法力度,切实保障人民群众环境安全和生命健康。

十、市城管局：加强对农村生活垃圾及建筑垃圾收集处置工作指导，加强基层城管队伍监督管理，加大巡查和执法力度。

十一、市海洋与渔业局：组织整治河道养殖（捕捞）设施，打击无证养殖非法捕捞，科学合理规划河道养殖。

十二、市交通运输局：做好农村道路长效管护工作，做好营运船舶污染水域的防治工作，打击营运船舶违法排污行为。

十三、市财政局：根据水环境综合整治与利用总体规划，确定综合整治项目，督促各级财政将综合整治、管理养护资金列入财政年度预算，建立水环境治理投入保障机制。

十四、各县（市）、区政府（管委会）：成立议案办理工作领导小组，制定本地区的年度水环境治理保护计划，组织实施城乡水环境综合整治，完成年度水环境治理保护工作任务，共同推进议案办理工作。

附件3

南通市2015年水环境治理建设任务分解表

| 重点工作 | 序号 | 主要任务 | 完成时间 | 责任单位 （部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制定和完善水环境治理保护规划 | 1 | 编制“十三五”环境保护和生态建设规划,将水环境治理与保护纳入其中。 | 12月 | 市环保局 |
|  | 2 | 编制“ 十三五”农村河道疏浚整治规划 | 12月 | 市水利局 |
|  | 3 | 修编城市水系规划和城市防洪规划 | 9月 | 市水利局 |
|  | 4 | 编制城市河道控制线规划和2016-2018年市区水环境综合整治规划 | 12月 | 市水利局 市规划局 |
|  | 5 | 编制“十三五”水资源保护规划 | 12月 | 市水利局 |
|  | 6 | 出台南通市市区排水与污水处理管理办法 | 已完成 | 市建设局 |
| 二、大力实施农村河道疏浚工程 | 7 | 疏浚县乡以上河道60条段，清淤土方325万立方米。重点推进690个行政村村庄河塘整治，清淤土方2332万立方米。 | 12月 | 市水利局 各县（市）区政府 南通经济技术开发区管委会 |
|  | 8 | 拆除河道坝头（埂）3080座（处），建桥（涵）2705座。 | 12月 | 各县（市）区政府 南通经济技术开发区管委会 市水利局 |

南通市2015年水环境治理建设任务分解表

| 重点工作 | 序号 | 主要任务 | 完成时间 | 责任单位 （部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 全面清理等级河道拦网和网簖养殖，科学确定养殖方式，积极推广生态养殖模式。 | 12月 | 各县（市）区政府 南通经济技术开发区管委会 市水利局 市海洋与渔业局 |
| 三、大力实施城市水环境综合整治工程 | 10 | 疏浚整治市区河道20条段。 | 12月 | 市水利局 崇川区政府 港闸区政府 南通经济技术开发区管委会 南通滨海园区管委会 |
|  | 11 | 截污整治市区15条段河道。 | 12月 | 市建设局 市水利局 市环保局 崇川区政府 港闸区政府 南通经济技术开发区管委会 |
|  | 12 | 科学调度，加大水体置换频次，大引大排，尽可能改善城市水环境。 | 12月 | 市水利局 崇川区政府 港闸区政府 南通经济技术开发区管委会 |

南通市2015年水环境治理建设任务分解表

| 重点工作 | 序号 | 主要任务 | 完成时间 | 责任单位 （部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、大力实施工业和生活污水集中处理工程 | 13 | 年内完成海安城北污水处理厂、海安滨海新区污水处理厂、如东县城二污、洋口港开发区污水处理厂、海门二污扩建、海门灵甸水务扩建及一期提标、启东城市污水处理厂三期、通州益民污水处理厂迁扩建工程、市开发区二污一二期提标改造和三期等工程建设，完成海门黄海水务、启东滨海污水处理厂、启东江海污水处理厂、市开发区能达水务中水回用示范项目等工程验收，及早发挥减排效益。督促各地持续推进乡镇污水处理厂配套管网建设，提升乡镇污水处理厂运行负荷。 | 12月 | 市建设局 市环保局 各有关县（市）区政府 南通经济技术开发区管委会 |
|  | 14 | 新建污水收集管网总长260公里，其中城市110公里，乡镇150公里。 | 12月 | 市建设局 市环保局 各有关县（市）区政府 南通经济技术开发区管委会 |
|  | 15 | 优化工业产业布局，对污染企业进行集中整治，深入开展沿江、沿海、沿河化工、印染、钢丝绳等重点企业的污染治理，通过产业转型升级、“腾笼换凤”、退城进园，增量式搬迁、集聚式调整，推动中心城区、居民集中区等重点区域化工和印染企业、污染大户向园区集中、污染物治理达标排放。加大对环境污染案件的执法力度,切实保障人民群众环境安全和生命健康。 | 12月 | 市发改委 市经信委 市公安局 市环保局 各县市区政府 |
|  | 16 | 加强农村生活污水收集和处置工作，新建村庄小型污水处理设施40套，建设村级管网15公里。 | 12月 | 市建设局 市环保局 各有关县（市）区政府 |

南通市2015年水环境治理建设任务分解表

| 重点工作 | 序号 | 主要任务 | 完成时间 | 责任单位 （部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、大力实施农业面源污染处理工程 | 17 | 化学农药使用量比前三年平均量减少2个百分点；高效低毒低残留农药占比达88%.推广高效低含量农药应用，新增1-2个新型农药品种；主要病虫害专业化防治覆盖率达60%以上。 | 12月 | 市农委 |
|  | 18 | 肥料总量控制在70万吨以下，折纯23.3万吨；氮肥在14.7万吨以下。减少氮肥0.2万吨，磷肥0.1万吨。平均用肥量控制在527.32公斤/公顷，其中氮肥328.93公斤/公顷。年推广商品有机肥10万吨，秸秆资源化利用180万吨。 | 12月 | 市农委 |
|  | 19 | 年新增部、省级畜禽标准化养殖示范场20家，新增畜禽沼气利用工程30处，大中型规模养殖场畜禽粪便综合利用率达到87%以上。 | 12月 | 市农委 |
| 六、大力实施引江调水和节水减排工程 | 20 | 全力以赴、科学调度，分地区分阶段大力度全方位做好引江调水工作，做到有水必进，大引大排，全年引水30亿立方米，排水30亿立方米。开展生活污水零排放试点工作。加强工业节水技术改造，2015年完成5家企业节水改造项目。 | 12月 | 市水利局 |
|  | 21 | 开展生活污水零排放试点工作。加强工业节水技术改造，2015年完成5家企业节水改造项目。 | 12月 | 市水利局 |
|  | 22 | 在新通扬运河、通榆河、如泰运河、通吕运河、任港河等河道交界断面开展区域生态双向补偿试点，强化落实区域治污责任。 | 12月 | 市环保局 |

南通市2015年水环境治理建设任务分解表

| 重点工作 | 序号 | 主要任务 | 完成时间 | 责任单位 （部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | 加快九圩港提水泵站工程建设，完成总投资的 40% 。 | 12月 | 市水利局 |
|  | 24 | 组织实施北凌新闸除险加固、通吕运河通州段、遥望港沿海段拓浚等一批重点水利工程，提高引排水能力。 | 12月 | 市水利局 |
| 七、大力实施农村河道管护工程 | 25 | 推行河道常态化保洁，推进一、二、三级河道水利部门直接管护机制，实行机械化保洁。四级河以下由镇村落实保洁责任制。 | 12月 | 市水利局 各县（市）区政府 |
|  | 26 | 创建水美乡镇4个，水美村庄45个。 | 12月 | 市水利局 各县（市）区政府 |
|  | 27 | 创建农村环境示范乡镇12个。 | 12月 | 市长效办 各县（市）区政府 |