- 海门国家气象观测站建设项目勘察设计

（资格后审）

招   标   文   件

招 标 人：        海门市气象局

代理机构：   江苏建达全过程工程咨询有限公司

日    期：     2020  年  3  月  25   日

目    录

第一章    投标须知及投标须知前附表……………………………………（3）

第二章  工程设计任务（内容）与要求…………………………(17)

第三章  评标办法 ………………………………………………(18)

第四章  设计合同 (格式)……………………………………………（19）

第五章 投标文件格式 …………………………………………（28）

第六章 投标单位资格审查须知……………………………（33）

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 海门国家气象观测站建设项目勘察设计 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 海门市336线北，民生河东侧 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 建筑面积约300平方米，总投资约800万元 |
| 4 | 1.1 | 投标报价 | 采用固定总价报价方式 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 提供符合国家标准的成果文件 |
| 6 | 1.1 | 设计周期 | 设计周期：周期20日历天，其中：中标后5天内提交可行性研究报告及估算，可研通过审查后10天内提交探测环境保护专项规划、初步设计及概算，初步设计通过审批后5天内提交地质勘察报告以及全部施工图设计文件，其他设计任务按发包人要求执行； |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 海门国家气象观测站建设项目勘察、设计，包括可行性研究及估算、探测环境保护专项规划、地质勘察、方案设计及后续优化（含内部、外部效果图）、概算编制、施工图设计、及相应的后续服务等全部设计工作，配合招标人办理工程前期手续及提供技术资料（含施工图审查）及各阶段评审费用等 |
| 9 | 12 | 投标有效期及投标保证金有效期 | 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 10 | 13.1 | 投标担保金额及提交方式 | 人民币 3000 元,必须提供现金。 |
| 11 | 14.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 地点：海门市 |
| 12 | 16 | 公布的招标控制价文件组成 | 与招标文件同时 |
| 13 | 16 | 招标控制价公布时 间 | 与招标文件同时发布 |
| 14 | 17.1 | 投标文件份数 | 叁份（正本一份、副本二份）。 |
| 15 | 17.3 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 投标文件递交截止时间:2020年 4 月 1 日 14 时 00分 投标文件递交地点：海门市东布洲中路999号海门市气象局三楼317会议室。 |
| 16 | 19 | 开 标 | 开标时间： 2020年 4 月 1 日 14 时 00 分 开标地点：海门市东布洲中路999号海门市气象局三楼317会议室。 |
| 17 | 21 | 评标委员会 | 评标委员会构成按照有关规定执行。 |
| 18 | 35 | 履约保证金 | 履约金为人民币2万元,中标后在签订合同前提交至招标人帐户。 |
| 19 |  | 招标代理人 | 单位名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司 地 址：海门市光华大厦A座1008室 联 系 人： 陈女士 电话：18912438989 |

二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和八部委令第2号《工程建设项目勘察设计招标投标办法》以及住房和城乡建设部《建筑工程方案设计招标投标管理办法》（建市[2008]63号）等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过 公开 招标方式确定设计单位。

2.投标人资格要求

2.1投标人必须具有独立法人资格和同时具备1、工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质；2、工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）丙级及以上；

2.2投标人拟派设计项目负责人必须具备(建筑类)高级工程师职称。

2.3参加投标的设计单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见第六章投标单位资格后审须知）

2.4本工程不接受联合体投标。

3.投标费用

3.1投标人在领取招标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费（人民币300元），该费用无论中标与否均不予退还。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

招标公告

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：工程设计任务（内容）与要求

第三章：评标办法

第四章：工程设计合同（格式）

第六章  资格审查必要合格条件标准

4.2除上述内容外，根据本章第5款和第6款对招标文件所作的澄清或修改内容，构成招标文件的组成部分。

4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、图纸、招标文件的澄清、修改、补充等)全部在电子邮箱（jsjd8989@163.com，密码：jsjd238989）中发布，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。

5.招标文件的澄清

5.1投标人获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间 3日前以无记名的方式向江苏建达全过程工程咨询有限公司以书面或在电子邮箱中提出【jsjd8989@163.com】，并电话联系招标人或招标代理（电话0513-82118989） 招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间 2日前发给所有获取招标文件的投标人。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足2天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间2日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。但如修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发布的为准。投标人应密切关注招标人在电子邮箱（jsjd8989@163.com，密码：jsjd238989）中发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7.投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效标处理。

8. 投标文件应包括下列 8.1、8.2条内容，其中商务标包括以下8.1条，资格审查文件包括以下  8.2 条；资格审查证明材料原件包括以下 8.3 条。

8.1商务标

(1)法定代表人身份证明书；

(2)授权委托书(委托代理人必须与投标文件中的委托代理人为同一人)；

(3)投标函；

(4)项目组组成人员情况表；

（5）服务承诺。

8.2资格审查文件。

（1）资格审查申请书（包括附表1-5）；

（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）。

8.3资格审查证明材料原件

投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料。

9.招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，应装订成册。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1本工程投标保证金一律采用现金方式（其它方式作为无效投标处理），投标单位须按投标须知要求的投标保证金金额和提交方式在本工程投标截止时间前与投标文件同时提交，否则视为没有响应招标文件。

13.2投标人被认定为资格审查不通过或者无效标的以及未中标的单位保证金在开标结束后退还。

13.3中标人在领取中标通知书前按招标文件规定向招标人提交履约保证金。如中标后反悔，不愿意和招标单位签订合同的，或者中标后将工程转包的，则保证金不予退还。

13.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，其投标保证金不予退还：

(1)投标文件中有虚假材料；

(2)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15. 本项目采用固定总价进行投标报价，本项目招标控制价为人民币 15万元。

16. 投标报价包含：

（1）投标报价应是招标文件所确定的设计范围内、设计服务期限内的全部设计工作的体现。

（2）设计费由乙方包干使用，完成合同规定范围内所有责任和义务（包括现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交业主），以及工程前期咨询、设计审查、施工招标配合、设备招标配合、施工配合等服务。

（3）设计变更费用已包含在报价中，投标人在投标报价中须充分考虑。

（4）投标报价均为含税报价。

16.2投标人应先对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须投标人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因素，并在报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或设计工期延长的申请将不获招标人批准。

16.3投标书与报价表中的报价为投标人的最终报价，招标人不接受降价函、按比例优惠等其它任何形式的报价。

(五) 投标文件的密封和递交

17. 投标文件的密封与标志

17.1投标人应准备 叁  份（正本一份、副本二份）完整的投标文件。

17.2投标人的投标文件分：

A、商务标（8.1）；

B、资格审查文件（8.2）；

C、资格审查证明材料原件（8.3）。

投标人应将商务标（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；

投标人应将资格审查文件（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；

将资格审查证明材料原件密封在一个密封袋里，并在袋上标明：投标人名称，原件清单目录。

17.3所有投标文件的包装密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。资格审查证明材料原件包除外。

17.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或委托代理人或项目负责人必须携带有效身份证件原件、授权委托书原件、投标保证金同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

17.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

17.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

18.投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

(六) 开标、评标、资格审查、定标

19.本工程评标、定标办法采用价格单因素评标办法，详细内容见第二章。

招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，按照有关程序，当众启封投标文件，并公布投标文件的主要内容。

投标单位的法定代表人或其委托代理人或项目负责人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为默认开评标结果，不得提出任何异议。

23．评标委员会

资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。招标人只能派一名代表参与评标，且必须取得工程建设类中级以上职称或者具有工程建设类执业资格，并在抽取评标专家前向招投标监管机构报备相关证明材料，否则，评标委员会的所有成员必须全部从专家库中随机抽取。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

24.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

25. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）

25.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

25.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签字或盖章的；

25.3如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

25.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

25.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

25.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

25.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

25.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

25.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

25.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

25.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

25.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

25.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

25.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

25.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

25.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

25.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

25.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

25.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

25.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

25.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

25.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

25.23不符合招标文件有关暗标的要求。

25.24授权委托书有修改的。

26. 资格审查、评标、定标工作在招标投标监管部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。

27.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或委托代理人签字，签字的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

28. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

29.投标报价可以四舍五入到“元”。

30.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

31. 评标结束后，招标人在http://www.haimen.gov.cn/hmsqxj/fscg/fscg.html发布中标结果公示。

31.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

31.2中标人收到中标通知书后，应在5日内凭中标通知书与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32.合同签订

32.1中标后，中标人应已按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金，中标人不提供履约保证金的，不得要求签订合同，且投标保证金不予退还。

32.2若中标人不能按上述规定条款执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

32.4.订立书面合同7日内，招标人必须将合同报招标投标监管部门备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息以及廉政合同。

32.5中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

（八）关于投标人异议和投诉处理

33、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招标人应当予以驳回。

34. 投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。

第二章 工程设计任务（内容）与要求

一、项目主要内容：

海门市国家气象观测站建设项目设计，总投资额约800万元。

二、设计范围：

海门国家气象观测站建设项目勘察、设计，包括可行性研究及估算、探测环境保护专项规划、地质勘察、方案设计及后续优化（含内部、外部效果图）、概算编制、施工图设计、及相应的后续服务等全部设计工作，配合招标人办理工程前期手续及提供技术资料（含施工图审查）及各阶段评审费用等

三、设计要求：

中标人中标后，按招标人设计要求及现场进行深化设计。

- 第三章    评标办法

评标程序:若本项目投标单位数量大于或等于30家时，则随机抽取投标单位20家进行资格符合性评审→商务标开标及评标→确定中标候选人。

一、对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的评标。

二、商务标评审（100分）

1.设定投标招标控制价：人民币 15万元。

2.确定有效报价：高于招标控制价的均为无效报价，等于或低于招标控制价为有效报价【但低于所有招标控制价（含）以下所有报价的平均值80%的投标报价除外】。（保留两位小数）

3.确定评标基准价：以有效投标文件的投标报价算术平均值为 A（当有效投标文件的投标报价不满7家时，A为所有有效投标报价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为7家或7家以上时，A为有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为14家或14家以上时，A为所有有效投标报价中去掉二个最高价和二个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为21家或21家以上时，A为所有有效投标报价中去掉三个最高价和三个最低价的算术平均值；以此类推）。

则: 评标基准价 =A×K

K 的取值范围为97%、98%、99%；K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。

4.计算投标报价得分：

①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分；

②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.15分, 每下浮1%扣0.1分,不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。

评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1-3名合格的中标候选人，经评委评审总得分最高的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，由抽签确定第一中标候选人。

- 本项目对未中标的投标人不给予设计补偿，由投标人自行承担一切费用。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第四章  建设工程设计合同主要条款

GF-2000-0209

建设工程设计合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

设计证书等级：

发  包   人：

设  计   人：

签 订 日 期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担海门市国家气象观测站建设项目设计任务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目内容及要求

海门市国家气象观测站建设项目设计，总投资额约800万元。

2.2设计范围及要求：

上述工程的可行性研究及估算、探测环境保护专项规划、地质勘察、方案设计及后续优化（含内部、外部效果图）、概算编制、施工图设计、及相应的后续服务等全部设计工作，配合招标人办理工程前期手续及提供技术资料（含施工图审查）及各阶段评审费用等。

发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告及估算 | 10 | 按发包人要求 |  |
| 2 | 专项规划、初步设计文件（含概算） | 10 | 按发包人要求 |  |
| 3 | 施工图设计文件 | 10 | 按发包人要求 |  |
| 4 | 以上全套电子文件 | 1 | 按发包人要求 |  |
| 5 | 其他文件 |  |  |  |

第五条 合同价款和支付进度

5.1本合同为固定总价合同，结算时总价不变。设计合同总价为人民币：    （￥：   元）。在服务过程中因招标人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时设计费不作调整。

5.2合同价款包含完成本招标文件规定所有设计内容的全部费用、各阶段评审的费用、税金和拟获得的利润。

5.3支付进度：设计人方案设计完成，提交全部施工图效果图并通过审查合格后无息返还履约保证金；本次设计任务确定的所有工作量施工结束且工程经验收合格审计后付总价的100%。

所有工程款的支付申请必须经发包人签字确认。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定时限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付费用。因设计人设计不合理或涉及相关专业不协调等原因，设计人应无条件调整，并出相应图纸，由此增加的相关费用由设计人自行承担。

6.1.3 发包人应积极配合到现场处理有关设计问题的工作人员工作。

6.1.4 发包人应保护设计人的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向本工程外第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程、及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。在开始初步设计和施工图设计前，设计人应配合发包人对方案设计进行审核并提出合理的改进意见，发包人认为需要对方案进行修改和调整时，设计人应积极主动配合，直至达到发包人的要求,此项服务不涉及费用。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家、江苏省及行业的有关规范、规定 。

6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行技术交底，处理有关设计问题和到场参加各项验收。项目开始施工后，设计人按发包人要求派驻现场设计代表，及时处理有关设计问题。施工过程中如遇与设计相关的技术问题，设计人应及时研究答复，必要时应按发包人要求到现场服务。如设计人未能在发包人要求的时间内答复或未及时到达现场，发包人有权每次扣除设计费1000元整。

6.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条  违约责任

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人双倍退还履约保证金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，无息退还履约保证金；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付，无息退还履约保证金。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由此而造成的损失，由设计人承担。发包人委托相关专业设计报设计人审核的费用已包括在总设计费用中，设计人不得再向专业设计方收取费用。由于设计人员错误、设计缺陷造成损失，设计人除负责采取国家规范内的补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿由此给发包人造成的一切损失，同时发包人有权解除本合同。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，按违约论处，违约金按合同总额千分之二每天计算。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应加缴壹倍履约保证金给发包人，并赔偿由此给发包人造成的一切损失。

第八条  知识产权的范围及归属

8.1 设计人在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密，如果因此造成招标人损失的，设计人赔偿相关费用。

8.2设计人如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权。如果因此造成招标人损失的，设计人赔偿相关费用。

8.3发包人拥有设计人所提交的全部设计文件（包括设计方案、设计成果）的使用权和受益权，并使用于招标项目。

第九条  其他

9.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需费用由发包人承担。

9.2发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

9.3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.5本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交南通仲裁委员会仲裁。

9.6本合同一式 拾份，发包人 贰 份，设计人 贰 份，其他分送有关部门。

9.7本合同经双方签章后生效。

9.8本合同生效后，按规定到项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.10其它约定事项：

（一）设计人应明确相关设计人员名单，未经发包人同意不得更换项目部主要设计人员；

（二）设计人指派的项目负责人应对各专业设计进行协调，确保各专业设计的一致性。如因各专业设计不一致，造成发包人在施工过程中需要返工、或引起造价增加的，设计人应承担由此增加的相关费用。

（三）设计人应为发包人提供与设计相关的技术咨询服务，协助发包人及时完成各阶段项目报审报建工作。

（四）设计人按时、按质、按量完成设计图纸，提供优质的服务，并积极为发包人提出合理化建议，节省项目建设投资。

（五）设计人应在本合同订立后5日内就本工程向保险公司投保《单项建设工程设计责任保险》，并将发包人作为保险收益人，投保费用由设计人承担。

发 包 人：（公章）              设 计 人：（公章）

法定代表人或                   法定代表人或

委托代理人（签字）             委托代理人（签字）

住    所：                     住    所：

电    话：                     电    话：

传    真：                     传    真：

开户银行：                     开户银行：

银行帐号：                     银行帐号：

日    期：  年  月  日         日    期：  年  月  日

建设行政主管部门备案：         鉴证意见：

（盖章）                        （盖章）

备案号：                       经 办 人：

备案日期：  年  月  日         鉴证日期：  年  月  日

第五章 投标文件格式

（封面）             工程

设计投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：            年           月         日

目  录

- 投标函

- 法定代表人身份证明书

- 授权委托书

四、本工程拟派人员一览表

- 五、服务承诺（格式自拟）

六、投标人承诺书

- 一、投  标  函

致：                            （招标人）

1.根据已收到的                   （项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后，愿以设计费            元完成上述招标文件要求的工程设计任务及相关服务，包括后续服务工作。

2.我方已详细审查全部招标文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3. 一旦我方中标，我方保证按照省市对有关材料上报时间的要求完成所有设计内容。

4. 一旦我方中标，我方将派出        作为本工程项目负责人。

5. 我方的金额为人民币            元的投标保证金以        形式与本投标文件同时递交。

6.在此我方郑重承诺：我方将按业主的要求提供高质量的后续服务。

投标人： （加盖单位公章）

日期：     年    月    日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件粘贴处

三、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加           (招标人名称)的             工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

四、项目组组成人员情况表

| 岗位名称 |  | 姓 名 | 执业资格/职称 | 拟任职务 | 从事设计年限 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 组成 员 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计组成员 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：              （盖法人章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

五 、 服务承诺

（格式自拟）

六、投标人承诺书

（招标人）：

（一）我单位愿针对                                     项目进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

（二）如果我单位中标，将按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程相关手续。

（三）施工图设计深度应符合设计规范并满足施工要求；

（四）在接到业主的通知后，确保在招标文件要求的时间内完成可研、初步设计、及施工图设计。

（五）按照业主的通知及时参加技术交底（书面形式）；

（六）在符合设计规范、施工规范要求的基础上，尊重业主意见及时对施工图进行设计变更，不论设计变更工作量大小，或因设计变更造成工程造价的增减，设计费用不作调整；

（七）经常深入工地与业主、监理单位、施工单位共同解决技术问题；

（八）积极参加设计交底和分部、分项工程施工验收、质量检验、竣工验收、保修期间的检查工作；

（九）确保所承诺的设计项目班子组成人员及时到位并开展工作；

特此声明。

投标人：               （盖章）

法定代表人或其授权代理人：    (亲笔签字)

日  期：        年    月    日

第六章   投标单位资格后审须知

- 总  则

1．鉴于          作为          的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。

2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的  一 个标段提出资格审查。

3.关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。

二、资格后审申请

4．资格审查将面向具备建设行政主管部门核发的以下资质要求具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质：

5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写，否则，按照资格审查不通过处理。

6．投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

7．按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。

8．如果投标单位投标一个以上的标段，投标单位应在资格审查申请书中指明投标的标段。

9.申请书应由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。没有签字或盖章的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字或盖章的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权委托书。

- 资格审查评审标准

11．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。

12．评标委员会将依据投标单位的合同工程营业额（收入、净资产）和在建工程的未完部分合同金额，对投标申请人作出财务能力评价，以保证投标申请人有足够的财务能力完成该投标项目的设计任务。

13．评标委员会将确定每个投标单位参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标单位须满足的全部必要合格条件标准（附件1）时，才能通过资格审查。

四、联合体

14．本工程不接受联合体投标。

五、利益冲突

15．近三年内直至目前，投标申请人应：

15.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；

15.2未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作；

15.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。

六、资格审查文件的提交

16.投标单位应提交资格审查申请书及有关资料 。

- 资格审查文件的编制：详见附表1-5、附件1。

18．只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。

七、附件

19．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布，以便每个投标单位都能了解资格审查的必要合格条件及评分标准。

20．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。

21．《诚信承诺书》。由投标单位承诺。

22. 《远程参与开标会议诚信承诺书》，由投标单位承诺。

八、  资格审查必要合格条件标准

附件1

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 具有独立法人资格和同时具备1、工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质；2、工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）丙级及以上； | 企业资质证书（副本） |
| 3 | 拟派设计项目负责人资质等级 | 具备(建筑类)高级工程师职称 | 提供职称证书 |
| 4 | 委托代理人、拟派设计项目负责人为投标企业正式人员 | - 投标企业与委托代理人、拟派设计项目负责人双方签订的有效劳动合同书； ②投标企业为委托代理人、拟派设计项目负责人缴纳社会养老保险证明（由当地社保机构出具，并加盖公章） | ①劳动合同书； ②投标企业所在地社保机构确认的企业为委托代理人、拟派设计项目负责人缴纳的2019年8月至2020年1月社保缴费清单；实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询） |
| 5 | 投标诚信 | 按诚信承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件3） |
| 6 | 投标保证金 | 为人民币3000元整 | 提供现金 |
| 注：1-5项资料所有复印件均须加盖单位公章，且按照顺序装订成册，同时提供原件查验。 |  |  |  |

附件2

招标工程项目概况

- 项目概况

1.项目位置：海门市

2.地质与地貌：长江冲击平原

3.气候与水文：亚热带海洋性气侯。

- 工程描述

- 1.项目名称：海门国家气象观测站建设项目设计

- 2.标段划分及相应招标内容：

- 3.设计周期：周期20日历天，其中：中标后5天内提交可行性研究报告及估算，可研通过审查后10天内提交探测环境保护专项规划、初步设计及概算，初步设计通过审批后5天内提交地质勘察报告以及全部施工图设计文件，其他设计任务按发包人要求执行。

附件3

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

5、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

九、 资格审查申请书格式

（项目名称）招标

资格审查申请书

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

附表1：

投标申请人一般情况

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 申请人基本情况简介： |  |  |  |

附表2

财 务 状 况 表

一、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年（应分别明确公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 1.总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3.总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |

附表3：                     近三年投标人的设计业绩表

| 建 设 单 位 （业主） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |  |  |  |
| 建 设 规 模（建筑面积及总投资额） |  |  |  |  |
| 完 成 日 期 （年/月/日） |  |  |  |  |
| 主 要 设 计 人 员 情 况 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

附表4：

拟投入设计负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 出生日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的设计项目名称及规模 |  |  |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

附表5

项目组组成人员情况表

| 岗位名称 |  | 姓 名 | 执业资格/职称 | 拟任职务 | 从事设计年限 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 组成 员 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：              （盖法人章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）