南通市2020年大气污染防治工作计划

2020年是蓝天保卫战三年行动的决胜之年，为全面落实省、市《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《柴油货车污染治理攻坚战实施方案》等文件要求，实现全市环境空气质量持续改善，力争在全省率先达到国家二级标准，特制订南通市2020年大气污染防治工作计划。

一、明确两大工作目标

坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一，系统谋划、聚焦重点、精准施策，持续推进四大结构调整优化，强化区域联防联控，提升臭氧污染防治和秋冬季综合治理水平，坚决打赢蓝天保卫战，高质量完成省级下达的约束性目标任务，努力实现奋斗目标，进一步改善我市大气环境质量，提升全市大气环境治理体系和治理能力现代化水平。

我市2020年空气质量改善约束性目标为：大气细颗粒物（PM2.5）浓度36微克/立方米，AQI达标率80.8%；奋斗目标为：大气细颗粒物（PM2.5）浓度35微克/立方米，AQI达标率83%，各地区每月降尘量不得高于4.5吨/平方公里。全市主要大气污染物挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年分别削减24%、27%、22%。同时完成上级下达的秋冬季空气质量改善目标任务。2020年各县（市、区）目标分解具体见表1。

表1  2020年各县（市、区）大气污染防治目标分解

| 地区 | 2019年 |  | 2020年大气污染防治目标 |  | 2020年主要大气污染物 减排比例（同比） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM2.5浓度（微克/立方米） | AQI达标率（%） | PM2.5浓度（微克/立方米） | AQI达标率（%） | VOCs | SO2 | NOx |
| 海安市 | 41 | 78.9 | 39 | 79.5 | 10% | 1.78% | 0.88% |
| 如皋市 | 41 | 78.1 | 39 | 78.9 | 10% | 0.64% | 0.46% |
| 如东县 | 32 | 83.8 | 32 | 83.8 | 10% | 1.81% | 0.49% |
| 海门市 | 33 | 83.3 | 33 | 83.3 | 10% | 0.96% | 1.20% |
| 启东市 | 28 | 87.5 | 28 | 87.5 | 10% | 0.75% | 0.44% |
| 通州区 | 34 | 83.3 | 34 | 83.3 | 10% | 1.58% | 0.82% |
| 崇川区 | 37 | 79.4 | 36 | 80.0 | 10% | 2.46% | 1.72% |
| 港闸区 | 37 | 76.7 | 36 | 77.5 | 10% | 0.68% | 0.55% |
| 市开发区 | 37 | 82.0 | 36 | 82.0 | 10% | 0.89% | 0.41% |
| 通州湾 示范区 | 31 | 88.7 | 31 | 88.7 | / | / | / |
| 全市 | 37 | 80.8 | 36 | 80.8 | 10% | 0.99% | 0.66% |

注：减排目标比例为暂定目标，以国家、省级下达最终任务为准。

二、实施十大重点任务

（一）调整产业结构，加强集约建设、共享生产

1. 强化生态环境空间管控。坚持资源环境承载能力刚性约束，严格执行“三线一单”管理要求，推动落后产能稳妥腾退，坚决反对“一刀切”。强化项目环评和区域环评，对2019年度空气质量改善目标不达标县（市、区）严格控制新增污染物排放项目。高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地。凡搬迁转移、产能置换进入我市的钢铁冶炼项目，只允许在沿海地区规划实施。〔市发展和改革委员会、工业和信息化局牵头，市交通运输局、生态环境局配合，各县（市）、区人民政府（管委会）负责落实。以下均需各县（市）、区人民政府（管委会）落实，不再列出〕

2. 推进重点行业转型升级。认真落实《南通市化工产业安全环保整治提升实施方案》（通办〔2019〕98号），深入开展化工产业安全环保整治提升工作。压减一批铸造、建材、印染等方面的落后产能。推进城市建成区内印染、原料药等排放不达标企业实施技术改造，年底前全面完成城市建成区污染较重企业改造退出任务。完成产业结构优化调整项目20项。（市发展和改革委员会、工业和信息化局牵头，市生态环境局、应急管理局、自然资源和规划局等配合）

3. 实施共性工厂建设和集中处理。重点针对石化化工、纺织印染、包装印刷、家具制造、建材喷涂等产业集群，从燃料原料、生产工艺、污染治理等方面推进集约建设、共享生产，培育上下游产业链，推动集中配套提升环保设施，实现同类企业污染物集中处理，降低企业治理成本。对使用共性原辅材料的产业集群，建设共享备料中心，节省设备投资成本。对集中使用煤气发生炉的产业集群，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。对家具、机械制造、电子产品、汽车维修等企业集中的产业集群，鼓励建设集中涂装中心，配备高效废气治理设施，代替分散的涂装工序；各地应根据自身行业特点建设集中喷涂工程中心，海安市、通州区、港闸区要率先建成并投入使用。对化工类产业集群，推行泄漏检测统一监管。对有机溶剂使用量大的产业集群，如包装印刷、织物整理、合成橡胶及其制品等，推进建设有机溶剂集中回收处置中心，提高有机溶剂回收利用率。对活性炭使用量大的产业集群，鼓励统筹规划，建设区域性活性炭集中再生基地，建立活性炭分散使用、统一回收、集中再生的管理模式。全市省级以上产业园区（集中区）规划环评全覆盖。（市发展和改革委员会、工业和信息化局、生态环境局牵头，市科学技术局、财政局等配合）

- （二）调整能源结构，完善清洁低碳能源体系

- 4. 严格煤炭消费总量控制。2020年，全市非电行业规上工业企业煤炭消费比2016年减少250万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。关停淘汰环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦及以下燃煤机组。依法关停港闸区华能电厂2号机组。淘汰市开发区台橡（南通）实业有限公司2台40蒸吨/小时燃煤锅炉。加大散煤治理力度。（市发展和改革委员会牵头，市财政局、生态环境局、工业和信息化局、市场监督管理局等配合）

- 5. 加快发展清洁能源和新能源。推进建筑陶瓷行业清洁能源改造。抓好天然气产供储销体系建设，天然气消费量力争达到15亿立方米左右，占能源消费比重提高到6%以上。非化石能源发电装机力争达到380万千瓦，占市内电力装机的32%左右；非化石能源占一次能源消费比重达11%以上。（市发展和改革委员会牵头，市工业和信息化局、生态环境局、财政局、市政和园林局等配合）

6. 加大绿色建筑推广力度。完善绿色建筑激励与考核机制，城镇新建民用建筑全面执行绿色建筑标准，力争新增绿色建筑面积80万平方米以上。各地进一步加大农房节能改造推广力度，在农房建设中注重建筑节能技术应用，将绿色节能理念融入农房建设全过程。（市住房和城乡建设局牵头，市发展和改革委员会、工业和信息化局、市场监督管理局配合）

- （三）调整运输结构，优化绿色交通体系

7. 优化调整货物运输结构。落实《南通市推进运输结构调整实施方案》重点任务。提升水路（铁路）运输比例。推进通州湾长江集装箱运输新出海口建设。具备水路（铁路）货运条件的重点企业全部禁止公路运输煤炭和矿石。推行集约高效的运输组织方式，建设城市绿色物流配送体系，推动智慧港口、智慧物流、智慧客运枢纽等建设，降低货物运输车辆的空载率。铁路货物发送量比2017年增长15万吨，增长59.4%。多式联运货运量、港口集装箱联运量增长30%以上。（市交通运输局牵头，市发展和改革委员会、铁路办、财政局、生态环境局配合）

- 8. 推广高效绿色货运组织方式。鼓励发展江海联运、江海直达、滚装运输等运输组织方式，10月底前沿海主要港口矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。年底前基本完成年大宗货物货运量150万吨及以上的大型工矿企业和新建物流园区铁路专用线建设。鼓励“互联网+货运物流”新模式，年底前中长途货车空驶率下降到35%以下，积极培育具有全国影响力的网络平台道路货运企业。（市交通运输局牵头，市发展和改革委员会、工业和信息化局、铁路办等配合）

9. 加快机动车（机）结构升级。全市推广新能源汽车2400辆以上标准车。加快推进城市建成区新增和更新的公交、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，年底前使用比例达到80%，全市新增和更新的公交车基本改用新能源或清洁能源汽车，新能源等节能环保城市公交车比例达到60%。力争淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车1500辆。尽快淘汰国三及以下排放标准的柴油环卫车。加快新能源非道路移动机械推广使用，利用好农机报废更新政策，加快老旧农业机械淘汰报废，推进排放不达标机械清洁化改造和淘汰，港口、机场新增和更换的作业机械主要采用清洁能源或新能源。（市交通运输局牵头，市公安局、城市管理局、生态环境局、农业农村局、商务局、市场监督管理局、兴东机场等配合）

10. 加大船舶更新升级改造。限制高排放船舶使用，大力推动20年以上的内河船舶淘汰，依法强制报废超年限的船舶；长江内河现有船舶完成改造，经评估改造后仍达不到新的环保标准要求的，限期予以淘汰，船舶使用能源中LNG占比较2015年增长200%。沿海港口新增、更换拖船优先使用清洁能源，各地景区、娱乐场所新增船全部采用新能源船。（市交通运输局牵头，南通海事局、市工业和信息化局、生态环境局、财政局配合）

- （四）调整用地结构，加大面源污染治理力度

11. 实施绿化工程。推广保护性耕作等方式，抑制季节性裸地农田扬尘。开展国土绿化、林农复合经营和森林质量提升行动。放大五山地区绿水青山生态优势，加大绿化造林力度。建设城市绿道绿廊，大力提高城市建成区绿化覆盖率。全年新增造林2.5万亩，开展绿美村庄建设45个。（市自然资源和规划局牵头，市发展和改革委员会、农业农村局、市政和园林局配合）

12. 推进农业源排放控制。实施农业面源污染防治，推进农业生产投入品减量增效，推进绿色防控示范区建设。试点编制农业源氨排放清单，探索实施种植业等主要污染源或污染环节氨排放水平监测监控，推广缓释肥料、有机无机复合肥等新品种，提高畜禽粪污综合利用率。促进农药使用量持续下降，加大生物农药筛选与推广力度。进一步完善“政府负责、部门联动、群众参与、齐抓共管”的秸秆禁烧和综合利用机制，健全市、县、镇、村、组五级秸秆禁烧工作网络，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。坚持堵疏结合，2020年主要农作物秸秆综合利用率达到95%。（市农业农村局牵头，市生态环境局等配合）

13. 强化餐饮油烟污染防治。各县（市、区）积极探索餐饮油烟治理新模式，按照“先行试点、稳健实施、积累经验、逐步推开”的原则，结合城市环境综合整治等工作，选择辖区内餐饮经营单位集中的城市商业综合体和投诉较多的1~2个餐饮聚集街区开展试点，根据区域主要餐饮类型，推广集中式餐饮企业集约化管理，采用安装独立净化设施、配套统一处理设施、建设公共烟道等方式，推广高标准油烟净化设备。完成餐饮油烟治理项目63项。（市城市管理局牵头，市商务局、生态环境局、市场监督管理局、行政审批局等配合）

- （五）严控臭氧污染，突出加强VOCs治理

14. 编制实施VOCs专项整治方案。重点化工园区组织开展VOCs精细化排查整治，制定“一园一策”整治方案。全面压降VOCs高值区污染和VOCs高排放因子污染。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。推行“一厂一策”，年底前完成省重点监管企业“一厂一策”方案和化工行业“泄漏检测与修复”（LDAR）实施情况的检查评估。对工程设计不规范、设施选型不合理、治污设施简易低效，排放浓度与去除效率不达标的企业，依法依规严格处罚，并限期整改。实施夏季臭氧攻坚差别化管控。重点行业VOCs排放量比2015年减排30%以上。全市臭氧超标天数同比减少10%以上。充分运用VOCs源清单与源解析成果，建立优控活性物种名录，将芳香烃作为VOCs治理的靶向目标，建立企业VOCs排放“指纹库”，探索基于光化学活性的VOCs管控。完成治污设施升级改造项目118项。（市生态环境局牵头，市工业和信息化局配合）

15. 大力推进低VOCs含量源头替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等。年底前，各地结合实际，基本完成集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业以及包装印刷行业的整治任务。按照相关产品中 VOCs 含量限值要求， 尽快完成涂装、印刷行业低 VOCs 含量涂料替代，鼓励对有机溶剂年用量小于10吨且无法完成替代的企业实施兼并重组、关停转移。全市高活性溶剂和助剂类产品使用减少20%以上。完成源头替代项目192项。（市工业和信息化局牵头，市发展和改革委员会、生态环境局、行政审批局配合）

16. 加强VOCs无组织排放管理。对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019），采用自查和执法检查相结合方式，对重点园区、重点企业的无组织排放摸底“全覆盖”，重点对企业的 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类无组织排放源进行排查，督促企业 6 月底完成整改。完成无组织排放管理项目16项。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。加强设备与管线组件泄漏控制，企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。实施挥发性有机液体储罐升级改造，开展储油库油气回收自动监控试点。年销售汽油量大于5000吨的加油站完成油气回收自动监控设备安装联网。年底前，完成省定原油、汽油、石脑油等装船作业码头油气回收治理任务。完成油气回收治理改造项目42个。开展VOCs整治专项执法行动，将存在敞开式作业的，仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等治理技术的企业作为重点，对不能稳定达到排放控制标准要求的，督促企业限期整改。（市生态环境局、交通运输局牵头，南通海事局、市工业和信息化局、商务局、应急管理局、市场监督管理局配合）

- （六）推进超低排放，深化重点行业污染治理

- 17. 推进重点行业深度治理。积极推进建材、有色、燃煤发电、垃圾焚烧发电、铸造等重点行业开展物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放环节实施深度治理和清洁运输，鼓励重点行业企业提标改造。开展生活垃圾焚烧发电厂生态环境专项整治，实现运行管理规范化。通州华电制定并实施燃气机组深度脱氮计划。燃煤机组实施烟羽深度治理试点。完成重点行业深度减排项目1项。（市生态环境局牵头，市发展和改革委员会、工业和信息化局、交通运输局、城市管理局配合）

18. 实施锅炉综合整治。将高污染燃料禁燃区纳入“网格化”监管范围，严肃查处违反禁燃区管理要求的行为，优先利用热电联产等方式替代燃煤锅炉。年底前，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部稳定达到燃煤电厂超低排放水平；全面完成燃气锅炉低氮改造任务，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。加大生物质锅炉治理力度，采用专用锅炉，配套旋风+布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，积极推进城市建成区生物质锅炉超低排放改造。推动4蒸吨/小时及以上生物质锅炉安装烟气排放自动监控设施并与生态环境部门联网。完成锅炉提标改造项目282项。（市生态环境局牵头，市工业和信息化局、市场监督管理局、发展和改革委员会等配合）

19. 开展工业炉窑综合治理。对照《南通市工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，年底前实现工业炉窑全面达标排放。加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，加快淘汰中小型煤气发生炉；取缔燃煤热风炉，依法淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。海安、如东要加快推动铸造（10吨/小时及以下）等行业冲天炉改为电炉。推进工业炉窑污染深度治理，通州的再生铝企业、全市各地日用玻璃企业以及砖瓦企业等已有行业排放标准的，严格执行标准中特别排放限值要求或更严的省定标准。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，严格按照江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）执行。完成工业炉窑整治项目52项。（市生态环境局、发展和改革委员会、工业和信息化局牵头，市市场监督管理局、财政局等配合）

- （七）强化移动源污染防治，实施全防全控

20. 加强机动车污染防治。完善在用汽车排放检测与强制维护制度（I/M制度），推动将遥测数据作为排放超标判定的执法依据，对黑烟抓拍式遥感监测发现的超标车辆，经人工审核后下达强制检验通知。严格新车环保装置检验，对在本行政区内生产（进口）、销售的主要车型系族的年度抽检率超过80%，覆盖全部生产（进口）企业，生产销售柴油车型的抽检合格率达到95%以上。堵疏结合，落实重型车辆绕城方案，各县（市、区）制定明确国三（含）标准及以下柴油车辆禁限行区域、路段等，严控重型车辆进城，探索在城郊规划建设柴油货车集中停放区域。加强在用车监督执法，对一个综合性能检验周期内三次以上监督抽测超标的营运车辆，以及超标排放车辆占其总车辆数10%以上的运输企业，交通运输部门和生态环境部门将其列入黑名单或重点监管对象。强化入户抽测，各地对物流园区、工业园区、货物集散地、公交场站等的重点场所，按“双随机”模式每月至少开展一次监督抽测，督促超标车辆限期维修并复检。各地区秋冬季期间监督抽测柴油车数量不低于当地柴油车保有量的80%。（市交通运输局、生态环境局、公安局牵头，市市场监督管理局等配合）

- 21. 强化非道路移动机械污染防治。年底前，实施非道路移动机械及柴油机第四阶段排放标准。加强对新生产销售发动机和非道路移动机械的监督检查，对在本行政区内生产（进口）、在本行政区销售但非本行政区内生产的发动机、非道路移动机械主要系族的年度抽检率分别达到80%、60%，各县（市、区）抽检合格率达到95%以上。加强禁止使用高排放非道路移动机械区域管控，各地适时扩大禁用区域范围，增加禁用机械种类，提高管控要求。对进入区域内作业的工程机械加强监督检查，秋冬季每月抽查率达到50%以上，限制超标排放工程机械使用。各地应安排专人落实非道路移动机械编码登记常态化工作。（市交通运输局、住房和城乡建设局、市政和园林局、农业农村局、市场监督管理局、水利局、生态环境局、南通海事局等按职责分工负责）

22. 加大船舶污染防治力度。严格落实全球限硫令和国家船舶排放控制区政策，加强巡航力度，削减航运污染，开展船舶灭黑烟行动。提前实施新生产船舶发动机第二阶段排放标准，严禁新建不达标船舶进入运输市场，严格执行长三角水域船舶排放控制区管理政策。对航运船舶货舱全面实行封舱管理，减少航行过程中扬尘污染。推动靠港船舶和飞机使用岸电等清洁能源，加大船舶受电设施建设和改造力度。建设港口岸电系统6套，机场岸电廊桥APU10个。年底前，全市港口、水上服务区和待闸锚地基本具备向船舶供应岸电的能力，主要港口和排放控制区内靠港船舶的岸电使用电量在2017年基础上翻一番，沿江靠港和水上服务区锚泊船舶使用岸电率达到60%以上。（市交通运输局、南通海事局牵头，市工业和信息化局、生态环境局、财政局、发展和改革委员会、兴东机场配合）

23. 开展油品质量检查。以物流基地、货运车辆停车场和休息区、油品运输车、施工工地等为重点，加大对生产、销售不符合标准的车（船）用燃料以及无证无照经营行为的打击力度，严厉查处油品质量超标现象，集中打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车。加大加油船、水上加油站以及船舶用油等监督检查力度。在全市加油站（点）抽检车用汽柴油100个以上批次，船用燃油10个以上批次，实现年度区域抽检全覆盖；对国道和省道沿线加油站（点）销售车用尿素情况的检查比例达到20%；对港口内靠岸停泊船舶燃油抽查150艘次。对不达标的油品追踪溯源，查处劣质油品存储销售集散地和生产加工企业。全市柴油和车用尿素质量抽检合格率达到98%以上，违法生产销售假劣油品现象基本消除。（市市场监督管理局牵头，市商务局、公安局、交通运输局、生态环境局、南通海事局等配合）

- （八）严格降尘考核，加强扬尘综合治理

24. 严格施工和道路扬尘监管。推行“市区无裸土、路面无积尘、运输全封闭、监测全覆盖”。推进“智慧”工地建设，各县（市、区）5000平方米及以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并与当地主管部门联网。鼓励各地推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工。按照“六个百分之百”要求，对施工项目进行抽查，对扬尘防治检查评定不合格的建筑工地，采取停工整改、经济处罚、信用扣分等措施，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。推广主次干路高压冲洗与机扫联合作业模式，对城市周边道路、城市支路、可作业的背街里巷等提高机械化清扫频次。推行“以克论净”考核办法，城市建成区主次干道、重点管控区域道路积尘、积泥、杂物量应低于1克/平方米。提高道路机械化清扫率，建成区达到90%以上，县城达到80%以上。对土方作业区、长期闲置土地、渣土堆场及主次干道两侧裸土进行整治覆盖，力争实现城市建成区100%无祼土。落实渣土车全过程监管，执行冲洗、限速等规定，优化渣土车白天运输制度，推广原装封闭式环保型渣土车。（市住房和城乡建设局、市政和园林局、城市管理局牵头，市交通运输局、公安局、水利局、生态环境局配合）

25. 推进堆场、码头扬尘污染控制。对各类煤堆、料堆、灰堆、渣土堆采取苫盖等有效抑尘措施并及时清运。开展干散货码头扬尘专项治理，严格实施《南通市港口粉尘综合治理专项行动实施方案》，落实港口粉尘防治与经营许可准入挂钩制度。年底前，大型煤炭、矿石码头粉尘在线监测覆盖率达100%，主要港口大型煤炭、矿石码头堆场均建设防风抑尘设施。取缔无证无照和达不到环保要求的干散货码头。完成堆场扬尘治理项目6项。（市交通运输局牵头，市生态环境局配合）

26. 实施降尘考核。各县（市、区）降尘量不得高于4.5吨/平方公里•月。降尘量不达标的地区，从严控制夜间施工审批许可数量，强化夜间运输集中整治。（市生态环境局、城市管理局牵头，市住房和城乡建设局、市政和园林局、公安局配合）

（九）强化联防联控，有效应对重污染天气

27. 加强重污染天气应急管控。完善重污染天气应急管控责任制。实现“省级预警，市县响应”，科学实施污染“削峰”管理。综合运用用电监控、重点源在线监控、网格化监测系统、走航监测、遥感遥测等手段强化调度、快速响应，科学、精准、依法开展重污染天气应对。完善重污染天气应急预案，定期更新重污染天气应急预案减排措施清单，细化落实到企业各工艺环节，按照“一厂一策”原则确定精准有效的减排措施。在确保安全生产的前提下，明确不同应急等级条件下停产的生产线、工艺环节和各类减排措施的关键性指标，做到“可操作、可监测、可核查”。基于绩效分级采取差异化管控，对炭素、陶瓷、玻璃、石灰窑、制药、农药、涂料、油墨等重点行业，确定A、B、C级企业，A级企业可自行采取应急管控措施，C级企业采取更多的应急管控措施。加强政企协商、沟通对接，认真执行《关于印发设区市大气污染过程削峰行动规程的通知》（苏大气办〔2018〕8号），落实有效管控措施，实现污染缩时削峰。重污染天气期间条件适宜时，组织实施人工增雨。（市生态环境局牵头，各市重污染天气应急指挥中心成员单位配合）

28. 完善区域大气污染防治协作机制。严格落实《长三角地区2019~2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、长三角区域大气污染防治年度计划，完成秋冬季空气质量改善目标，加强环境协同监管和重污染天气联合应对，共同做好进博会、世界互联网大会、国家公祭日等重大活动空气质量保障。（市生态环境局牵头，市各有关部门配合）

（十）加强科学指导，树推环保标杆

- 29. 进一步推进重污染天气应急管控豁免。广泛宣传发动，强化15个重点行业实施绩效评价豁免，指导重大民生保障和战略性新兴产业豁免，联合推进建设施工类项目豁免，鼓励其他行业差异化减排豁免，培育生产技术工艺先进、治污水平高、具有示范引领作用的标杆企业和工地，鼓励更多企业具备豁免条件。启动重污染天气应急管控后，严格按相关要求落实企业豁免政策。对已列入豁免清单的企业，严格实施动态管理，发现存在弄虚作假或违法行为的，坚决取缔豁免资格。（市生态环境局牵头，市发展和改革委员会、工业和信息化局、住房和城乡建设局、市政和园林局、交通运输局、水利局配合）

- 30. 提高科技支撑。开展全市月度环境质量会商会。组建大气污染防治决策支撑团队。高标准编制达标规划，开展第二轮污染源清单和源解析工作。开展市区大气精准排查诊治，依托专业队伍，运用激光雷达、走航监测等科技手段，发现问题、推动整改。（市生态环境局牵头）

三、健全支撑保障体系

（一）健全大气环境监测监控体系

完善“天空地”一体化大气环境监测监控网络。完善大气质量监测站点。9月底前，完成60个空气自动站建设，实现镇街全覆盖。年底前通海港区建成港口大气环境自动监测站。配合建设“网格化VOCs监测+固定点+走航观测”系统。加强污染源排放自动监控与预警。化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，主要排污口安装自动监控设施。抓实用电工况监控，对联网企业常态化实行产污、治污远程巡检，确保管控减排效果。探索建设“天眼”系统，对高架源、露天焚烧实行视频、遥感监控。加快建设完善移动源排放监控系统。构建重型柴油车车载诊断远程监控系统，年底前新生产、销售的工程机械应按标准规定安装排放监控装置。（市生态环境局牵头，市财政局、交通运输局、住房和城乡建设局、市场监督管理局等配合）

（二）健全环境经济政策体系

健全环保信用评价制度，实现信用数据的实时推送、归集入库和动态评价。完善节能环保电价等绿色发展价格机制。加大税收政策支持力度，完善市区扬尘办工作机制，加强部门间施工扬尘执法检查、违法处罚等信息共享，强化“以税控尘”工作。完善与污染物排放总量挂钩的财政政策。（市发展和改革委员会、财政局、税务局牵头，市住房和城乡建设局、生态环境局等配合）

（三）健全环境执法监督体系

综合运用按日连续处罚、查封扣押、依法停限产等手段从严处罚环境违法行为，严查大案要案。创新执法方式，完善移动执法处罚系统，综合运用卫星遥感、无人机、自动监控、用电工况监控等信息化手段强化执法。督促有关企业排查废气治理设施和项目是否履行项目立项、规划选址、用地、安全生产、消防、建设、特种设备等相关手续，发现问题及时整改。提升执法装备，加快配备便携式污染物快速检测仪、VOCs泄漏检测仪、微风风速仪、油气回收检测仪、路检执法监测设备、油品检测设备等。强化重点行业和VOCs排放因子执法检查，对工业园区定期开展颗粒物、VOCs走航观测督查，及时通报污染高值地区，强化无组织排放管控。推动市机动车排气污染监管机构（或移动源污染防治中心）独立建制，加强监管执法队伍专业化建设。（市生态环境局、编办牵头，市人力资源和社会保障局等配合）

（四）健全责任落实体系

一是加强组织领导。市大气污染防治联席会议办公室加强日常协调督促，健全联席会议制度，细化联防联控目标和工作任务，每季度召开点评会议，及时会商通报大气质量改善情况，推动治气责任落到实处。市各有关部门要制定工作计划，完善配套政策，认真履行大气污染防治工作职能，切实发挥各自作用。各县（市、区）政府（管委会）要把打赢蓝天保卫战放在重要位置，制定专项方案，完善责任清单，明确具体路线图、任务书、时间表，把目标任务细化分解到时间节点、重点区域、重点企业、重点要素；积极运用第三方专家团队，支撑本地区大气源清单、大气精准整治等工作。建立空气质量月度会商机制、任务滞后预警机制，实现精准、高效治理，确保“以日保月，以月保季，以季保年”落到实处。

二是严格考核奖惩。每周通报县（市、区）空气质量，异常情况实时预警；每月在《南通日报》公开排名，定期曝光涉气典型环境问题，接受社会监督。将空气质量指标列入攻坚考核任务，对空气质量改善幅度达不到时序进度和重点任务进展缓慢的地区进行预警提醒，对连续3个月PM2.5浓度在全省排名后10位的县（市、区），进行约谈。将空气质量“点位长”制度延伸到镇（街），推动点位长定期巡查、推进涉气问题有效整改。建立健全镇（街）空气质量排名通报制度，确保海安、海门、通州在6月底前率先实施，其他地区9月底完成建设并启动实施。

三是强化交办督办。充分发挥污染防治攻坚综合监管平台作用，把上级交办、部门督查、第三方协查的涉气环境问题，及时通过平台交办，落实整改反馈，实施闭环管理。对平台问题线索处置不规范，整改不到位的，由市攻坚办在调查并督促整改基础上，将有关材料移送市纪委监委进行交办问责。压实各地各部门环保职责，对任务完成不到位，不作为、不担当，甚至失职失责的，依法依规严肃处理。

四是引导公众参与。强化大气污染防治宣传，充分运用传统媒体、新媒体等载体，深入开展新闻报道，跟踪报道工作进展和成效，引导全社会积极参与大气污染防治行动，倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯，推进企业自觉履行环保社会责任，提升公众大气环境保护意识。（市生态环境局牵头，市各有关部门配合）

附件：

1. 2020年大气污染防治工程项目汇总表

2. 2020年大气污染防治重点项目明细表

3.市有关部门名单

附件1

2020年大气污染防治工程项目汇总表

| 县（市、区） | 滚动实施项目 | 产业结构优化调整项目 | 能源结构 调整项目 |  | 工业炉窑整治项目 | 重点行业深度减排项目 |  | VOCs污染治理项目 |  |  |  |  | 餐饮油烟治理项目 | 扬尘治理 项目 |  | 移动源治理 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 煤炭消费总量控制项目 | 热电整合项目 |  | 锅炉提标改造项目 | 其他重点行业减排项目 | VOCs源头替代项目 | 无组织排放治理项目 | 治污设施升级改造项目 | 集中喷涂工程中心建设项目 | 油气回收治理改造项目 |  | 码头堆场扬尘治理项目 | 工业堆场扬尘治理项目 | 港口岸电系统建设项目 | 移动源(船舶)排放遥感监测系统项目 |  |
| 海安 |  | 7 |  |  | 16 | 57 |  | 61 |  | 5 | 1 | 5 |  | 1 |  |  |  | 153 |
| 如皋 |  |  |  |  | 14 | 71 | 1 | 30 | 4 | 9 |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 138 |
| 如东 |  | 4 |  |  | 2 | 36 |  | 12 | 2 | 9 |  | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 76 |
| 海门 |  | 5 |  |  | 11 | 48 |  | 24 |  | 25 |  | 4 |  |  |  |  |  | 117 |
| 启东 |  |  |  |  | 2 | 31 |  | 33 | 1 | 28 |  | 3 | 23 |  |  | 1 |  | 122 |
| 通州 |  | 4 |  |  | 6 | 14 |  | 10 | 3 | 5 | 1 | 7 |  |  |  | 12 |  | 62 |
| 崇川 |  |  |  |  |  | 7 |  | 3 |  | 4 |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 25 |
| 港闸 | 1 |  |  | 1 |  | 7 |  | 19 | 3 | 20 | 1 | 3 | 31 |  |  |  |  | 86 |
| 市开发区 |  |  | 2 |  | 1 | 9 |  |  | 3 | 13 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 33 |
| 通州湾 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 全市 | 1 | 20 | 2 | 1 | 52 | 282 | 1 | 192 | 16 | 118 | 3 | 42 | 63 | 4 | 1 | 16 |  | 814 |

附件2

2020年大气污染防治重点项目明细表

表1：2019~2020年滚动实施项目表

| 序号 | 县（市）、区 | 项目类别 | 企业名称 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港闸区 | 工业堆场扬尘治理项目 | 华能电厂 | 煤堆场封闭改造 | 2020年底 |

表2：产业结构优化调整项目

| 序号 | 县（市）、区 | 企业名称 | 行业 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 歌德曼(南通)漆业有限公司 | 化工 | 关停取缔 | 2020年底 |
| 2 | 海安市 | 南通博大生化有限公司 | 化工 | 关停取缔 | 2020年底 |
| 3 | 海安市 | 南通千秋化轻有限公司 | 化工 | 关停取缔 | 2020年底 |
| 4 | 海安市 | 南通市实达化工有限公司 | 化工 | 关停取缔 | 2020年底 |
| 5 | 海安市 | 南通市龙丹化工有限公司 | 化工 | 关停取缔 | 2020年底 |
| 6 | 海安市 | 江苏侨基生物化学有限公司 | 化工 | 关停取缔 | 2020年底 |
| 7 | 海安市 | 海安县力宝化工有限公司 | 化工 | 关停取缔 | 2020年底 |
| 8 | 如东县 | 南通科益化工有限公司 | 化工 | 关闭 | 2020年底 |
| 9 | 如东县 | 南通兰尔沁化工有限公司 | 化工 | 关闭 | 2020年底 |
| 10 | 如东县 | 南通德发生物化工有限公司 | 化工 | 关闭 | 2020年底 |
| 11 | 如东县 | 东瑞（南通）医药科技有限公司 | 化工 | 关闭 | 2020年底 |
| 12 | 海门市 | 海门市海信化工助剂厂 | 化工 | 关停 | 2020年底 |
| 13 | 海门市 | 南通联普化学有限公司 | 化工 | 关停 | 2020年底 |
| 14 | 海门市 | 海门贝斯特精细化工有限公司 | 化工 | 关停 | 2020年底 |
| 15 | 海门市 | 海门市禾丰化学肥料有限公司 | 化工 | 关停 | 2020年底 |
| 16 | 海门市 | 南通海迪新材料有限公司 | 化工 | 关停 | 2020年底 |
| 17 | 通州区 | 南通卡马斯助剂有限公司 | 化工 | 关停 | 2020年底 |
| 18 | 通州区 | 南通皇邦涂料有限公司 | 化工 | 关停 | 2020年底 |
| 19 | 通州区 | 狮帝涂料科技南通有限公司 | 化工 | 关停 | 2020年底 |
| 20 | 通州区 | 南通安得利交通材料有限公司 | 化工 | 关停 | 2020年底 |

表3：煤炭消费总量控制项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 行业 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通经济技术开发区 | 台橡(南通)实业有限公司 | 化工 | 燃煤锅炉淘汰 | 2020年底 |
| 2 | 南通经济技术开发区 | 台橡(南通)实业有限公司 | 化工 | 燃煤锅炉淘汰 | 2020年底 |

表4：热电整合项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 涉及机组及装机容量 | 锅炉台数及蒸吨数 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港闸区 | 华能电厂 | 2号机组关停 | 1台35.2万千瓦 | 2020年底 |

表5：工业炉窑整治项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 炉窑类型 | 涉及年均用煤量（吨） | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 海安县弘鑫焊材有限公司 | 回转窑 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 2 | 海安市 | 海安县江海坩埚制造有限公司 | 焙（煅）烧炉（窑） | 50 | 淘汰 | 2020年底 |
| 3 | 海安市 | 南通亨特管业有限公司 | 煤气发生炉 | 750 | 淘汰 | 2020年底 |
| 4 | 海安市 | 海安志春家庭农场 | 燃煤加热烘干炉 | 12 | 淘汰 | 2020年底 |
| 5 | 海安市 | 海安县荣盛铝业有限公司 | 煤气发生炉 | 800 | 淘汰 | 2020年底 |
| 6 | 海安市 | 海安县荣盛铝业有限公司 | 煤气发生炉 | 800 | 淘汰 | 2020年底 |
| 7 | 海安市 | 海安鑫琦陶瓷有限公司 | 煤气发生炉 | 1100 | 淘汰 | 2020年底 |
| 8 | 海安市 | 海安鑫琦陶瓷有限公司 | 煤气发生炉 | 1100 | 淘汰 | 2020年底 |
| 9 | 海安市 | 海安县伟泰玻璃制品有限公司 | 熔化炉 | 400 | 深度治理 | 2020年底 |
| 10 | 海安市 | 南通志成耐火材料有限公司 | 煤气发生炉 | 150 | 淘汰 | 2020年底 |
| 11 | 海安市 | 南通志成耐火材料有限公司 | 煤气发生炉 | 200 | 淘汰 | 2020年底 |
| 12 | 海安市 | 南通市明江铸造厂 | 熔化炉 | 60 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 13 | 海安市 | 南通宏达真空设备有限公司 | 熔化炉 | 20 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 14 | 海安市 | 南通百合陶瓷有限公司 | 焙烧炉 | 400 | 淘汰 | 2020年底 |
| 15 | 海安市 | 南通百合陶瓷有限公司 | 焙烧炉 | 400 | 淘汰 | 2020年底 |
| 16 | 海安市 | 海安荣鑫陶瓷有限公司 | 焙烧炉 | 300 | 淘汰 | 2020年底 |
| 17 | 如皋市 | 南通永晖船舶设备制造有限公司 | 熔化炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 18 | 如皋市 | 南通市发尔康工贸有限公司 | 焙（煅）烧炉（窑） | 95000 | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 19 | 如皋市 | 如皋市金源包装有限公司 | 煅烧炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 20 | 如皋市 | 如皋市鑫辉铸造有限公司 | 熔化炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 21 | 如皋市 | 如皋市鑫辉铸造有限公司 | 熔化炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 22 | 如皋市 | 如皋市盛如精密铸造有限公司 | 熔化炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 23 | 如皋市 | 如皋市盛如精密铸造有限公司 | 熔化炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 24 | 如皋市 | 如皋市力霸铸造有限公司 | 熔化炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 25 | 如皋市 | 如皋市力霸铸造有限公司 | 熔化炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 26 | 如皋市 | 如皋市佳乐铸造厂 | 熔化炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 27 | 如皋市 | 如皋市启建机械厂 | 熔化炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 28 | 如皋市 | 南通市亚龙铸造有限公司 | 熔化炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 29 | 如皋市 | 南通市鑫鼎压铸有限公司 | 熔化炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 30 | 如皋市 | 宏茂铸钢有限公司 | 焙（煅）烧炉（窑） |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 31 | 如东县 | 江苏中天科技股份有限公司 | 煤气发生炉 | 7327.6 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 32 | 如东县 | 江苏中天科技股份有限公司 | 煤气发生炉 |  | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 33 | 海门市 | 海门市国强玻璃制品有限公司 | 煤气发生炉 | 500 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 34 | 海门市 | 海门市精益玻璃制品有限公司 | 煤气发生炉 | 400 | 深度治理 | 2020年底 |
| 35 | 海门市 | 江苏上钢船板有限公司 | 煤气发生炉 | 1875 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 36 | 海门市 | 江苏上钢船板有限公司 | 煤气发生炉 | 1875 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 37 | 海门市 | 江苏上钢船板有限公司 | 煤气发生炉 | 1875 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 38 | 海门市 | 江苏上钢船板有限公司 | 煤气发生炉 | 1875 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 39 | 海门市 | 江苏上钢船板有限公司 | 煤气发生炉 | 1875 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 40 | 海门市 | 江苏上钢船板有限公司 | 煤气发生炉 | 1875 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 41 | 海门市 | 江苏上钢船板有限公司 | 煤气发生炉 | 1875 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 42 | 海门市 | 江苏上钢船板有限公司 | 煤气发生炉 | 1875 | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 43 | 海门市 | 海门中兴能源装备有限公司 | 中频炉 |  | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 44 | 启东市 | 南通中煌工具有限公司 | 熔铝炉 | 0 | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 45 | 启东市 | 南通钧珩机电有限公司 | 熔铝炉 | 0 | 提标深度治理 | 2020年底 |
| 46 | 通州区 | 南通军华有色金属铸造有限公司 | 熔炼炉 |  | 1台焦炭炉窑清洁能源替代 | 2020年底 |
| 47 | 通州区 | 南通军华有色金属铸造有限公司 | 熔炼炉 |  | 1台焦炭炉窑清洁能源替代 | 2020年底 |
| 48 | 通州区 | 南通时代机械有限公司 | 熔化炉 |  | 1台焦炭炉拆除 | 2020年底 |
| 49 | 通州区 | 南通弘通金属铸造有限公司 | 熔炼炉 |  | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 50 | 通州区 | 南通市通州区鑫总铁件有限公司 | 熔炼炉 |  | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 51 | 通州区 | 南通市通州区鼎顺玻璃制品有限公司 | 熔炼炉 |  | 清洁能源替代 | 2020年底 |
| 52 | 南通经济技术开发区 | 江苏王子制纸有限公司 | 焙（煅）烧炉（窑） | 燃油 | 臭氧脱硝技改 | 2020年底 |

表6：重点行业深度减排项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 涉及主要成品 | 涉及主要产品产能（万吨） | 项目 类型 | 具体措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 上海电气环保热电（南通）有限公司 | 垃圾焚烧处理 | 焚烧处理垃圾2250t/年 | 技术改造扩建 | 新建炉排炉，替换原有流化床，并配套新建烟气处理设备 | 2020年底 |

表7：锅炉提标改造项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 锅炉台数 | 锅炉规模（蒸吨/小时） | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 海安市人民医院 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 2 | 海安市 | 海安市人民医院 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 3 | 海安市 | 海安县润邦金属表面处理中心管理有限公司 | 1 | 6 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 4 | 海安市 | 江苏富海生物科技有限公司 | 1 | 6 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 5 | 海安市 | 江苏永通新材料科技有限公司 | 1 | 8 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 6 | 海安市 | 江苏永通新材料科技有限公司 | 1 | 4.3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 7 | 海安市 | 江苏永通新材料科技有限公司 | 1 | 4.1 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 8 | 海安市 | 江苏永通新材料科技有限公司 | 1 | 4.3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 9 | 海安市 | 江苏中洋动物营养科技有限公司 | 1 | 6 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 10 | 海安市 | 王佳胶带科技（南通）有限公司 | 1 | 8.43 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 11 | 海安市 | 南通鑫范新型建材有限公司 | 1 | 12 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 12 | 海安市 | 亚太星原农牧科技海安有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 13 | 海安市 | 南通双旺食品有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 14 | 海安市 | 南通金旺农业开发有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 15 | 海安市 | 南通海陵肥料有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 16 | 海安市 | 南通华柱水泥制品有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 17 | 海安市 | 南通兴都色织有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 18 | 海安市 | 南通泰怡皮件有限公司 | 1 | 4.1 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 19 | 海安市 | 南通泰怡皮件有限公司 | 1 | 5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 20 | 海安市 | 江苏弘盛新材料股份有限公司 | 1 | 4.3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 21 | 海安市 | 江苏弘盛新材料股份有限公司 | 1 | 4.3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 22 | 海安市 | 江苏海美新材料有限公司 | 1 | 3.3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 23 | 海安市 | 海安县针织二厂 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 24 | 海安市 | 宝燕工业科技（南通）有限公司 | 1 | 4.3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 25 | 海安市 | 江苏道康亚克力新型高分子材料有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 26 | 海安市 | 江苏泓丰线业科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 27 | 海安市 | 海安佳可制衣有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 28 | 海安市 | 南通市扬子橡塑有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 29 | 海安市 | 海安县西场缫丝有限责任公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 30 | 海安市 | 南通市万事利食品有限责任公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 31 | 海安市 | 南通万达摩擦材料有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 32 | 海安市 | 江苏龙祥食品有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 33 | 海安市 | 南通科达建材股份有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 34 | 海安市 | 江苏宝轮磨具有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 35 | 海安市 | 南通文凯化纤有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 36 | 海安市 | 海安县胡集缫丝有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 37 | 海安市 | 海安县鑫缘制丝有限责任公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 38 | 海安市 | 江苏智丰新材料科技有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 39 | 海安市 | 南通弘祥包装材料有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 40 | 海安市 | 江苏盈泰新材料科技有限公司 | 1 | 10 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 41 | 海安市 | 江苏美达自粘材料有限公司 | 1 | 8.4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 42 | 海安市 | 南通容润汽车配件有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 43 | 海安市 | 江苏铧迈新材料科技有限公司 | 1 | 10 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 44 | 海安市 | 海安县金鑫纸业有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 45 | 海安市 | 海安华强染整有限公司 | 1 | 20 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 46 | 海安市 | 海安华强染整有限公司 | 1 | 10 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 47 | 海安市 | 江苏澳凡家具有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 48 | 海安市 | 万洲胶粘制品（江苏）有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 49 | 海安市 | 海安县林氏纸业有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 50 | 海安市 | 江苏广达医材集团有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 51 | 海安市 | 江苏盛大生物科技有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 52 | 海安市 | 南通宇辉服饰有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 53 | 海安市 | 海安启弘纺织科技有限公司 | 1 | 14 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 54 | 海安市 | 海安启弘纺织科技有限公司 | 1 | 12 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 55 | 海安市 | 南通卡仕节能材料有限公司 | 1 | 18 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 56 | 海安市 | 南通海林染整有限公司 | 1 | 10 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 57 | 海安市 | 南通海林染整有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 58 | 如皋市 | 汤始建华建材（南通）有限公司 | 1 | 15 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 59 | 如皋市 | 汤始建华建材（南通）有限公司 | 1 | 15 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 60 | 如皋市 | 德源(中国)高科有限公司 | 1 | 1500kw | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 61 | 如皋市 | 德源(中国)高科有限公司 | 1 | 1500kw | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 62 | 如皋市 | 德源(中国)高科有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 63 | 如皋市 | 德源(中国)高科有限公司 | 1 | 8 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 64 | 如皋市 | 南通中技桩业有限公司 | 1 | 10 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 65 | 如皋市 | 南通新敦煌染业有限公司 | 1 | 6 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 66 | 如皋市 | 江苏宝众宝达药业有限公司 | 1 | 3.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 67 | 如皋市 | 如皋市盛鸿漂染有限公司 | 1 | 6 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 68 | 如皋市 | 南通白蒲黄酒有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 69 | 如皋市 | 南通白蒲黄酒有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 70 | 如皋市 | 南通白蒲黄酒有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 71 | 如皋市 | 南通中豪超纤制品有限公司 | 1 | 3.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 72 | 如皋市 | 如皋市金轶纺织有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 73 | 如皋市 | 如皋市蒲西酒厂 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 74 | 如皋市 | 江苏品瑞农业科技开发有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 75 | 如皋市 | 江苏一品饲料科技发展有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 76 | 如皋市 | 南通泛亚休闲有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 77 | 如皋市 | 南通天龙畜产品有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 78 | 如皋市 | 南通神威手套有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 79 | 如皋市 | 江苏泓源环保科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 80 | 如皋市 | 江苏罗门扬环保工程有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 81 | 如皋市 | 南通华胜数码纺织科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 82 | 如皋市 | 南通亿能防腐科技工程有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 83 | 如皋市 | 江苏高旺高食品有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 84 | 如皋市 | 江苏蓝歌带业有限公司 | 1 | 2.4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 85 | 如皋市 | 南通盛鑫食品有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 86 | 如皋市 | 江苏奇鹰电线电缆有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 87 | 如皋市 | 南通安佑生物科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 88 | 如皋市 | 南通安佑生物科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 89 | 如皋市 | 南通安佑生物科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 90 | 如皋市 | 如皋光华国际大酒店有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 91 | 如皋市 | 如皋光华国际大酒店有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 92 | 如皋市 | 如皋锦都酒店管理有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 93 | 如皋市 | 如皋锦都酒店管理有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 94 | 如皋市 | 如皋市福顺油脂有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 95 | 如皋市 | 如皋市人民医院 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 96 | 如皋市 | 如皋市人民医院 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 97 | 如皋市 | 如皋市人民医院 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 98 | 如皋市 | 南通格拉菲特酒店管理有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 99 | 如皋市 | 南通格拉菲特酒店管理有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 100 | 如皋市 | 南通格拉菲特酒店管理有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 101 | 如皋市 | 南通小樱时装有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 102 | 如皋市 | 如皋市擎天建材有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 103 | 如皋市 | 南通金嘉花园房地产开发有限公司如皋金盛大酒店 | 1 | 2.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 104 | 如皋市 | 南通金嘉花园房地产开发有限公司如皋金盛大酒店 | 1 | 2.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 105 | 如皋市 | 南通金嘉花园房地产开发有限公司如皋金盛大酒店 | 1 | 2.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 106 | 如皋市 | 森松(江苏)海油工程装备有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 107 | 如皋市 | 如皋初级中学 | 1 | 1.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 108 | 如皋市 | 如皋市第一中学 | 1 | 1.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 109 | 如皋市 | 如皋市第二中学 | 1 | 1.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 110 | 如皋市 | 南通雷成染整有限公司 | 1 | 5 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 111 | 如皋市 | 南通市金马包装材料有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 112 | 如皋市 | 南通凤凰橡胶制品有限公司（东厂） | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 113 | 如皋市 | 如皋市中如化工有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 114 | 如皋市 | 南通泽能建筑新材料有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 115 | 如皋市 | 南通市田园装饰布有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 116 | 如皋市 | 南通市田园装饰布有限公司 | 1 | 8 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 117 | 如皋市 | 如皋市恒昌印染有限公司 | 1 | 15 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 118 | 如皋市 | 江苏意瑞达纺织科技有限公司 | 1 | YLW-6000（500）G | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 119 | 如皋市 | 江苏意瑞达纺织科技有限公司 | 1 | YLW-6000（500）G | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 120 | 如皋市 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 121 | 如皋市 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 1 | 7 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 122 | 如皋市 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 123 | 如皋市 | 江苏海纶染整有限公司 | 1 | 14 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 124 | 如皋市 | 江苏涤诺日化集团有限公司 | 1 | 15 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 125 | 如皋市 | 江苏涤诺日化集团有限公司 | 1 | 20 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 126 | 如皋市 | 如皋市泰尔特染整有限公司 | 1 | 16 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 127 | 如皋市 | 南通荣威娱乐用品有限公司 | 1 | 18 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 128 | 如皋市 | 南通富强纸业有限公司 | 1 | 10 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 129 | 如东县 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | 1 | 6 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 130 | 如东县 | 江苏威名石化有限公司 | 1 | 6.7 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 131 | 如东县 | 江苏威名石化有限公司 | 1 | 45 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 132 | 如东县 | 南通天洋新材料有限公司 | 1 | 5.8 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 133 | 如东县 | 爱森（如东）化工有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 134 | 如东县 | 爱森（如东）化工有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 135 | 如东县 | 江苏福瑞达新材料有限公司 | 1 | 13.3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 136 | 如东县 | 江苏福瑞达新材料有限公司 | 1 | 3.3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 137 | 如东县 | 南通浅水湾大酒店有限公司 | 2 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 138 | 如东县 | 南通浅水湾大酒店有限公司 |  | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 139 | 如东县 | 重通成飞风电设备江苏有限公司 | 2 | 3.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 140 | 如东县 | 重通成飞风电设备江苏有限公司 |  | 2.1 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 141 | 如东县 | 如东县中医院（二污普无信息） | 3 | 2.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 142 | 如东县 | 如东县中医院（二污普无信息） |  | 2.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 143 | 如东县 | 如东县中医院（二污普无信息） |  | 2.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 144 | 如东县 | 南通亚升安全用品有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 145 | 如东县 | 南通际铨建筑科技有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 146 | 如东县 | 南通恒华粘合材料科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 147 | 如东县 | 南通辉禾食品有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 148 | 如东县 | 如东增益棉织厂 | 1 | 4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 149 | 如东县 | 如东县利源浆纱厂 | 1 | 4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 150 | 如东县 | 江苏宝宝集团公司（南通罗盖特生物科技有限公司） | 1 | 4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 151 | 如东县 | 南通乾胜纺织有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 152 | 如东县 | 南通雅钰达纺织有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 153 | 如东县 | 南通锐阳纺织有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 154 | 如东县 | 南通市富发纸业有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 155 | 如东县 | 南通长林印染有限公司 | 2 | 10 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 156 | 如东县 | 南通长林印染有限公司 |  | 5 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 157 | 如东县 | 南通华美染色有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉淘汰 | 2020年底 |
| 158 | 如东县 | 如东县华艳茧丝绸有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 159 | 如东县 | 江苏南黄海实业股份有限公司 | 1 | 10 | 生物质锅炉改造 | 2020年底 |
| 160 | 如东县 | 南通盛泰食品生物科技有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 161 | 如东县 | 南通银腾纺织品有限公司 | 1 | 10 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 162 | 如东县 | 如东皓韵纺织有限公司 | 1 | 8 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 163 | 如东县 | 江苏宏雅木业有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 164 | 如东县 | 如东长新纤维有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 165 | 海门市 | 江苏顾艺数码科技有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 166 | 海门市 | 江苏顾艺数码科技有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 167 | 海门市 | 江苏顾艺数码科技有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 168 | 海门市 | 江苏顾艺数码科技有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 169 | 海门市 | 江苏顾艺数码科技有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 170 | 海门市 | 江苏顾艺数码科技有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 171 | 海门市 | 江苏复旦复华药业有限公司 | 1 | 6 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 172 | 海门市 | 海门市新龙印染有限公司 | 1 | 4.1 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 173 | 海门市 | 益诺思生物技术海门有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 174 | 海门市 | 益诺思生物技术海门有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 175 | 海门市 | 龙信集团江苏建筑产业有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 176 | 海门市 | 施凯乐橡胶制品（江苏）有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 177 | 海门市 | 南通沃斯通线缆科技有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 178 | 海门市 | 南通市亿锦纤维有限公司 | 1 | 2.3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 179 | 海门市 | 南通美莱达科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 180 | 海门市 | 江苏中宝食品有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 181 | 海门市 | 江苏雄风科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 182 | 海门市 | 江苏雄风科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 183 | 海门市 | 江苏雄风科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 184 | 海门市 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 185 | 海门市 | 海门市天鑫无胶棉厂 | 1 | 3.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 186 | 海门市 | 海门市天艺服饰有限责任公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 187 | 海门市 | 海门市佳成毛纺织染有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 188 | 海门市 | 海门市东绿蔬菜有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 189 | 海门市 | 海门市东方印染有限公司 | 1 | 2.9 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 190 | 海门市 | 海门东恒盛投资发展有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 191 | 海门市 | 海门东恒盛投资发展有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 192 | 海门市 | 海门东恒盛投资发展有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 193 | 海门市 | 海门市声荣纺织印染有限公司 | 1 | 8 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 194 | 海门市 | 海门市飞龙印染有限公司 | 1 | 7 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 195 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 1 | 15 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 196 | 海门市 | 南通欣昌家居饰品有限公司 | 1 | 10 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 197 | 海门市 | 南通同方新型建筑材料有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉超低排放改造 | 2020年底 |
| 198 | 海门市 | 南通铭升印染有限公司 | 1 | 8 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 199 | 海门市 | 南通国华混凝土构件有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉超低排放改造 | 2020年底 |
| 200 | 海门市 | 南通宾尼织造有限公司 | 1 | 12.5 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 201 | 海门市 | 江苏三阳运动器材有限公司 | 1 | 15 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 202 | 海门市 | 江苏汉晨药业有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 203 | 海门市 | 海门新百花印染有限公司 | 1 | 3.5 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 204 | 海门市 | 海门市友谊新型建材有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 205 | 海门市 | 海门大岛国际大酒店有限公司 | 1 | 2 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 206 | 海门市 | 海门市新龙印染有限公司 | 1 | 4.1 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 207 | 海门市 | 海门市海天纸业有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 208 | 海门市 | 海门市晨灿化纤制品厂 | 1 | 2.4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 209 | 海门市 | 海门嘉禾包装制品有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 210 | 海门市 | 南通凯越体育用品有限公司 | 1 | 2 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 211 | 海门市 | 南通凯润体育用品有限公司 | 1 | 2 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 212 | 海门市 | 南通鹏达体育用品有限公司 | 1 | 2 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 213 | 启东市 | 南通通易航天科技股份有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 214 | 启东市 | 南通秋之友生物科技有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 215 | 启东市 | 江苏启申板业有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 216 | 启东市 | 江苏欣捷衬布有限公司 | 1 | 5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 217 | 启东市 | 南通协鑫热熔胶有限公司 | 1 | 5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 218 | 启东市 | 江苏苏博印染有限公司 | 1 | 5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 219 | 启东市 | 启东市友盛印染厂（普通合伙） | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 220 | 启东市 | 启东市友盛印染厂（普通合伙） | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 221 | 启东市 | 启东市友盛印染厂（普通合伙） | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 222 | 启东市 | 启东鑫天鼎热熔胶有限公司 | 1 | 3.4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 223 | 启东市 | 启东市圆陀角化工有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 224 | 启东市 | 启东博文工程塑料有限公司 | 1 | 2.57 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 225 | 启东市 | 江苏信实精密化学有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 226 | 启东市 | 启东市海纳精线科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 227 | 启东市 | 启东市海纳特钢有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 228 | 启东市 | 南通大学启东校区管理委员会 | 1 | 2.8 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 229 | 启东市 | 南通市环益动物无害化处理有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 230 | 启东市 | 启东市吕四港大酒店有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 231 | 启东市 | 南通东泰电工器材有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 232 | 启东市 | 启东三联食品制造有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 233 | 启东市 | 启东市纺织印染厂（普通合伙） | 1 | 21 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 234 | 启东市 | 派尔科化工材料（启东）有限公司 | 1 | 15 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 235 | 启东市 | 派尔科化工材料（启东）有限公司 | 1 | 10 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 236 | 启东市 | 江苏双鸥纺织印染有限公司 | 1 | 7 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 237 | 启东市 | 江苏优泰生物科技有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 238 | 启东市 | 江苏瑞斯达安全防护用品有限公司 | 1 | 5 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 239 | 启东市 | 启东市金盛印染有限公司 | 1 | 11 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 240 | 启东市 | 江苏澳兴服装集团有限公司 | 1 | 10 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 241 | 启东市 | 启东市久新印染有限公司 | 1 | 8 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 242 | 启东市 | 启东市昌盛塑料制品有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 243 | 启东市 | 南通永业新型建材有限公司 | 1 | 6 | 生物质锅炉综合治理 | 2020年底 |
| 244 | 通州区 | 大热带食品（南通）有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 245 | 通州区 | 南通振乾纺织科技有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 246 | 通州区 | 南通市通州区鑫隆浆纱厂 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 247 | 通州区 | 南通宏丰鞋业有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 248 | 通州区 | 江苏嘉安食品有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 249 | 通州区 | 南通正捷策纺织有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 250 | 通州区 | 博尔利纺织（南通）有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 251 | 通州区 | 南通水山环保设备有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 252 | 通州区 | 紫罗兰家纺科技股份有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 253 | 通州区 | 南通海华建材有限公司 | 1 | 10 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 254 | 通州区 | 南通金彩印刷有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 255 | 通州区 | 南通市飞宇食品科技有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 256 | 通州区 | 南通康美革基布有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 257 | 通州区 | 南通亚振东方家具有限公司 | 1 | 4 | 生物质锅炉安装在线监控 | 2020年底 |
| 258 | 崇川区 | 南通中南新世界中心开发有限公司 | 1 | 4 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 259 | 崇川区 | 南亚塑胶工业(南通)有限公司 | 1 | 0.83 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 260 | 崇川区 | 南亚塑胶工业（南通）有限公司 | 1 | 5.7 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 261 | 崇川区 | 南亚塑胶工业（南通）有限公司 | 1 | 4.16 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 262 | 崇川区 | 南亚塑胶工业(南通)有限公司 | 1 | 2.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 263 | 崇川区 | 南亚塑胶工业(南通)有限公司 | 1 | 1.7 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 264 | 崇川区 | 南亚塑胶工业(南通)有限公司 | 1 | 5.8 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 265 | 港闸区 | 南通航宇结构件有限公司 | 1 | 2 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 266 | 港闸区 | 南通良辰医用材料有限公司 | 1 | 1.46 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 267 | 港闸区 | 绿洲国际假日酒店（南通豪巍房地产） | 1 | 2.8 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 268 | 港闸区 | 绿洲国际假日酒店（南通豪巍房地产） | 1 | 0.939 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 269 | 港闸区 | 江苏欣润塑胶有限公司 | 1 | 2.9 | 生物质锅炉超低排放改造 | 2020年底 |
| 270 | 港闸区 | 南通慧源塑胶有限公司 | 1 | 2 | 生物质锅炉超低排放改造 | 2020年底 |
| 271 | 港闸区 | 南通僖爱舜木业有限公司 | 1 | 0.08 | 生物质锅炉超低排放改造 | 2020年底 |
| 272 | 南通经济技术开发区 | 东丽酒伊织染(南通)有限公司 | 1 | 2.3 | 天然气锅炉低氮改造或淘汰 | 2020年底 |
| 273 | 南通经济技术开发区 | 东丽酒伊织染(南通)有限公司 | 1 | 2.3 | 天然气锅炉低氮改造或淘汰 | 2020年底 |
| 274 | 南通经济技术开发区 | 东丽酒伊织染(南通)有限公司 | 1 | 2.4 | 天然气锅炉低氮改造或淘汰 | 2020年底 |
| 275 | 南通经济技术开发区（苏通园区） | 音户神商精工（南通）有限公司 | 1 | 1 | 天然气锅炉低氮改造或淘汰 | 2020年底 |
| 276 | 南通经济技术开发区（苏通园区） | 江苏美能膜材料科技有限公司 | 1 | 1.2 | 天然气锅炉低氮改造或淘汰 | 2020年底 |
| 277 | 南通经济技术开发区（苏通园区） | 江苏聚泰丰新材料科技有限公司 | 1 | 1.5 | 天然气锅炉低氮改造或淘汰 | 2020年底 |
| 278 | 南通经济技术开发区（苏通园区） | 江苏美能膜材料科技有限公司 | 1 | 1.2 | 天然气锅炉低氮改造或淘汰 | 2020年底 |
| 279 | 南通经济技术开发区（苏通园区） | 南通铁建建设构件有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造或淘汰 | 2020年底 |
| 280 | 南通经济技术开发区（苏通园区） | 南通铁建建设构件有限公司 | 1 | 3 | 天然气锅炉低氮改造或淘汰 | 2020年底 |
| 281 | 通州湾示范区 | 南通四方机械集团有限公司 | 1 | 6 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |
| 282 | 通州湾示范区 | 南通陶金生态农业有限公司 | 1 | 0.5 | 天然气锅炉低氮改造 | 2020年底 |

表8：源头替代项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 行业类型/行业代码 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 南通品泰家具有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 2 | 海安市 | 豪门名匠家具（海安）有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 3 | 海安市 | 海安佐玛拉蒂木门厂 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 4 | 海安市 | 江苏索雅木业有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 5 | 海安市 | 江苏雅敏木业有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 6 | 海安市 | 南通启成展柜制作有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 7 | 海安市 | 南通雅黎工艺家具有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 8 | 海安市 | 江苏彩旭木业有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 9 | 海安市 | 江苏博傲木业有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 10 | 海安市 | 雅格丽木家具海安有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 11 | 海安市 | 江苏宏邦家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 12 | 海安市 | 江苏澳凡家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 13 | 海安市 | 江苏东盛宏伟家具制造有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 14 | 海安市 | 骏源家具海安有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 15 | 海安市 | 海格丰家具（海安）有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 16 | 海安市 | 盛邦家具海安有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 17 | 海安市 | 德意家家具（海安）有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 18 | 海安市 | 江苏美勒家具科技有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 19 | 海安市 | 海安凤凰家具制造有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 20 | 海安市 | 宝丽木业海安有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 21 | 海安市 | 南通笙竹装饰材料有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 22 | 海安市 | 肯特家具海安有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 23 | 海安市 | 江苏真磊新材料有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 24 | 海安市 | 海安龙澳家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 25 | 海安市 | 海安金团展具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 26 | 海安市 | 海安联禾家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 27 | 海安市 | 南通港华锅炉有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 28 | 海安市 | 江苏莱特凯机械有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 29 | 海安市 | 江苏兴华胶带股份有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 30 | 海安市 | 江苏新业重工股份有限公司 | 3439 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 31 | 海安市 | 江苏莘翔机电有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 32 | 海安市 | 南通大力神建筑机械有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 33 | 海安市 | 江苏泰维机械有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 34 | 海安市 | 南通海迅机械制造有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 35 | 海安市 | 南通米兰特电气有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 36 | 海安市 | 上海爱登堡电梯江苏有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 37 | 海安市 | 江苏斯特郎电梯有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 38 | 海安市 | 南通海迅电梯部件有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 39 | 海安市 | 南通瑞鑫电子电器有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 40 | 海安市 | 南通联源机电科技股份有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 41 | 海安市 | 海安巨人新材料科技有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 42 | 海安市 | 江苏鹏威重型设备有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 43 | 海安市 | 江苏海神振典机械有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 44 | 海安市 | 南通土力机械制造有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 45 | 海安市 | 江苏紫石机械制造有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 46 | 海安市 | 南通亚威机械制造有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 47 | 海安市 | 江苏明宇石油机械有限公司 | 3513 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 48 | 海安市 | 南通诺捷人防工程防护设备有限公司 | 3514 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 49 | 海安市 | 南通天福机械有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 50 | 海安市 | 南通科翰机械工程有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 51 | 海安市 | 江苏君越机械科技有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 52 | 海安市 | 江苏万宝机械有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 53 | 海安市 | 南通市恒达机械制造有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 54 | 海安市 | 江苏天鹏机电制造有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 55 | 海安市 | 江苏天弓机械工程有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 56 | 海安市 | 南通华工机械有限公司 | 3514 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 57 | 海安市 | 南通升辉建材科技有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 58 | 海安市 | 江苏振强机械科技股份有限公司 | 3511 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 59 | 海安市 | 南通金牛机械制造有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 60 | 海安市 | 南通奥普机械工程有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 61 | 海安市 | 江苏喜临门门业有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 62 | 如皋市 | 南通尔昕木业有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 63 | 如皋市 | 江苏海直格家具有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 64 | 如皋市 | 勤禾家具南通有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 65 | 如皋市 | 南通龙洋家具有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 66 | 如皋市 | 德禄家具（南通）有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 67 | 如皋市 | 江苏沪南船舶工程有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 68 | 如皋市 | 江苏瑞海船舶工程有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 69 | 如皋市 | 南通柏斯德机械制造有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 70 | 如皋市 | 南通中海钢结构有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 71 | 如皋市 | 南通沿江管业有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 72 | 如皋市 | 南通瑞泰船务工程有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 73 | 如皋市 | 江苏海通海洋工程装备有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 74 | 如皋市 | 江苏翔晟重工有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 75 | 如皋市 | 如皋市万达金属构件有限责任公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 76 | 如皋市 | 南通市通宝船舶有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 77 | 如皋市 | 江苏江海船舶设备制造有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 78 | 如皋市 | 南通通茂船舶制造有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 79 | 如皋市 | 南通华川交通装备有限责任公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 80 | 如皋市 | 江苏阿尔法电梯制造有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 81 | 如皋市 | 南通力威机械有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 82 | 如皋市 | 江苏如神重工有限公司 | 3514 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 83 | 如皋市 | 南通海驹钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 84 | 如皋市 | 江苏南通元辰钢结构制造有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 85 | 如皋市 | 南通中海钢结构有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 86 | 如皋市 | 南通凯驰钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 87 | 如皋市 | 南通嘉海钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 88 | 如皋市 | 南通恒盛钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 89 | 如皋市 | 南通皋亚钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 90 | 如皋市 | 南通赤龙钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 91 | 如皋市 | 南通义恒钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 92 | 如东县 | 南通特奥特家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 93 | 如东县 | 南通科邦机械有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 94 | 如东县 | 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 95 | 如东县 | 南通东星钢业有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 96 | 如东县 | 江苏新象股份有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 97 | 如东县 | 江苏如通石油机械股份有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 98 | 如东县 | 江苏中石机械有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 99 | 如东县 | 江苏赛孚石油机械有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 100 | 如东县 | 江苏如石机械股份有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 101 | 如东县 | 江苏如东联丰石油机械有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 102 | 如东县 | 南通科赛尔机械有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 103 | 如东县 | 如东前进石油机械制造有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 104 | 海门市 | 南通梦工场家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 105 | 海门市 | 海门新达明家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 106 | 海门市 | 江苏紫翔龙红木家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 107 | 海门市 | 南通蓓蕾展柜制造有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 108 | 海门市 | 南通白石道具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 109 | 海门市 | 南通嘉勇道具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 110 | 海门市 | 海门欧莺家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 111 | 海门市 | 江苏中南木业有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 112 | 海门市 | 海门市鑫瑞船舶配件有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 113 | 海门市 | 南通沪江船舶科技有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 114 | 海门市 | 南通中远重工有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 115 | 海门市 | 江苏海新船务重工有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 116 | 海门市 | 海门圣帕斯电梯配件有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 117 | 海门市 | 路特利举升机（海门）有限公司 | 3431 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 118 | 海门市 | 力神机械设备（海门）有限公司 | 3431 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 119 | 海门市 | 力神（海门）液压设备有限公司 | 3431 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 120 | 海门市 | 金建（海门）钢结构有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 121 | 海门市 | 海门市科轩机电设备有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 122 | 海门市 | 江苏易飞迅物流科技有限公司 | 3439 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 123 | 海门市 | 南通欣巴智能科技有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 124 | 海门市 | 南通海隆钢管有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 125 | 海门市 | 海门市麒龙机械制造有限公司 | 3511 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 126 | 海门市 | 江苏宝诺铸造有限公司 | 3511 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 127 | 海门市 | 海门市鑫源钢结构有限责任公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 128 | 启东市 | 江苏华健集装箱有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 129 | 启东市 | 南通富顺柜业制造有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 130 | 启东市 | 江苏亚海物流装备有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 131 | 启东市 | 佳林木业江苏有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 132 | 启东市 | 木里木外家具启东有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 133 | 启东市 | 江苏雅致木业有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 134 | 启东市 | 江苏卓朗家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 135 | 启东市 | 上海群乐船舶附件启东有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 136 | 启东市 | 启东金鹏船舶工程有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 137 | 启东市 | 宏华海洋油气装备（江苏）有限公司 | 3737 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 138 | 启东市 | 江苏卡拿翰机电科技有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 139 | 启东市 | 新胜发机械制造（江苏）有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 140 | 启东市 | 上海鸿鑫船舶配件制造启东有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 141 | 启东市 | 上海富荣金属构件制造启东有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 142 | 启东市 | 江苏广能重工有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 143 | 启东市 | 南通乐士机械有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 144 | 启东市 | 南通力福通起重机械有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 145 | 启东市 | 美通重工有限公司 | 3439 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 146 | 启东市 | 启东万惠机械制造有限公司 | 3431 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 147 | 启东市 | 启东市海信机械有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 148 | 启东市 | 启东新力机电制造有限公司 | 3431 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 149 | 启东市 | 启东速浦航空地面设备有限公司 | 3439 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 150 | 启东市 | 浩气航空地面设备启东有限公司 | 3439 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 151 | 启东市 | 南通东之杰电气有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 152 | 启东市 | 南通东来冶金装备有限公司 | 3516 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 153 | 启东市 | 江苏沃泰冶金设备有限公司 | 3516 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 154 | 启东市 | 南通海鹰机电集团有限公司 | 3516 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 155 | 启东市 | 南通世邦机器有限公司 | 3511 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 156 | 启东市 | 启东市建筑机械厂有限公司 | 3514 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 157 | 启东市 | 南通铭朗建筑机械有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 158 | 启东市 | 南通鼎峰钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 159 | 启东市 | 启东市永前钢结构工程有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 160 | 启东市 | 江苏元和钢结构工程有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 161 | 通州区 | 南通飞云工艺家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 162 | 通州区 | 南通沪联航海设备有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 163 | 通州区 | 南通昭和机械有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 164 | 通州区 | 南通通盟重工有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 165 | 通州区 | 南通市通州区四安久盛风机锅炉配件有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 166 | 通州区 | 南通瑞能钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 167 | 通州区 | 南通蓝天彩钢结构工程有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 168 | 通州区 | 南通顺祥钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 169 | 通州区 | 南通金德钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 170 | 通州区 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 171 | 崇川区 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 3737 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 172 | 崇川区 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 173 | 崇川区 | 铁建重工南通有限公司 | 3517 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 174 | 港闸区 | 南通中集特种运输设备制造有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 175 | 港闸区 | 南通中集罐式储运设备制造有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 176 | 港闸区 | 南通中集能源装备有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 177 | 港闸区 | 南通扬子家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 178 | 港闸区 | 南通僖爱舜木业有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 179 | 港闸区 | 南通远洋船舶配套有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 180 | 港闸区 | 南通市通德船舶修造有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 181 | 港闸区 | 江苏政田重工股份有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 182 | 港闸区 | 吉宝（南通）重工有限公司 | 3737 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 183 | 港闸区 | 南通港闸船舶制造有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 184 | 港闸区 | 南通九洲船舶机械制造有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 185 | 港闸区 | 吉宝（南通）船厂有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 186 | 港闸区 | 南通山华机械重工发展有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 187 | 港闸区 | 南通大通电梯有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 188 | 港闸区 | 南通润邦重机有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 189 | 港闸区 | 江苏中科机械有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 190 | 港闸区 | 江苏通球机械制造有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 191 | 港闸区 | 南通市建明钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |
| 192 | 港闸区 | 江苏胜友钢结构工程有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 | 2020年底 |

表9：无组织排放管理项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 行业类型 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县 | 华伦新材料（南通）有限公司 | 化工 | 污水站废气收集处理 | 2020年底 |
| 2 | 如东县 | 精华制药集团南通有限公司 | 制药工业 | 污水生化池废气收集 | 2020年底 |
| 3 | 如皋市 | 江苏明德玩具股份有限公司 | 橡胶塑料制品 | 无组织排放治理 | 2020年底 |
| 4 | 如皋市 | 江苏天睿塑胶有限公司 | 橡胶塑料制品 | 无组织排放治理 | 2020年底 |
| 5 | 如皋市 | 森松（江苏）重工有限公司 | 通用设备制造业 | 无组织排放治理 | 2020年底 |
| 6 | 如皋市 | 南通诚晖石油化工有限公司 | 仓储业 | 无组织排放治理 | 2020年底 |
| 7 | 启东市 | 木里木外家具启东有限公司 | 家具制造 | 布设水性底漆房、水性面漆房 | 2020年底 |
| 8 | 通州区 | 四方科技集团股份有限公司 | 集装箱制造 | 危废仓库废气无组织排放控制 | 2020年底 |
| 9 | 通州区 | 通州华亚船舶制造有限公司 | 船舶制造 | 危废仓库废气无组织排放控制 | 2020年底 |
| 10 | 通州区 | 江苏恒科新材料有限公司 | 纺织印染 | 危废仓库、废水池废气无组织排放控制 | 2020年底 |
| 11 | 港闸区 | 南通大通电梯有限公司 |  | 喷漆房废气处理设施 | 2020年底 |
| 12 | 港闸区 | 江苏永兴多媒体有限公司 |  | 无组织排放治理 | 2020年底 |
| 13 | 港闸区 | 南通中南数控机床制造有限公司 |  | 无组织排放治理 | 2020年底 |
| 14 | 南通经济技术开发区 | 欧区爱铸造材料（中国）有限公司 | 合成材料制造 | 新建危废堆场废气处理设施 | 2020年底 |
| 15 | 南通经济技术开发区 | 浩力森化学科技（江苏）有限公司 | 涂料 | 色浆车间无组织废气收集处理 | 2020年底 |
| 16 | 南通经济技术开发区 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 农药 | 农药包装线无组织废气收集处理设施 | 2020年底 |

表10：治污设施升级改造项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 行业类型 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 南通速德环保设备有限公司 | 环保设施 | 综合治理 | 2020年底 |
| 2 | 海安市 | 南通柒木家具有限公司 | 家具 | 综合治理 | 2020年底 |
| 3 | 海安市 | 江苏涛荣家具有限公司 | 家具 | 综合治理 | 2020年底 |
| 4 | 海安市 | 万洲胶粘制品（江苏）有限公司 | 橡塑制品 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 5 | 海安市 | 江苏美勒家具有限公司 | 家具制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 6 | 如皋市 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 | 橡胶塑料制品 | 综合治理 | 2020年底 |
| 7 | 如皋市 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 制造业 | 综合治理 | 2020年底 |
| 8 | 如皋市 | 德源（中国）高科有限公司 | 化工 | 综合治理 | 2020年底 |
| 9 | 如皋市 | 南通荣威娱乐用品有限公司 | 橡胶塑料制品 | 综合治理 | 2020年底 |
| 10 | 如皋市 | 南通天泽化工有限公司 | 有机化工 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 11 | 如皋市 | 江苏国胶化学科技有限公司 | 有机化工 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 12 | 如皋市 | 南通百川新材料有限公司 | 有机化工 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 13 | 如皋市 | 江苏宝众宝达药业有限公司 | 医药制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 14 | 如皋市 | 如皋泰尔特染整有限公司 | 纺织印染 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 15 | 如东县 | 南通联膦化工有限公司 | 化工 | 废气综合治理 | 2020年底 |
| 16 | 如东县 | 南通腾龙化工科技有限公司 | 化工 | 废气综合治理 | 2020年底 |
| 17 | 如东县 | 南通高盟新材料有限公司 | 化工 | 废气等综合治理 | 2020年底 |
| 18 | 如东县 | 泰辉（南通）针织印染有限公司 | 印染 | 废气综合治理 | 2020年底 |
| 19 | 如东县 | 万博新材料科技（南通）有限公司 | 化工 | 废气综合治理 | 2020年底 |
| 20 | 如东县 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | 化工 | 废气综合治理 | 2020年底 |
| 21 | 如东县 | 江苏禾本生化有限公司 | 化工 | 废气综合治理 | 2020年底 |
| 22 | 如东县 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 化工 | 废气综合治理 | 2020年底 |
| 23 | 如东县 | 南通市纳百园化工有限公司 | 化工 | 废气综合治理 | 2020年底 |
| 24 | 海门市 | 海门市双华印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 25 | 海门市 | 海门市供销集团总公司包装箱分厂 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 26 | 海门市 | 海门市大同印刷厂 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 27 | 海门市 | 海门嘉禾包装制品有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 28 | 海门市 | 海门市春华印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 29 | 海门市 | 海门市全昌纸箱有限责任公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 30 | 海门市 | 南通市远大彩印包装有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 31 | 海门市 | 海门恒兴纸业发展有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 32 | 海门市 | 海门市艺昊彩印包装厂 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 33 | 海门市 | 南通亿成印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 34 | 海门市 | 海门市铭源印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 35 | 海门市 | 海门市工商联印刷有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 36 | 海门市 | 海门市瑞祥印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 37 | 海门市 | 江苏江海湾新能源发展有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 38 | 海门市 | 海门市黄海印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 39 | 海门市 | 南通海韵印刷有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 40 | 海门市 | 海门市方正盒业有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 41 | 海门市 | 南通美佳扑克卡片有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 42 | 海门市 | 南通姿彩包装印刷有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 43 | 海门市 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 装备制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 44 | 海门市 | 上海现代制药海门有限公司 | 医药制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 45 | 海门市 | 江苏金轮橡胶有限公司 | 橡塑制品 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 46 | 海门市 | 南通回力橡胶有限公司 | 橡塑制品 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 47 | 海门市 | 南通宾尼织造有限公司 | 纺织印染 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 48 | 海门市 | 江苏嘉丰化学股份有限公司 | 有机化工 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 49 | 启东市 | 启东汇斯隆机械有限公司 | 工业涂装 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 50 | 启东市 | 上海鸿鑫船舶配件制造启东有限公司 | 工业涂装 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 51 | 启东市 | 南通市鹤鸣化纤织有限公司 | 化纤行业 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 52 | 启东市 | 启东市大兴镇华新喷塑厂 | 工业涂装 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 53 | 启东市 | 启东市富诩工艺品有限公司 | 家具 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 54 | 启东市 | 启东市力燃物流有限公司 | 铸造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 55 | 启东市 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 半导体分器件制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 56 | 启东市 | 南通隆力电子科技有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 57 | 启东市 | 南通市南方润滑液压设备有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 58 | 启东市 | 南通威驰机电有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 59 | 启东市 | 江苏西顿照明器材有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 60 | 启东市 | 启东市东浦五金有限公司 | 五金制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 61 | 启东市 | 江苏启东宏强船舶有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 62 | 启东市 | 启东集胜造船有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 63 | 启东市 | 寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 64 | 启东市 | 南通市千百艺塑料科技有限公司 | 塑料制品 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 65 | 启东市 | 南通威福塑业科技有限公司 | 塑料制品 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 66 | 启东市 | 中远船务（启东）海洋工程有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 67 | 启东市 | 向海重工集团股份有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 68 | 启东市 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 69 | 启东市 | 韩华新能源（启东）有限公司 | 装备制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 70 | 启东市 | 江苏科本药业有限公司 | 医药制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 71 | 启东市 | 南通东方船用设备制造有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 72 | 启东市 | 南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 73 | 启东市 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 74 | 启东市 | 江苏京沪重工有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 75 | 启东市 | 江苏华滋能源工程有限公司 |  | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 76 | 启东市 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 77 | 通州区 | 南通金通灵环保设备有限公司 | 设备制造 | 加装1台VOCs治理设施 | 2020年底 |
| 78 | 通州区 | 四方科技集团股份有限公司 | 集装箱制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 79 | 通州区 | 通州华亚船舶制造有限公司 | 船舶制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 80 | 通州区 | 江苏儒耀装饰设计道具有限公司 | 2110 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 81 | 通州区 | 江苏桑夏卫浴有限公司 | 2110 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 82 | 崇川区 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 船舶 | 车间VOCs治理项目 | 2020年底 |
| 83 | 崇川区 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 船舶 | 车间有机废气处理设备升级改造项目 | 2020年底 |
| 84 | 崇川区 | 南通醋酸纤维有限公司 | 化学纤维制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 85 | 崇川区 | 南亚塑胶工业（南通）有限公司 | 橡塑制品 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 86 | 港闸区 | 南通瑞祥华益机械有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 87 | 港闸区 | 南通洪祥有色金属铸造有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 88 | 港闸区 | 南通市捷华热收缩材料有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 89 | 港闸区 | 南通康辉塑胶有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 90 | 港闸区 | 南通巨浪光电有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 91 | 港闸区 | 南通东方塑胶有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 92 | 港闸区 | 南通福莱锐包装有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 93 | 港闸区 | 南通顺发模具制造有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 94 | 港闸区 | 南通凯盛电子有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 95 | 港闸区 | 南通南飞重工钢结构有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 96 | 港闸区 | 江苏拓信建筑科技有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 97 | 港闸区 | 南通恒华金属构件有限公司 |  | 治污设施升级改造 | 2020年底 |
| 98 | 港闸区 | 江苏政田重工股份有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 99 | 港闸区 | 吉宝（南通）船厂有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 100 | 港闸区 | 南通润邦重机有限公司 | 装备制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 101 | 港闸区 | 南通山华机械重工发展有限公司 | 装备制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 102 | 港闸区 | 南通中集特种运输设备制造有限公司 | 金属制品 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 103 | 港闸区 | 南通中集罐式储运设备制造有限公司 | 金属制品 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 104 | 港闸区 | 南通中集能源装备有限公司 | 集装箱制造 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 105 | 港闸区 | 江苏绿源新材料有限公司 | 橡胶塑料制品 | VOCs综合治理 | 2020年底 |
| 106 | 南通经济技术开发区 | 东丽酒伊织染（南通）有限公司 | 印染 | 剩余定型机（6台）增设废气收集处理设施 | 2020年底 |
| 107 | 南通经济技术开发区 | 南通帝人有限公司 | 印染 | 2#涂层废气处理设施提标改造（DMF回收） | 2020年底 |
| 108 | 南通经济技术开发区 | 南通帝人有限公司 | 印染 | 现有定型机再增设至少一套废气处理设施 | 2020年底 |
| 109 | 南通经济技术开发区 | 南通新宙邦电子材料有限公司 | 电子专项化学品 | 危废堆场废气无组织变有组织处理 | 2020年底 |
| 110 | 南通经济技术开发区 | 台橡（南通）实业有限公司 | 合成橡胶 | 环己烷储罐增设压缩冷凝回收装置 | 2020年底 |
| 111 | 南通经济技术开发区 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 农药 | 含磷母液炉烟气再增加净化设施 | 2020年底 |
| 112 | 南通经济技术开发区 | 上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司 | 传动齿轮箱 | 喷涂车间废气污染防治措施提升 | 2020年底 |
| 113 | 南通经济技术开发区 | 南通振华重型设备制造有限公司 | 装备制造 | 喷涂车间废气污染防治措施提升 | 2020年底 |
| 114 | 南通经济技术开发区 | 南通江天化学股份有限公司 | 专项化学品 | 三嗪尾气及甲醛储罐呼吸气在原有处理基础上增加催化氧化处理 | 2020年底 |
| 115 | 南通经济技术开发区 | 惠生（南通）重工有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | 新增危险废物仓库VOCs废气治理措施 | 2020年底 |
| 116 | 南通经济技术开发区 | 南通振华重型装备制造有限公司 | 装备制造 | 小件喷涂车间废气污染防治措施提升 | 2020年底 |
| 117 | 南通经济技术开发区 | 万高（南通）电机制造有限公司 | 装备制造 | B1电机生产线搬迁 | 2020年底 |
| 118 | 南通经济技术开发区 | 凡特鲁斯特种化学品（南通）有限公司 | 有机化学原料制造 | 灌装车间无组织废气完成换气接入生产废气处理系统 | 2020年底 |

表11：集中喷涂工程中心建设项目

| 序号 | 县（市、区） | 集中喷涂工程中心建设地址 | 建设规模 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 滨海新区江苏澳凡家具有限公司 |  | 2020年底 |
| 2 | 通州区 | 南通金鼎龙文化创意股份有限公司 |  | 2020年底 |
| 3 | 港闸区 | 365车展汽车主题购物公园 |  | 2020年底 |

表12：油气回收治理改造项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 改造内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 中石化迎宾加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 2 | 海安市 | 中石化海安加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 3 | 海安市 | 中石化巾帼加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 4 | 海安市 | 中石化长江加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 5 | 海安市 | 中石化城南加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 6 | 如皋市 | 中国石化销售有限公司江苏南通如皋第一加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 7 | 如皋市 | 中国石化销售有限公司江苏南通如皋南门加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 8 | 如皋市 | 中国石化销售有限公司江苏南通如皋南郊加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 9 | 如皋市 | 中国石化销售有限公司江苏南通如皋长江加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 10 | 如皋市 | 南通阳鸿石化储运有限公司阳鸿2#码头 | 改造油气回收装置1套，与1#码头共用 | 2020年底 |
| 11 | 如东县 | 中国石油化工股份有限公司江苏南通如东车站加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 12 | 如东县 | 中国石化销售有限公司江苏南通如东宾山加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 13 | 海门市 | 中石化海门第二加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 14 | 海门市 | 中石化海门第四加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 15 | 海门市 | 中石化海门工业园区加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 16 | 海门市 | 南通中亚石化有限公司 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 17 | 启东市 | 中国石化销售有限公司江苏南通启东城东加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 18 | 启东市 | 中国石化销售有限公司江苏南通启东大众加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 19 | 启东市 | 中国石化销售有限公司江苏南通启东迎鸿加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 20 | 通州区 | 中石化城南加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 21 | 通州区 | 中石化开发区加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 22 | 通州区 | 中石化朋来加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 23 | 通州区 | 中国石化销售有限公司江苏南通通州金城加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 24 | 通州区 | 中石化平潮加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 25 | 通州区 | 中国石化销售有限公司江苏通启高速公路先锋服务区西加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 26 | 通州区 | 中国石化销售有限公司江苏通启高速公路先锋服务区东加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 27 | 崇川区 | 中国石化销售有限公司江苏南通百花加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 28 | 崇川区 | 中国石化销售有限公司江苏南通东门加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 29 | 崇川区 | 中国石化销售有限公司江苏南通虹桥路加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 30 | 崇川区 | 中国石化销售有限公司江苏南通工农南路加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 31 | 崇川区 | 南通市石油有限公司青年东路加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 32 | 崇川区 | 中国石化销售有限公司江苏南通任港路加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 33 | 崇川区 | 通燃钟秀加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 34 | 崇川区 | 中石化南通南方站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 35 | 崇川区 | 中石化南通钟秀站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 36 | 崇川区 | 中石油海港站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 37 | 港闸区 | 中国石化销售有限公司江苏南通城北加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 38 | 港闸区 | 中国石化销售有限公司江苏南通桥北加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 39 | 港闸区 | 中国石化销售有限公司江苏南通芦泾加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 40 | 南通经济技术开发区 | 中国石化销售有限公司江苏南通长桥加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 41 | 南通经济技术开发区 | 中国石化销售有限公司江苏南通开发区加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 | 2020年底 |
| 42 | 南通经济技术开发区 | 东海石油化工有限公司宁汇码头油气回收装置建设 | 建设油气回收装置1套 | 2020年底 |

表13：餐饮油烟治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 治理措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 吾悦广场 | 安装餐饮油烟治理装置和油烟在线监控设备 | 2020年底 |
| 2 | 如皋市 | 正翔小吃聚集区 | 安装餐饮油烟治理装置和油烟在线监控设备 | 2020年底 |
| 3 | 如皋市 | 庆中君瑞酒店 | 安装餐饮油烟治理装置和油烟在线监控设备 | 2020年底 |
| 4 | 如皋市 | 城北街道政府食堂 | 安装餐饮油烟治理装置和油烟在线监控设备 | 2020年底 |
| 5 | 如东县 | 住建局食堂 | 安装油烟净化设施 | 2020年底 |
| 6 | 如东县 | 自然资源局食堂 | 安装油烟净化设施 | 2020年底 |
| 7 | 如东县 | 城管局食堂 | 安装油烟净化设施 | 2020年底 |
| 8 | 如东县 | 如东中等专业学校学生食堂 | 安装油烟净化设施 | 2020年底 |
| 9 | 启东市 | 苏州肯德基有限公司启东碧桂街区店 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 10 | 启东市 | 启东市南苑幼儿园 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 11 | 启东市 | 启东市伊恋咖啡馆 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 12 | 启东市 | 启东市慕卿幼儿园 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 13 | 启东市 | 启东市百杏中学 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 14 | 启东市 | 启东市汇龙镇湘色满园湘菜馆 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 15 | 启东市 | 启东市沈记味莊餐馆 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 16 | 启东市 | 启东市和睦幼儿园城南分园 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 17 | 启东市 | 启东市黛乔纳西餐厅 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 18 | 启东市 | 启东市长江幼儿园 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 19 | 启东市 | 南通大学 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 20 | 启东市 | 启东市和睦幼儿园 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 21 | 启东市 | 启东市民乐幼儿园 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 22 | 启东市 | 启东市实验幼儿园 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 23 | 启东市 | 苏州肯德基有限公司启东公园店 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 24 | 启东市 | 苏州肯德基有限公司启东明珠店 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 25 | 启东市 | 苏州肯德基有限公司吕四餐厅 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 26 | 启东市 | 启东市松雅铁板烧餐馆 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 27 | 启东市 | 启东市吕四港大酒店有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 28 | 启东市 | 启东星蓝咖啡店（广电店、世纪家园、市建路口） | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 29 | 启东市 | 上海必胜客有限公司启东人民中路店 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 30 | 启东市 | 三号公馆 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 31 | 启东市 | 棒约翰餐厅 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 32 | 港闸区 | 南通春秋国际经贸有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 33 | 港闸区 | 南通机床有限责任公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 34 | 港闸区 | 南通晨光石墨设备有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 35 | 港闸区 | 江苏三泰针织有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 36 | 港闸区 | 南通金诺机械有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 37 | 港闸区 | 港闸大巷子餐饮店 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 38 | 港闸区 | 南通市五里树小学（食堂） | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 39 | 港闸区 | 港闸区聚兴久餐馆 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 40 | 港闸区 | 南通澳博纺织品有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 41 | 港闸区 | 南通河海动力设备有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 42 | 港闸区 | 南通范氏机械有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 43 | 港闸区 | 南通吉安特风机制造有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 44 | 港闸区 | 通德惠风机有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 45 | 港闸区 | 港闸区泰逅餐饮店 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 46 | 港闸区 | 南通市港闸区五里树幼儿园（食堂） | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 47 | 港闸区 | 南通市港闸区涌发煲鸡馆 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 48 | 港闸区 | 南通市东港机械制造有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 49 | 港闸区 | 中域系统技术(南通)有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 50 | 港闸区 | 南通五丰精密钣金有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 51 | 港闸区 | 南通奔腾精密机器有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 52 | 港闸区 | 南通精育机械有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 53 | 港闸区 | 南通市港闸区陈桥街道办事处（食堂） | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 54 | 港闸区 | 港闸区秦佳私房菜馆 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 55 | 港闸区 | 港闸区醉爱餐厅 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 56 | 港闸区 | 南通澳鑫激光机械有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 57 | 港闸区 | 南通盛华达工贸有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 58 | 港闸区 | 南通贝特风机工程有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 59 | 港闸区 | 江苏华木空间结构有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 60 | 港闸区 | 通福通重型工程机械有限公司 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 61 | 港闸区 | 南通市港闸区秦灶街道办事处（食堂） | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 62 | 港闸区 | 万达广场 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |
| 63 | 崇川区 | 南通中南城购物中心 | 安装油烟净化装置 | 2020年底 |

表14：码头堆场扬尘治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 港口码头或企业名称 | 泊位名称或主要用途 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 海安市权权微粉有限公司 |  |  | 2020年底 |
| 2 | 如东县 | 南通正大有限公司（码头） | 饲料装卸 | 扬尘控制，长效管理 | 2020年底 |
| 3 | 如东县 | 南通海鑫建材有限公司（码头） | 建材装卸 | 扬尘控制，长效管理 | 2020年底 |
| 4 | 如东县 | 南通万豪建材科技有限公司（码头） | 建材装卸 | 扬尘控制，长效管理 | 2020年底 |

表15：工业堆场扬尘治理项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 堆场用途 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县 | 江苏国信如东生物质发电有限公司 | 物料堆场 | 新建料场钢结构大棚A1区工程 | 2020年底 |

表16：港口岸电系统建设项目

| 序号 | 县（市、区） | 所属港口名称 | 建设类型（高压、低压或小容量） | 数量 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县 | 江苏洋口港港务有限公司 | 低压 | 1 | 2020年底 |
| 2 | 启东市 | 向海重工集团股份有限公司码头 | 低压 | 1 | 2020年底 |
| 3 | 通州区 | 南通港集团港务公司新世界3、4#泊位 | 高压1套/低压1套 | 2 | 2020年底 |
| 4 | 通州区 | 南通机场 | 岸电廊桥APU | 10 | 2020年底 |
| 5 | 南通经济技术开发区 | 南通中集港务发展有限公司 | 低压1套 | 1 | 2020年底 |
| 6 | 南通经济技术开发区 | 南通华浮港务有限公司 | 低压1套 | 1 | 2020年底 |

表17：新能源车推广与老旧车淘汰项目

| 序号 | 项目类型 | 推广/淘汰数量 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源车推广 | 200 | 2020年底 |

附件3

市有关部门名单

市发展和改革委员会、科学技术局、工业和信息化局、公安局、司法局、财政局、人力资源和社会保障局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、市政和园林局、城市管理局、交通运输局、水利局、农业农村局、商务局、应急管理局、行政审批局、市场监督管理局；纪委（监委）、编办、税务局、气象局、南通海事局；铁路办、供电公司、兴东机场。